## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점검 및 운영 반영 지원 예정 (ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
05/31 02/29 03/08 03/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테이블 저장(ZFIR7035, ZFIT7035) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 03/31 03/29
WEB
[PRM] 국내 내국수출 거래처 PRM 마스터 등록수정 화면 보완 [RPA] A360 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재수행 [LMS] 이러닝 진도율 저장 오류 확인 요청 [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발
완료
02/29 02/28 02/28 02/26
ERP
[FI] 이자.배당 소득 지급명세서(전산매체신고파일) 신고파일 필드 맵핑 오류 수정 [MM] 중복 생성 오류 해결 요청 [SD] 단기여신 사용 중단 후 구매자금 등록 시 단기여신 마감 반영시점을 단기여신 효력종 료일로 적용요청 [TD] 출하전표 비고란 텍스트 오류 수정 요청 *PDF S/R시 스마트폼 신규생성 및 분기로직 추가
완료
02/26 02/29 02/26 02/28