## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/29 04/30
02/05 02/16 02/20
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
03/29 03/29 04/30
60% 30% 5%
01/26 02/16 02/20
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건
02/29 02/29 02/29 03/31 03/31
02/29 02/29 02/29 80% 80%
02/26 02/26 02/26 06/22 01/15

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/29 03/31 05/31
09/05 01/10 02/15 02/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 국내 내국수출 거래처 PRM 마스터 등록수정 화면 보완 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
03/31 03/29 03/31 03/29 05/31
85% 50% 70% 02/29 15%
09/05 01/10 02/15 02/20 02/21
03/08
03/04
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [ASM] ITSM-107981 담당자 변경ITSM-107975 데이터작업서 삭제ITSM-99840 변경요청서 삭제ITSM-107959 견적서 삭 제 - [ASM] 자체개선 시 자동배포 단계 추가 - [ASM] ITSM-95672 작업유형 변경
02/28 02/28 02/28 02/29
02/28 02/28 02/28 02/29
02/28 02/28 02/28 02/29

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/08 03/29 03/08
03/04 01/15 02/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 -> 로직 보완 및 테스트
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - 일부 항목 A11 수행 로그 확인 필요 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration 완료 -> 로직 보완 및 테스트 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 수정 및 테스트 - RPA PC C hrome 환경 다름으로 인한 문제 추후 확인 필요 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 메일/전자결제 확인 불가 수정 및 테스트 - Image 매치 실패 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 데이터정리 및 재 수행 - [RPA] ocr_admin 계정 PW 변경 불가 문의. 담당자 변경 - [RPA] A360 115PC 알집 프로그램 '불법 소프트웨어' 팝업으로 인한 RPA 작업 실패. 알집 제거 후 OCR API 압축파일 이상 없음 확인
03/29 03/08 02/28 02/28 02/28 02/28 02/29
90% 99% 02/28 02/28 02/28 02/28 02/29
01/15 02/14 02/28 02/28 02/28 02/28 02/29
02/29 02/29 03/08 03/29 04/30
07/20 01/18 02/13 02/16 02/19
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청 - [E-Approval] SMM_PR I/F 필드 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청 - [E-Approval] SMM_PR I/F 필드 추가
02/29 02/29 03/29 03/08 03/29 04/30
40% 90% 02/26 90% 90% 30%
07/20 01/18 02/05 02/13 02/16 02/19

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/01
02/26
- [E-Approval] 전자결재 관련 업무분석
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [E-Approval] 전자결재 관련 업무부석 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수 정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-107764 -> 견적서작성ITSM-107881 -> 문 서 삭제마킹문서번호 -> A72-24-0001 (대량메일발송처리) - [E-Approval] ITSM-107926 -> 오타수정 - [E-Approval] ITSM-107986 -> 기안문서 내용 수정ITSM-107 984 - > 담당자 결제선 추가ITSM-107988 -> 담당자 결제선 변경 - [E-Approval] ITSM-108023 -> 기안지 삭제ITSM-108034 -> 검토결과서 첨부파일 추가 - [OSPM] Confluence -> Operations(생산) -> OSPM 설계서 작성
02/29 02/29 02/26 02/27 02/28 02/29 02/29
30% 90% 02/26 02/27 02/28 02/29 02/29
02/19 02/26 02/26 02/27 02/28 02/29 02/29
03/08
02/26
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선)
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] CDU3-W-6182 수정 확인 요청.(정유3팀 이재현대리) - [ERS] 규정관리 기안지 양식 ERS 문서조회 오류. 확인 요청 - [ERS] 부서지침서,MSDS 문서 폴더이동 문서 30건에 대한 ROO T값 보정 처리 - [ERM] RI-48, RI-147 일 배치 연계 데이터 오류 확인 및 수동 스케쥴러 실행 - [LMS] 이러닝 진도율 저장 오류 확인 요청 - [ERS] Alkylation1팀 부서지침서 폴더이동 116건에 대해서 R OOT값 보정 - [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선)
02/26 02/26 02/26 02/27 02/28 02/28 03/08
02/26 02/26 02/26 02/27 02/28 02/28 40%
02/26 02/26 02/26 02/27 02/28 02/28 02/26

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 03/07
12/08 02/26
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 (Fortify 오류로 인한 기간 연장) - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] WMS Mobile 접속 시 사용자(이광준 주간과장) 비밀번호 분실로 인한 초기화 - [WMS] HQWMSAP1/2 서버 노후 교체를 위한 작업 계획서 검토 요청 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- ADMIN 계 정 삭제 및 로그인 실패시 매세지 처리 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 상품권 기 회수 관련 데이터 작업 요청 - [GCMS] 판매등록 거래처 사용자 오입력으로 인한 데이터 작업 요청
03/15 02/28 02/27 02/27 03/07 02/29 02/26
85% 02/28 02/27 02/27 40% 02/29 02/26
12/08 02/28 02/26 02/22 02/26 02/29 02/26
03/08 02/16 02/29 03/08
03/04 03/04 02/27 03/04
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [계정관리] 문서번호 : A36-24-0003, 03/01 인사명령 관련 처리 (03/01 이후 처리 예정) - [PRM] PRM 인수인계
02/29 03/01 02/29
02/29 03/01 50%
02/26 02/07 02/27

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/31 03/29 04/30
02/26 04/21 10/27 03/04
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] SMM_PR I/F 필드 추가 (구매요구서 E-Office 전송)
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [EAI] SMM_PR I/F 필드 추가 (구매요구서 E-Office 전송)
04/30 03/31 03/29 03/29 04/30
50% 90% 90% 02/26 70%
02/26 04/21 10/27 02/02 03/04