## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 02/23
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 생산오더별 작업시간 프로그램 생성(ZPCOR2050) - 연차 휴가 - 연차 휴가 - [TR] 이자율 계산 프로그램 생성 관련 분석(ZTRR1422) - [FI] [FI]차량관리 오류 분석(ZFIR6070) - [FI] [FI]구매처 생성 인터페이스 오류 분석(ZFIR9057)
03/04 03/05 03/06 03/31 03/08 03/08
03/04 03/05 03/06 50% 03/08 03/08
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08 03/08
04/30 03/29 03/29 05/31
01/05 02/15 02/28 03/07
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SMM_PR I/F 필드 추가 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 마곡 윤활실험동에 대한 납품완료 지시자 IMG 설정 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
04/30 03/29 03/29 03/29 04/30 03/29 03/11 05/31
60% 03/05 60% 03/05 03/07 50% 03/06 30%
01/05 01/10 02/15 02/19 02/26 02/28 03/05 03/07

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/18 03/18
03/12 03/12
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] SAP 솔맨7.2 F/S 체크, Oracle DB TableSpace 확인 및 Datafile 추가 점검작업 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoL og 파일 삭제작업
03/11 03/11 03/06 03/07 03/08
03/11 03/11 03/06 03/07 03/08
03/05 03/05 03/04 03/07 03/07
03/15 03/12
03/04 03/07
- [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : CSS공부하기
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : HTML공부하기 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : CSS공부하기
03/15 03/06 03/12
70% 0306 50%
03/04 03/04 03/07

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 사고 복구 비용 집계를 위한 IT 시스템 개선 요청* 월별 사 고복구비 집계조회 리포트 개발
03/29 03/29
90% 03/06
12/14 02/26
03/22
03/11
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청 건 분석
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] ITSM-108024 HCM 평가결과조회 면담관리 제외 적용 - [HCM] 특근 과다 발생 예외 적용 메뉴 개발 요청 건 분석- 인사 정보요청서 업무 분석 - [HCM] ITSM-108259 고정/변동공제 승인권자 변경 요청- 휴무 쿼터(생휴) 미발생 오류관련 원인 조사 - [HCM] 업무문의 대응 : 고정/변동 공제 승인시 오류 대응 / 연중 임원승진자에 대한 연차쿼터 조정 문의 등 - [HCM] 휴무쿼터(생휴) 미발생 오류관련 원인 조사- ITSM-1084 55 지방사택 변동성 경비 관리 버그 수정
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 04/30 03/29 04/30 04/30
02/19 02/14 02/14 09/06 12/18 03/05
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 해외출장시 국내/해외출장 기간 CP 사원검색의 상태란 반영 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] 병가현황 기간 수정 요청 - [HCM] 격려금 데이터 삭제 요청 - [HCM] 퇴직신청 알람 메일 수신자 변경 - [HCM] SAP 자격수당코드명 변경 요청 - [HCM] 외국어 시험 등급 추가 기재 요청 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청
03/29 04/30 03/29 03/29 04/30 04/30 04/19 03/29 03/29 04/30
100% 70% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
02/07 12/18 02/26 09/06 03/05 03/05 03/05 03/04 03/04 03/05
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분유형 K RX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. KRX일경 우 가격결정그룹 하드코딩
03/29
90%
02/19