## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가 [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청
03/31 04/30 04/30 03/31
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체크로직 추가요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 04/30 03/29
WEB
[E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 모바일 크롬브라우저로 이러닝 강의 수강시 진도율 저장 오류 관련 문의 응대 [GCMS] 대리점영업팀 1차 회수 내용 및 2차 회수 내용 데이터 추출 요청 [EAI] SMM_PR I/F 필드 추가 (구매요구서 E-Office 전송)
완료
03/05 03/04 03/07 03/06
ERP
[CO] PP 생산오더별 작업시간 프로그램 생성(ZPCOR2050) [FI] 구매처 생성 인터페이스 오류 분석(ZFIR9057) [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 [MM] 사고 복구 비용 집계를 위한 IT 시스템 개선 요청 *월별 사고복구비 집계조회 리포트 개발
완료
03/04 03/08 03/05 03/06