## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 04/30
02/16 02/20
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
03/29 03/29 04/30
03/05 30% 5%
01/26 02/16 02/20
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] [ITSM-108397]마감계유 항목중 부문수불의 BCC 병합 기능 추가
03/08 03/08 03/08 03/31 03/31 03/08
03/08 03/08 03/08 80% 80% 03/08
03/04 03/04 03/04 06/22 01/15 03/07

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
85% 80% 70% 15% 5%
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
03/15
03/11
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] BI DashBoard S24 설치 이슈 - [ASM] ITSM-104414 변경요청서 삭제ITSM-108237 변경요청 서 삭제ITSM-108212 담당자 변경ITSM-108244 변경결과 작성ITSM-96798 변경결과 작성 - [ASM] 퇴사자 계정정리 - [ATSS] 인사 이동으로 인한 사용자 지사 변겅 - [ASM] ITSM-107840 변경결과 작성ITSM-108417 변경결과 작성ITSM-108417 변경결과 작성 - [ASM] prm 자동배포 이슈
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 03/29
03/11 03/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - '다운실패(2)' 예외처리 추가 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 AA 오작동 PC 재부팅 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공사 매출입력' 작업 수행 및 오류 확인 재수행 - [RPA] A360 '생산조정팀 - 전표처리' 작업 수행 및 오류 수정, 재수행 - [RPA] A360 '자금운영팀 - Weekly Economic Indicator' 작업 수행 및 좌표수정, 재수행 - [EAI] 인터페이스 정의서 RPA 수행 및 보수
03/29 03/08 03/04 03/04 03/05 03/06 03/08
03/07 03/08 03/04 03/04 03/05 03/06 03/08
01/15 03/04 03/04 03/04 03/05 03/06 03/08
06/30 04/30
07/20 02/26
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청 - [E-Approval] SMM_PR I/F 필드 추가 - [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
06/30 02/29 03/08 03/29 04/30 04/30
40% 03/05 03/05 03/05 03/06 10%
07/20 01/18 02/13 02/16 02/19 02/26

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 04/30
03/11 02/29
- [E-Approval] 전자결재 관련 결제완료문서 일관로 인쇄 가능하도록 추가 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페이징처리
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [E-Approval] 전자결재 관련 결제완료문서 일관로 인쇄 가능하도록 추가 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108095 -> 기성보고서 첨부파일 교체요 청 ITSM-108155 -> 결재완료 협조문 수정요청 ITSM-108176 -> 기성보고서 결재월 변경 - [E-Approval] ITSM-108241 -> 대표이사 사용인감 날인 신청 서의 첨부결재문서 변경 요청 ITSM-108238 -> 용역 체결기안의 첨부파일 변 경 요청 ITSM-108213 -> 교육훈련신청서 상 품의서 첨 부 요청 ITSM-108212 -> 안전보건검토 결과서의 중처 법 검토자 변경 - [E-Approval] ITSM-108390 -> 공장 문서 수신담당자 변경 ITSM-108389 -> 소액구매요구/승인서 양식내 예산부서 코스트센터 수정 요청 - [OSPM] 자산취득통지서 담당 CP결재선 변경 (변경전: 유성규, 변경후: 박성식) - [E-Approval] ITSM-108013 -> OSPM 작업계획 승인 일자 변경 요청
03/08 04/30 03/04 03/05 03/07 03/08 03/08
80% 90% 03/04 03/05 03/07 03/08 03/08
02/19 02/29 03/04 03/05 03/07 03/08 03/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 04/30
02/26 03/04
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) - [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) - [LMS] 모바일 크롬브라우저로 이러닝 강의 수강시 진도율 저장 오류 관련 문의 응대 - [ERS] 규정관리 기안지 중복 작성으로 인한 중복데이터 오류 삭 제 처리 요청 - [LMS] 유밥 스마트러닝 3월 연계 데이터 확인(2/15~2/29) - [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108213 UCH 안전보건관리책임자 교육훈련신청서 상 품의서 첨부 요청 - [ERS] 새로 부서이동하신 S&H기획팀 양원수,정상은 책임 조회 안됨 문의, 권한 매핑
03/15 03/04 03/04 03/04 04/30 03/06 03/05
70% 03/04 03/04 03/04 30% 03/05 03/05
02/26 03/04 03/04 03/04 03/04 03/05 03/05
03/15 03/14 03/19 03/19
02/26 03/11 03/11 03/11
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청 - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [GCMS] 회수 데이터 관련 액면가 0으로 표기된 데이터 수정 및 보완
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 자재 관리 어플 비번 초기화 요청 - [WMS] 자재관리 검수 관련 권한 추가 건 - [WMS] WMS HQWMSDEV01 개발 서버 EOS에 따른 서버 이관 관 련 호환성 검토 요청 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류상품권 기회수 상품권 수정 요청 - [GCMS] 지류 모바일상품권 전환 데이터 오류 확인 요청 - [GCMS] 대리점영업팀 1차 회수 내용 및 2차 회수 내용 데이터 추출 요청 - [EWS] SP305 시나리오 승인권자 변경 요청박성훈상무님 -> 박 용만팀장님 - [EWS] 나영훈 책임님 EWS 관리자 권한 회수 및 시나리오 권한 회수
03/15 03/04 03/05 03/08 03/15 03/04 03/05 03/07 03/07 03/07
03/06 03/04 03/05 03/08 70% 03/04 03/05 03/07 03/07 03/07
12/08 03/04 03/05 03/06 02/26 03/04 03/05 03/07 03/07 03/07

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/08 03/11 02/16 03/15 03/15
03/04 03/11 03/04 03/05 03/04
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] messagesource-context.xml 내 'createOnMessageNot Found' value='false' 변경 적합성 검토 및 적용 (운영) - [계정관리] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 (이지은 → 서상희 사원)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 물류비 현황 내 'pipeline' 1월 데이터 미출력 건 확인 (TS_TRANS_COST 테이블 데이터 수신 체크) - [LOPAS] EMRO 1분기 정기점검 (2024) [임상근 매니저님] - [LOPAS] messagesource-context.xml 내 'createOnMessageNot Found' value='false' 변경 적합성 검토 (다국어 지원 기능이나 서버부하 가능성이 있어 '미사용' 고려) (개발) - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 (이지은 → 서상희 사원)
03/08 03/06 03/08 03/08 03/15 03/15 03/15
03/08 03/06 03/08 03/08 50% 30% 70%
03/04 03/06 03/08 03/08 02/27 03/05 03/04
04/30 04/30 03/31 03/29
02/26 03/08 04/21 10/27
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] SMM_PR I/F 필드 추가 (구매요구서 E-Office 전송)
04/30 04/30 03/31 03/29 04/30
50% 10% 90% 90% 03/06
02/26 03/08 04/21 10/27 03/04