## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 03/14
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [CO] 수불 자재 관련 로직 개선 방향 분석(ZCOR6332)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] EXIT 계통농협 관련 전표 코스트센터 소매관리팀 변경(ZX VVFU04) - [TR] 일반차입금 이자율 및 연평잔금액 계산 프로그램 생성(ZT RR1423) - [TR] 일반차입금 이자율 및 연평잔금액 조회 프로그램 생성(ZT RR1424) - [CO] 수불 자재 관련 로직 개선 방향 분석(ZCOR6332) - [FI] 구매처생성요청시 신청 사업자번호 및 주민등록번호 중복 체크(ZFIR9057)
03/11 03/12 03/13 03/31 03/15
03/11 03/12 03/13 10% 03/15
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
04/30 03/29 03/29 05/31
01/05 02/15 02/28 03/07
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] 5023 플랜트 납품완료 지시자 설정 요청 - [MM] HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건
04/30 03/29 03/29 05/31 03/29 05/31
60% 60% 50% 30% 03/12 03/15
01/05 02/15 02/28 03/07 03/12 03/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/25 03/25
03/19 03/19
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 보안접속 사용자 SNC 접속 문제로 설정작업 업무 지원(인사팀) - [BC] ERP운영 DMS서버 MaxDB 용량증설 요청을 위한 확인 및 점검작업 - [BC] BW운영 사용자 세션타임 관련 파라미터 변경 설정작업(rd isp/gui_auto_logout) - [BC] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체에 따른 SAP 서비스 점검 주말작업 업무지원
03/18 03/18 03/12 03/13 03/13 03/17
03/18 03/18 03/12 03/13 03/13 03/17
03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 03/12
03/18
03/13
- Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : JavaScript 공부하기
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : CSS공부하기 - do it! 보통 사람이 알아야 할 프로그래밍 기초 with 자바 (초급 ) 읽기 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : JavaScript 공부하기
03/15 03/12 03/13 03/18
03/15 03/12 03/13 70%
03/04 03/11 03/11 03/13

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
03/29
90%
12/14
03/22
03/18
- [HCM] [ITSM-96411]인사정보 요청서 개발 요청 건 분석- [IT SM-107997]특근과다발생관련 예외처리조직 적용건 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] ITSM-104398 생리휴가 미발생자 관련 수정- 근태수정 결재후, 쿼터조정 오류 문의 대응(메일로 회신)- 1년미만 근속 자의 연차휴가 로직 테스트 - [HCM] 퇴직자 비과세 명예퇴직금 처리방법 조사- ITSM-10859 6 공제 결재예정자 SMS 발송 전화번호 및 문구 수정 - [HCM] 입사1년 미만 연차 생성 방법 및 오류분석- 단기계약직 연차 생성방법 및 오류 분석 - [HCM] ITSM-105485 파견직/계약직 휴가 발생갯수 로직 수정 요청(계약직 부분 수정) - [HCM] ITSM-105485 파견직/계약직 휴가 발생갯수 로직 수정 요청(파견직 부분 수정)- 생산직 개인정보보호동의 오픈전 점 검 및 테스트
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 04/30 04/30 04/30
02/19 02/14 02/14 12/18 03/05
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청 - [HCM] HCM 내 퇴직정산서 담당자 변경 - [HCM] 포상(PA0183) 업로드 자료 전체 삭제 요청
03/29 04/30 03/29 04/30 04/30 04/26
100% 90% 100% 90% 100% 100%
02/07 12/18 09/06 03/05 03/12 03/12

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-108444][SD]2024.03.11 조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요청2024.03.11 1. 기준일을 기준월 말일로 자동조정 되도록 로직 추가 2. 기준일을 현재일로 변경하는 로 직 주석처리2024.03.12 1. 기준일 ALV 표시하도록 변경 2 . 거래처명 납품처명 로드되도록 로직 추가 - [SD] [ITSM-108413][SD]2024.03.11 거래처 신용정보 관리 메뉴 보완2024.03.11 1. ZSDR3150 ZSDR3160 표시 필 드추가 - [TD] ITSM-106113CI 도색차량 마스터 관리 개선2024.03.0 51. 로직수정
03/29 04/30 04/30 04/30
90% 03/12 03/11 03/05
02/19 03/11 03/11 03/05