## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추 가
04/30 03/31 04/30 04/30
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체크로직 추가요청 [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 04/30 03/29 03/29
WEB
[RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대사' 수행 및 모니터링 [E-Approval] - 전자결재 관련결재완료문서 일괄로 인쇄 가능하도록 추가 [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점검 및 운영 반영 지원 예정 (ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) [LMS] LMS 소프트스킬 인증 평가관련 배치로직 수정 반영
완료
03/15 03/11 03/12 03/15
ERP
[FI] 구매처생성요청시 신청 사업자번호 및 주민등록번호 중복 체크(ZFIR9057) [TR] 일반차입금 이자율 및 연평잔금액 조회 프로그램 생성(ZTRR1424) [MM] HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 [SD] 2024.03.11 조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요청
완료
03/15 03/13 03/15 03/12