## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 04/30 05/31 04/12
02/16 02/20 03/14 03/14
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] ITSM-108565 HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] ITSM-108565 HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정
03/29 04/30 05/31 04/12
90% 20% 80% 90%
02/16 02/20 03/14 03/14
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] [ITSM-108451]RTS Dashboard CARD 참조처 수정 요청
03/15 03/15 03/15 03/31 03/31 03/15
03/15 03/15 03/15 80% 80% 03/14
03/11 03/11 03/11 06/22 01/15 03/11

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
85% 95% 70% 15% 50%
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
03/22
03/18
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-107746 상태 변경ITSM-108513 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-108493 변경결과 작성 - [Mobile] G/W 설치 지원 - [ASM] ITSM-107916 변경결과 작성ITSM-108618 작업유형 변경ITSM-108495 작업유형 변경ITSM-108680 변경결과 작 성ITSM-107346 배포상태 변경ITSM-107634 상태 변경 - [ASM] 정기 점검 - [ASM] ITSM-108703 견적서 삭제ITSM-108714 동료검토자 변경 - [ASM] ITSM-104329 예상완료일 변경ITSM-108727 배포상태 변경
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/22 03/29 03/22
03/18 03/11 03/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 및 테스트 - [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대 사' 수행 및 모니터링
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대 사' 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 및 테스트 - [RPA] A360 'Basic Chemical팀 - 나프타 수입부과금' 수행. 오 류확인 및 담당자 자료수정 요청, 재수행 - [RPA] A360 'LPG팀 - 자가수송비 정산' 작업 수행 - [RPA] A360 Control Room 에러 확인 - [EAI] URM 파일 Eclipse Setting
03/15 03/29 03/12 03/12 03/14 03/18
03/15 99% 03/12 03/12 03/14 [보류]
03/11 03/11 03/12 03/12 03/14 03/14
06/30
07/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
06/30 04/30
40% 03/13
07/20 02/26

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29
02/29 03/18
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수 정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108726 -> [전자결재 신규 신청서 개발] 팀 리더 경조금 신청서
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [E-Approval] 전자결재 관련결재완료문서 일괄로 인쇄 가능하도 록 추가 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108480 -> 결재 진행 중인 회의록 내 첨부 문서 변경자산취득통지서(직접입력 그룹,개인) 담당 CP결재 선 변경 (변경전: 유성규, 변경후: 박성식) - [OSPM] OSPM -> 작업계획관리 페이지 속도 개선 및 페이징 처리 + 해더영역 클릭시 정렬 되는 기준 수정 개발서버에 올리고 현업자분들에게 확인요청 - [E-Approval] ITSM-108713 -> 기안지내 계약시행일 변경요청 ITSM-108711 -> 협조문 첨부 파일 교체 요청(문서번호: B6 3-24-0069)ITSM-108701 -> 협조문 작성일자 변경ITSM-10 8733 -> 구매품의서 [AC6-24-1881] 사유 수정 및 서류 첨부 요청
03/11 04/30 03/11 03/13 03/14
03/11 10% 03/11 03/13 03/14
02/19 02/29 03/11 02/29 03/14

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 07/12
03/04 03/12 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) - [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [ERS] U50100 장치운전 Manual 문서등록 변환오류 확인 및 재 개정 처리 - [LMS] ITSM-108508 교육훈련신청서 내용 수정 및 교육이력 삭 제 요청 - [ERS] 규정관리기안지 작업시간 초과로 데이터 재처리 연동됨. .중복 연계 데이터 삭제후 규정관리 기안지 배치 작업 재실행, 부서지침서 중복 처리 문서 삭제 - [ERM] [ERM 시스템] 프로파일 변경 사항 Risk assessmet에 반영 요청 - [LMS] 2024년 e-learning 개인별 고육이력 엑셀저장시 오류 확 인요청(중복 수강자로 인한 오류) - [ERS] ITSM-108632 SHE관리원 변경으로 ERS 첨부파일 등록 - [LMS] 2024년 교육이력 조회안되는 수강자 데이터 확인 및 조 치 - [LMS] LMS 소프트스킬 인증 평가관련 배치로직 수정 반영 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
03/15 04/30 03/11 03/11 03/12 03/12 03/12 03/13 03/13 03/15 04/30
03/12 50% 03/11 03/11 03/12 03/12 03/12 03/13 03/13 03/15 10%
02/26 03/04 03/11 03/11 03/12 03/12 03/12 03/13 03/13 03/15 03/12

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/21 03/21 03/21 03/21
02/26 03/11 03/11 03/14
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청 - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [EWS] SP062 시나리오 추출 누락되는 오류 현상 확인 요청 및 개선
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청 - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [GCMS] 신규 계정 생성 및 접근 권한 삭제 4건 - [GCMS] 회수 데이터 관련 액면가 0으로 표기된 데이터 수정 및 보완 - [GCMS] 지류상품권 재고관리 감사 개선 사항 검토 요청 및 회의 참석 - [GCMS] 대구지사 상품권 PC 세팅 원격 지원 - [GCMS] 적정재고 재고현황 프로세스 확인 요청 - [WMS] 개발 서버 이전 HQWMSDEV01 -> HQWMSEV1D 서버 구성 변경 후 오류 확인 및 수정 - [EWS] 인사프로세스 시나리오 승인권자 변경 요청 - [EWS] SP062 시나리오 추출 누락되는 오류 현상 확인 요청 및 개선 - 인프라 취약점 조치 대상 (WMS, EWS 개발 DB 서버 패치 작업 일 자 검토 요청)
03/21 03/21 03/21 03/15 03/12 03/13 03/14 03/13 03/15 03/11 03/21 03/14
70% 80% 80% 03/15 03/12 03/13 03/14 03/13 03/15 03/11 40% 03/14
02/26 03/11 03/11 03/11 03/11 03/13 03/14 03/13 03/13 03/11 03/14 03/14

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/22 03/22 03/22
03/18 02/27 03/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] messagesource-context.xml 내 'createOnMessageNotFound' value='false' 변 경 적합성 검토 및 적용 (운영) - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 (이지은 → 서상희 사 원) - [PRM] ITSM-108688 [ 고급휘발유 품질정보 삭제 요 청 ]건 조치 (with. 강길제 과장님) - [PRM] (주)유니콘에너지(2017634) '품질 검사' 보너 스카드(BNS) 내 최근 결과 조회 불가 - 확인 요 청 (요청자 : 형을진 책임님 / with. 강길제 과장 님) - [VOC] 웹 모의해킹 작업을 위한 'voctest' (테스트계 정) 권한부여
03/15 03/11 03/22 03/22 03/15 03/14 03/13 03/15
03/15 03/11 70% 50% 03/15 03/14 03/13 03/15
03/11 03/11 02/27 03/05 03/04 03/12 03/13 03/15
04/30 05/31 04/30 03/31 03/29 04/30 03/17
02/26 03/15 03/08 04/21 10/27 03/15 03/17
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체 작업에 따른 EAI 시스 템 서버작업
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] EAI 시스템 garbage MQ메세지 삭제
04/30 05/31 04/30 03/31 03/29 04/30 03/15
50% 10% 90% 90% 90% 90% 03/15
02/26 03/15 03/08 04/21 10/27 03/15 03/15