## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31
05/31 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 윤활유첨가제의 저유 Loss 물량이 조정(ZCOR6332) - [CO] 윤활유첨가제의 저유 Loss 물량이 조정(ZCOR6332) 추가 수정 - [CO] SPHB(PP 반제품)의 제조수량이 (-)인 경우 제조원가으로 반영되도록 수정(ZCOR6500) - [FI] 팀리더 경조금 신청서 양식 추가에 대한 복리후생 전표생성 RFC 로직 추가(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING ) - [TR] WBS 조회시 원가요소 고정값 원인 분석(CJI3)
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
04/30 03/29 03/29 05/31
01/05 02/15 02/28 03/07
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] 구매건 Plant 번호 변경 요청
04/30 03/29 03/29 05/31 03/29
60% 60% 70% 50% 03/21
01/05 02/15 02/28 03/07 03/21

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/01 04/01
03/26 03/26
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원 (해외운영팀) - [BC] '24년 3월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업
03/25 03/25 03/18 03/21 03/24
03/25 03/25 03/18 03/20 03/24
03/19 03/19 03/18 03/14 03/20
03/29 03/26
03/18 03/22
- [계정관리] ERP 계정관리 업무 수행(보조 : 이지은 사원) - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH2_JSP기본문법 공부하기
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 업무 수행(보조 : 이지은 사원) - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : JavaScript 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:자바 개요 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH1_JSP기초지식 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH2_JSP기본문법 공부하기
03/29 03/18 03/19 03/21 03/26
03/15 03/18 03/19 03/21 10%
03/18 03/13 03/19 03/21 03/22

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 예약 마감 로그 저장* User Exit(ZXMBCU08) 예약 마감 관 련 로그 저장 로직 추가
03/29 04/30
90% 03/19
12/14 03/18
03/29
03/25
- [HCM] [ITSM-96411]인사정보 요청서 개발 요청 건 분석
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 임원 해외출장 결재 오류 원인조사 외- [ITSM-105485] 파견/계약직 휴가쿼터한도내 휴가사용 체크로직 추가 - [HCM] 특근과다알림 메일 발송 조건 문의 응대- ITSM-108858 생산직 신입사원 AD ID 변경- ITSM-108893 HCM 신청서 결 재자 변경 요청의 건- 휴가신청서 화면의 근태코드유형추가(예 비군 훈련) - [HCM] ITSM-108936 신청서 결재자 변경 요청의 건- ITSM-1 08945 특근명령서 삭제- 급여작업지원 : 급여 공제 반영 오류 원인조사 외 - [HCM] ITSM-108925 기승인 휴가신청서 삭제 요청- ITSM-10 8945 특근명령서 삭제 요청- 급여소급 문의 대응(New Pensio n 소급 관련)- ITSM-108930 HCM>근태조회>단말기 인증시간 조회_ 열제목 수정 요청 - [HCM] 공장 중식비 신청업무 추가관련 업무 협의 및 분석- 신입 사원 학력정보 입력오류 외 문의대응
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 05/31
02/19 12/18 03/22
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 90% - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 10 %
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 및 PDF 추가개선 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] OS1급 Ceiling 인상에 따른 급여테이블 정보 변경 - [HCM] 임금 유형 생성 - 2건 - [HCM] 임원승진자의 퇴직금 계산시, 계산일 변경 요청 - [HCM] 임원 승진 전 생성된 생리휴가 삭제 요청 - [HCM] 변동공제 누락 데이터 이관 요청ㄴ
03/29 03/29 04/30 04/30 04/30 05/31 05/31 04/30 04/30 04/30
3/22 3/22 3/19 3/22 3/22 3/18 3/18 3/20 3/20 3/22
02/07 09/06 03/05 02/14 02/14 03/15 03/15 03/19 03/19 03/22

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-108444][SD]조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요 청2024.03.11 1. 기준일을 기준월 말일로 자동조정 되도록 로직 추가 2. 기준일을 현재일로 변경하는 로직 주석처리20 24.03.12 1. 기준일 ALV 표시하도록 변경 2. 거래처명 납품 처명 로드되도록 로직 추가2024.03.18 1. 전표 중복생성 방 지 로직 추기
03/29 04/30
90% 80%
02/19 03/01