## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
03/31 04/05 04/30 04/30
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체크로직 추가요청 [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 04/30 03/29 03/29
WEB
[PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대사' 수행 및 모니터링 [ERS] S-MSDS-0179(O3(오존))의 문서 폴더 변경 (기타->제품), 규정관리기안지에서 조 회되도록 ROOT값 변경 요청. [EAI] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체 작업에 따른 EAI 시스템 서버작업
완료
03/22 03/22 03/19 03/17
ERP
[CO] SPHB(PP 반제품)의 제조수량이 (-)인 경우 제조원가으로 반영되도록 수정 (ZCOR6500) [FI] 팀리더 경조금 신청서 양식 추가에 대한 복리후생 전표생성 RFC 로직 추가 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING ) [MM] 예약 마감 로그 저장 *User Exit(ZXMBCU08) 예약 마감 관련 로그 저장 로직 추가 [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업
완료
03/20 03/21 03/19 03/24