## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.03.05 ~ 2024.03.11]
3월 1주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 삼일절 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 / 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 03월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가 [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청
03/31 04/30 04/30 03/31
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체크로직 추가요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 04/30 03/29
WEB
[E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요청 [LMS] 모바일 크롬브라우저로 이러닝 강의 수강시 진도율 저장 오류 관련 문의 응대 [GCMS] 대리점영업팀 1차 회수 내용 및 2차 회수 내용 데이터 추출 요청 [EAI] SMM_PR I/F 필드 추가 (구매요구서 E-Office 전송)
완료
03/05 03/04 03/07 03/06
ERP
[CO] PP 생산오더별 작업시간 프로그램 생성(ZPCOR2050) [FI] 구매처 생성 인터페이스 오류 분석(ZFIR9057) [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 [MM] 사고 복구 비용 집계를 위한 IT 시스템 개선 요청 *월별 사고복구비 집계조회 리포트 개발
완료
03/04 03/08 03/05 03/06

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 02/23
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 일반차입금 자본화 이자율 계산 시스템 개발요청 프로세스 분석(ZTRR1422)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 생산오더별 작업시간 프로그램 생성(ZPCOR2050) - 연차 휴가 - 연차 휴가 - [TR] 이자율 계산 프로그램 생성 관련 분석(ZTRR1422) - [FI] [FI]차량관리 오류 분석(ZFIR6070) - [FI] [FI]구매처 생성 인터페이스 오류 분석(ZFIR9057)
03/04 03/05 03/06 03/31 03/08 03/08
03/04 03/05 03/06 50% 03/08 03/08
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08 03/08
04/30 03/29 03/29 05/31
01/05 02/15 02/28 03/07
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 수입 제품 구입대금 및 기타 발생 비용 문서 조회 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SMM_PR I/F 필드 추가 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 마곡 윤활실험동에 대한 납품완료 지시자 IMG 설정 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
04/30 03/29 03/29 03/29 04/30 03/29 03/11 05/31
60% 03/05 60% 03/05 03/07 50% 03/06 30%
01/05 01/10 02/15 02/19 02/26 02/28 03/05 03/07

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/18 03/18
03/12 03/12
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] SAP 솔맨7.2 F/S 체크, Oracle DB TableSpace 확인 및 Datafile 추가 점검작업 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoL og 파일 삭제작업
03/11 03/11 03/06 03/07 03/08
03/11 03/11 03/06 03/07 03/08
03/05 03/05 03/04 03/07 03/07
03/15 03/12
03/04 03/07
- [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : CSS공부하기
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : HTML공부하기 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : CSS공부하기
03/15 03/06 03/12
70% 0306 50%
03/04 03/04 03/07

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 사고 복구 비용 집계를 위한 IT 시스템 개선 요청* 월별 사 고복구비 집계조회 리포트 개발
03/29 03/29
90% 03/06
12/14 02/26
03/22
03/11
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청 건 분석
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] ITSM-108024 HCM 평가결과조회 면담관리 제외 적용 - [HCM] 특근 과다 발생 예외 적용 메뉴 개발 요청 건 분석- 인사 정보요청서 업무 분석 - [HCM] ITSM-108259 고정/변동공제 승인권자 변경 요청- 휴무 쿼터(생휴) 미발생 오류관련 원인 조사 - [HCM] 업무문의 대응 : 고정/변동 공제 승인시 오류 대응 / 연중 임원승진자에 대한 연차쿼터 조정 문의 등 - [HCM] 휴무쿼터(생휴) 미발생 오류관련 원인 조사- ITSM-1084 55 지방사택 변동성 경비 관리 버그 수정
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08
03/04 03/05 03/06 03/07 03/08

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 04/30 03/29 04/30 04/30
02/19 02/14 02/14 09/06 12/18 03/05
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 해외출장시 국내/해외출장 기간 CP 사원검색의 상태란 반영 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] 병가현황 기간 수정 요청 - [HCM] 격려금 데이터 삭제 요청 - [HCM] 퇴직신청 알람 메일 수신자 변경 - [HCM] SAP 자격수당코드명 변경 요청 - [HCM] 외국어 시험 등급 추가 기재 요청 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청
03/29 04/30 03/29 03/29 04/30 04/30 04/19 03/29 03/29 04/30
100% 70% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
02/07 12/18 02/26 09/06 03/05 03/05 03/05 03/04 03/04 03/05
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분유형 K RX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. KRX일경 우 가격결정그룹 하드코딩
03/29
90%
02/19

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 04/30
02/16 02/20
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [FLBIZ] 취약점조치(데이터평문전송) - [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
03/29 03/29 04/30
03/05 30% 5%
01/26 02/16 02/20
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] [ITSM-108397]마감계유 항목중 부문수불의 BCC 병합 기능 추가
03/08 03/08 03/08 03/31 03/31 03/08
03/08 03/08 03/08 80% 80% 03/08
03/04 03/04 03/04 06/22 01/15 03/07

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
85% 80% 70% 15% 5%
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
03/15
03/11
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] BI DashBoard S24 설치 이슈 - [ASM] ITSM-104414 변경요청서 삭제ITSM-108237 변경요청 서 삭제ITSM-108212 담당자 변경ITSM-108244 변경결과 작성ITSM-96798 변경결과 작성 - [ASM] 퇴사자 계정정리 - [ATSS] 인사 이동으로 인한 사용자 지사 변겅 - [ASM] ITSM-107840 변경결과 작성ITSM-108417 변경결과 작성ITSM-108417 변경결과 작성 - [ASM] prm 자동배포 이슈
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 03/29
03/11 03/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '회계팀 - #1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - '다운실패(2)' 예외처리 추가 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 Migration - [RPA] A11 AA 오작동 PC 재부팅 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공사 매출입력' 작업 수행 및 오류 확인 재수행 - [RPA] A360 '생산조정팀 - 전표처리' 작업 수행 및 오류 수정, 재수행 - [RPA] A360 '자금운영팀 - Weekly Economic Indicator' 작업 수행 및 좌표수정, 재수행 - [EAI] 인터페이스 정의서 RPA 수행 및 보수
03/29 03/08 03/04 03/04 03/05 03/06 03/08
03/07 03/08 03/04 03/04 03/05 03/06 03/08
01/15 03/04 03/04 03/04 03/05 03/06 03/08
06/30 04/30
07/20 02/26
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 대주주감사 지적사항 F/up을 위한 시스템 개선 요 청 - [E-Approval] 법인휴대폰 해외 데이터로밍 신청서 수정/신규 신 청서 도입 요청 - [E-Approval] 지류상품권 구매신청서 수정 개발 요청 - [E-Approval] SMM_PR I/F 필드 추가 - [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
06/30 02/29 03/08 03/29 04/30 04/30
40% 03/05 03/05 03/05 03/06 10%
07/20 01/18 02/13 02/16 02/19 02/26

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 04/30
03/11 02/29
- [E-Approval] 전자결재 관련 결제완료문서 일관로 인쇄 가능하도록 추가 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페이징처리
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [E-Approval] 전자결재 관련 결제완료문서 일관로 인쇄 가능하도록 추가 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108095 -> 기성보고서 첨부파일 교체요 청 ITSM-108155 -> 결재완료 협조문 수정요청 ITSM-108176 -> 기성보고서 결재월 변경 - [E-Approval] ITSM-108241 -> 대표이사 사용인감 날인 신청 서의 첨부결재문서 변경 요청 ITSM-108238 -> 용역 체결기안의 첨부파일 변 경 요청 ITSM-108213 -> 교육훈련신청서 상 품의서 첨 부 요청 ITSM-108212 -> 안전보건검토 결과서의 중처 법 검토자 변경 - [E-Approval] ITSM-108390 -> 공장 문서 수신담당자 변경 ITSM-108389 -> 소액구매요구/승인서 양식내 예산부서 코스트센터 수정 요청 - [OSPM] 자산취득통지서 담당 CP결재선 변경 (변경전: 유성규, 변경후: 박성식) - [E-Approval] ITSM-108013 -> OSPM 작업계획 승인 일자 변경 요청
03/08 04/30 03/04 03/05 03/07 03/08 03/08
80% 90% 03/04 03/05 03/07 03/08 03/08
02/19 02/29 03/04 03/05 03/07 03/08 03/08

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/15 04/30
02/26 03/04
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) - [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) - [LMS] 모바일 크롬브라우저로 이러닝 강의 수강시 진도율 저장 오류 관련 문의 응대 - [ERS] 규정관리 기안지 중복 작성으로 인한 중복데이터 오류 삭 제 처리 요청 - [LMS] 유밥 스마트러닝 3월 연계 데이터 확인(2/15~2/29) - [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108213 UCH 안전보건관리책임자 교육훈련신청서 상 품의서 첨부 요청 - [ERS] 새로 부서이동하신 S&H기획팀 양원수,정상은 책임 조회 안됨 문의, 권한 매핑
03/15 03/04 03/04 03/04 04/30 03/06 03/05
70% 03/04 03/04 03/04 30% 03/05 03/05
02/26 03/04 03/04 03/04 03/04 03/05 03/05
03/15 03/14 03/19 03/19
02/26 03/11 03/11 03/11
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청 - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [GCMS] 회수 데이터 관련 액면가 0으로 표기된 데이터 수정 및 보완
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [WMS] 자재 관리 어플 비번 초기화 요청 - [WMS] 자재관리 검수 관련 권한 추가 건 - [WMS] WMS HQWMSDEV01 개발 서버 EOS에 따른 서버 이관 관 련 호환성 검토 요청 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류상품권 기회수 상품권 수정 요청 - [GCMS] 지류 모바일상품권 전환 데이터 오류 확인 요청 - [GCMS] 대리점영업팀 1차 회수 내용 및 2차 회수 내용 데이터 추출 요청 - [EWS] SP305 시나리오 승인권자 변경 요청박성훈상무님 -> 박 용만팀장님 - [EWS] 나영훈 책임님 EWS 관리자 권한 회수 및 시나리오 권한 회수
03/15 03/04 03/05 03/08 03/15 03/04 03/05 03/07 03/07 03/07
03/06 03/04 03/05 03/08 70% 03/04 03/05 03/07 03/07 03/07
12/08 03/04 03/05 03/06 02/26 03/04 03/05 03/07 03/07 03/07

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/08 03/11 02/16 03/15 03/15
03/04 03/11 03/04 03/05 03/04
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] messagesource-context.xml 내 'createOnMessageNot Found' value='false' 변경 적합성 검토 및 적용 (운영) - [계정관리] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 (이지은 → 서상희 사원)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 물류비 현황 내 'pipeline' 1월 데이터 미출력 건 확인 (TS_TRANS_COST 테이블 데이터 수신 체크) - [LOPAS] EMRO 1분기 정기점검 (2024) [임상근 매니저님] - [LOPAS] messagesource-context.xml 내 'createOnMessageNot Found' value='false' 변경 적합성 검토 (다국어 지원 기능이나 서버부하 가능성이 있어 '미사용' 고려) (개발) - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 (이지은 → 서상희 사원)
03/08 03/06 03/08 03/08 03/15 03/15 03/15
03/08 03/06 03/08 03/08 50% 30% 70%
03/04 03/06 03/08 03/08 02/27 03/05 03/04
04/30 04/30 03/31 03/29
02/26 03/08 04/21 10/27
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] SMM_PR I/F 필드 추가 (구매요구서 E-Office 전송)
04/30 04/30 03/31 03/29 04/30
50% 10% 90% 90% 03/06
02/26 03/08 04/21 10/27 03/04

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 삼일절 | 2
3 | 4 ● 김원기 | 5 ● 강민경 | 6 ● 강민경 | 7 | 8 ◑ 남대현 ● 순현국 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 ● 공현호 | 19 | 20 | 21 | 22 ● 김원기 ● 최진우 | 23
24 / 31 | 25 ● 박선미 | 26 | 27 | 28 | 29 ● 배영식 ● 박민우 ● 최연화 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 03월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet