## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.03.12 ~ 2024.03.18]
3월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 삼일절 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 / 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 03월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추 가
04/30 03/31 04/30 04/30
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체크로직 추가요청 [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 04/30 03/29 03/29
WEB
[RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대사' 수행 및 모니터링 [E-Approval] - 전자결재 관련결재완료문서 일괄로 인쇄 가능하도록 추가 [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점검 및 운영 반영 지원 예정 (ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) [LMS] LMS 소프트스킬 인증 평가관련 배치로직 수정 반영
완료
03/15 03/11 03/12 03/15
ERP
[FI] 구매처생성요청시 신청 사업자번호 및 주민등록번호 중복 체크(ZFIR9057) [TR] 일반차입금 이자율 및 연평잔금액 조회 프로그램 생성(ZTRR1424) [MM] HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 [SD] 2024.03.11 조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요청
완료
03/15 03/13 03/15 03/12

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 03/31
05/31 10/06 03/14
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [CO] 수불 자재 관련 로직 개선 방향 분석(ZCOR6332)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] EXIT 계통농협 관련 전표 코스트센터 소매관리팀 변경(ZX VVFU04) - [TR] 일반차입금 이자율 및 연평잔금액 계산 프로그램 생성(ZT RR1423) - [TR] 일반차입금 이자율 및 연평잔금액 조회 프로그램 생성(ZT RR1424) - [CO] 수불 자재 관련 로직 개선 방향 분석(ZCOR6332) - [FI] 구매처생성요청시 신청 사업자번호 및 주민등록번호 중복 체크(ZFIR9057)
03/11 03/12 03/13 03/31 03/15
03/11 03/12 03/13 10% 03/15
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
04/30 03/29 03/29 05/31
01/05 02/15 02/28 03/07
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] 5023 플랜트 납품완료 지시자 설정 요청 - [MM] HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건
04/30 03/29 03/29 05/31 03/29 05/31
60% 60% 50% 30% 03/12 03/15
01/05 02/15 02/28 03/07 03/12 03/12

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/25 03/25
03/19 03/19
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 보안접속 사용자 SNC 접속 문제로 설정작업 업무 지원(인사팀) - [BC] ERP운영 DMS서버 MaxDB 용량증설 요청을 위한 확인 및 점검작업 - [BC] BW운영 사용자 세션타임 관련 파라미터 변경 설정작업(rd isp/gui_auto_logout) - [BC] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체에 따른 SAP 서비스 점검 주말작업 업무지원
03/18 03/18 03/12 03/13 03/13 03/17
03/18 03/18 03/12 03/13 03/13 03/17
03/12 03/12 03/12 03/12 03/12 03/12
03/18
03/13
- Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : JavaScript 공부하기
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : CSS공부하기 - do it! 보통 사람이 알아야 할 프로그래밍 기초 with 자바 (초급 ) 읽기 - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : JavaScript 공부하기
03/15 03/12 03/13 03/18
03/15 03/12 03/13 70%
03/04 03/11 03/11 03/13

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
03/29
90%
12/14
03/22
03/18
- [HCM] [ITSM-96411]인사정보 요청서 개발 요청 건 분석- [IT SM-107997]특근과다발생관련 예외처리조직 적용건 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] ITSM-104398 생리휴가 미발생자 관련 수정- 근태수정 결재후, 쿼터조정 오류 문의 대응(메일로 회신)- 1년미만 근속 자의 연차휴가 로직 테스트 - [HCM] 퇴직자 비과세 명예퇴직금 처리방법 조사- ITSM-10859 6 공제 결재예정자 SMS 발송 전화번호 및 문구 수정 - [HCM] 입사1년 미만 연차 생성 방법 및 오류분석- 단기계약직 연차 생성방법 및 오류 분석 - [HCM] ITSM-105485 파견직/계약직 휴가 발생갯수 로직 수정 요청(계약직 부분 수정) - [HCM] ITSM-105485 파견직/계약직 휴가 발생갯수 로직 수정 요청(파견직 부분 수정)- 생산직 개인정보보호동의 오픈전 점 검 및 테스트
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/13 03/14 03/15

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 04/30 04/30 04/30
02/19 02/14 02/14 12/18 03/05
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - PDF 개발 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청 - [HCM] HCM 내 퇴직정산서 담당자 변경 - [HCM] 포상(PA0183) 업로드 자료 전체 삭제 요청
03/29 04/30 03/29 04/30 04/30 04/26
100% 90% 100% 90% 100% 100%
02/07 12/18 09/06 03/05 03/12 03/12

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-108444][SD]2024.03.11 조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요청2024.03.11 1. 기준일을 기준월 말일로 자동조정 되도록 로직 추가 2. 기준일을 현재일로 변경하는 로 직 주석처리2024.03.12 1. 기준일 ALV 표시하도록 변경 2 . 거래처명 납품처명 로드되도록 로직 추가 - [SD] [ITSM-108413][SD]2024.03.11 거래처 신용정보 관리 메뉴 보완2024.03.11 1. ZSDR3150 ZSDR3160 표시 필 드추가 - [TD] ITSM-106113CI 도색차량 마스터 관리 개선2024.03.0 51. 로직수정
03/29 04/30 04/30 04/30
90% 03/12 03/11 03/05
02/19 03/11 03/11 03/05

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 04/30 05/31 04/12
02/16 02/20 03/14 03/14
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] ITSM-108565 HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] ITSM-108565 HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정
03/29 04/30 05/31 04/12
90% 20% 80% 90%
02/16 02/20 03/14 03/14
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] [ITSM-108451]RTS Dashboard CARD 참조처 수정 요청
03/15 03/15 03/15 03/31 03/31 03/15
03/15 03/15 03/15 80% 80% 03/14
03/11 03/11 03/11 06/22 01/15 03/11

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
85% 95% 70% 15% 50%
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
03/22
03/18
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-107746 상태 변경ITSM-108513 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-108493 변경결과 작성 - [Mobile] G/W 설치 지원 - [ASM] ITSM-107916 변경결과 작성ITSM-108618 작업유형 변경ITSM-108495 작업유형 변경ITSM-108680 변경결과 작 성ITSM-107346 배포상태 변경ITSM-107634 상태 변경 - [ASM] 정기 점검 - [ASM] ITSM-108703 견적서 삭제ITSM-108714 동료검토자 변경 - [ASM] ITSM-104329 예상완료일 변경ITSM-108727 배포상태 변경
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/22 03/29 03/22
03/18 03/11 03/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 및 테스트 - [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대 사' 수행 및 모니터링
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대 사' 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 및 테스트 - [RPA] A360 'Basic Chemical팀 - 나프타 수입부과금' 수행. 오 류확인 및 담당자 자료수정 요청, 재수행 - [RPA] A360 'LPG팀 - 자가수송비 정산' 작업 수행 - [RPA] A360 Control Room 에러 확인 - [EAI] URM 파일 Eclipse Setting
03/15 03/29 03/12 03/12 03/14 03/18
03/15 99% 03/12 03/12 03/14 [보류]
03/11 03/11 03/12 03/12 03/14 03/14
06/30
07/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
06/30 04/30
40% 03/13
07/20 02/26

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 03/29
02/29 03/18
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수 정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108726 -> [전자결재 신규 신청서 개발] 팀 리더 경조금 신청서
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [E-Approval] 전자결재 관련결재완료문서 일괄로 인쇄 가능하도 록 추가 - [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108480 -> 결재 진행 중인 회의록 내 첨부 문서 변경자산취득통지서(직접입력 그룹,개인) 담당 CP결재 선 변경 (변경전: 유성규, 변경후: 박성식) - [OSPM] OSPM -> 작업계획관리 페이지 속도 개선 및 페이징 처리 + 해더영역 클릭시 정렬 되는 기준 수정 개발서버에 올리고 현업자분들에게 확인요청 - [E-Approval] ITSM-108713 -> 기안지내 계약시행일 변경요청 ITSM-108711 -> 협조문 첨부 파일 교체 요청(문서번호: B6 3-24-0069)ITSM-108701 -> 협조문 작성일자 변경ITSM-10 8733 -> 구매품의서 [AC6-24-1881] 사유 수정 및 서류 첨부 요청
03/11 04/30 03/11 03/13 03/14
03/11 10% 03/11 03/13 03/14
02/19 02/29 03/11 02/29 03/14

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 07/12
03/04 03/12 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] 정기적검토 메일링 주기 설정 및 변경 건에 대해 일정 점 검 및 운영 반영 지원 예정(ERS 정기적검토 주기 변경 및 메일 알람 기능 개선) - [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [ERS] U50100 장치운전 Manual 문서등록 변환오류 확인 및 재 개정 처리 - [LMS] ITSM-108508 교육훈련신청서 내용 수정 및 교육이력 삭 제 요청 - [ERS] 규정관리기안지 작업시간 초과로 데이터 재처리 연동됨. .중복 연계 데이터 삭제후 규정관리 기안지 배치 작업 재실행, 부서지침서 중복 처리 문서 삭제 - [ERM] [ERM 시스템] 프로파일 변경 사항 Risk assessmet에 반영 요청 - [LMS] 2024년 e-learning 개인별 고육이력 엑셀저장시 오류 확 인요청(중복 수강자로 인한 오류) - [ERS] ITSM-108632 SHE관리원 변경으로 ERS 첨부파일 등록 - [LMS] 2024년 교육이력 조회안되는 수강자 데이터 확인 및 조 치 - [LMS] LMS 소프트스킬 인증 평가관련 배치로직 수정 반영 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
03/15 04/30 03/11 03/11 03/12 03/12 03/12 03/13 03/13 03/15 04/30
03/12 50% 03/11 03/11 03/12 03/12 03/12 03/13 03/13 03/15 10%
02/26 03/04 03/11 03/11 03/12 03/12 03/12 03/13 03/13 03/15 03/12

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/21 03/21 03/21 03/21
02/26 03/11 03/11 03/14
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청 - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [EWS] SP062 시나리오 추출 누락되는 오류 현상 확인 요청 및 개선
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청 - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [GCMS] 신규 계정 생성 및 접근 권한 삭제 4건 - [GCMS] 회수 데이터 관련 액면가 0으로 표기된 데이터 수정 및 보완 - [GCMS] 지류상품권 재고관리 감사 개선 사항 검토 요청 및 회의 참석 - [GCMS] 대구지사 상품권 PC 세팅 원격 지원 - [GCMS] 적정재고 재고현황 프로세스 확인 요청 - [WMS] 개발 서버 이전 HQWMSDEV01 -> HQWMSEV1D 서버 구성 변경 후 오류 확인 및 수정 - [EWS] 인사프로세스 시나리오 승인권자 변경 요청 - [EWS] SP062 시나리오 추출 누락되는 오류 현상 확인 요청 및 개선 - 인프라 취약점 조치 대상 (WMS, EWS 개발 DB 서버 패치 작업 일 자 검토 요청)
03/21 03/21 03/21 03/15 03/12 03/13 03/14 03/13 03/15 03/11 03/21 03/14
70% 80% 80% 03/15 03/12 03/13 03/14 03/13 03/15 03/11 40% 03/14
02/26 03/11 03/11 03/11 03/11 03/13 03/14 03/13 03/13 03/11 03/14 03/14

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/22 03/22 03/22
03/18 02/27 03/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] messagesource-context.xml 내 'createOnMessageNotFound' value='false' 변 경 적합성 검토 및 적용 (운영) - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 인수인계 (이지은 → 서상희 사 원) - [PRM] ITSM-108688 [ 고급휘발유 품질정보 삭제 요 청 ]건 조치 (with. 강길제 과장님) - [PRM] (주)유니콘에너지(2017634) '품질 검사' 보너 스카드(BNS) 내 최근 결과 조회 불가 - 확인 요 청 (요청자 : 형을진 책임님 / with. 강길제 과장 님) - [VOC] 웹 모의해킹 작업을 위한 'voctest' (테스트계 정) 권한부여
03/15 03/11 03/22 03/22 03/15 03/14 03/13 03/15
03/15 03/11 70% 50% 03/15 03/14 03/13 03/15
03/11 03/11 02/27 03/05 03/04 03/12 03/13 03/15
04/30 05/31 04/30 03/31 03/29 04/30 03/17
02/26 03/15 03/08 04/21 10/27 03/15 03/17
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체 작업에 따른 EAI 시스 템 서버작업
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] EAI 시스템 garbage MQ메세지 삭제
04/30 05/31 04/30 03/31 03/29 04/30 03/15
50% 10% 90% 90% 90% 90% 03/15
02/26 03/15 03/08 04/21 10/27 03/15 03/15

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 삼일절 | 2
3 | 4 ● 김원기 | 5 ● 강민경 | 6 ● 강민경 | 7 | 8 ◑ 남대현 ● 순현국 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 ● 공현호 | 19 | 20 | 21 | 22 ● 김원기 ● 최진우 | 23
24 / 31 | 25 ● 박선미 | 26 | 27 | 28 | 29 ● 배영식 ● 박민우 ● 최연화 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 03월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet