## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.03.19 ~ 2024.03.25]
3월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 삼일절 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 / 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 03월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
03/31 04/05 04/30 04/30
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체크로직 추가요청 [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
03/31 04/30 03/29 03/29
WEB
[PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대사' 수행 및 모니터링 [ERS] S-MSDS-0179(O3(오존))의 문서 폴더 변경 (기타->제품), 규정관리기안지에서 조 회되도록 ROOT값 변경 요청. [EAI] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체 작업에 따른 EAI 시스템 서버작업
완료
03/22 03/22 03/19 03/17
ERP
[CO] SPHB(PP 반제품)의 제조수량이 (-)인 경우 제조원가으로 반영되도록 수정 (ZCOR6500) [FI] 팀리더 경조금 신청서 양식 추가에 대한 복리후생 전표생성 RFC 로직 추가 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING ) [MM] 예약 마감 로그 저장 *User Exit(ZXMBCU08) 예약 마감 관련 로그 저장 로직 추가 [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업
완료
03/20 03/21 03/19 03/24

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31
05/31 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 윤활유첨가제의 저유 Loss 물량이 조정(ZCOR6332) - [CO] 윤활유첨가제의 저유 Loss 물량이 조정(ZCOR6332) 추가 수정 - [CO] SPHB(PP 반제품)의 제조수량이 (-)인 경우 제조원가으로 반영되도록 수정(ZCOR6500) - [FI] 팀리더 경조금 신청서 양식 추가에 대한 복리후생 전표생성 RFC 로직 추가(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING ) - [TR] WBS 조회시 원가요소 고정값 원인 분석(CJI3)
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
04/30 03/29 03/29 05/31
01/05 02/15 02/28 03/07
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] 구매건 Plant 번호 변경 요청
04/30 03/29 03/29 05/31 03/29
60% 60% 70% 50% 03/21
01/05 02/15 02/28 03/07 03/21

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/01 04/01
03/26 03/26
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원 (해외운영팀) - [BC] '24년 3월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업
03/25 03/25 03/18 03/21 03/24
03/25 03/25 03/18 03/20 03/24
03/19 03/19 03/18 03/14 03/20
03/29 03/26
03/18 03/22
- [계정관리] ERP 계정관리 업무 수행(보조 : 이지은 사원) - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH2_JSP기본문법 공부하기
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 업무 수행(보조 : 이지은 사원) - Do it! 한 권으로 끝내는 웹 기본 교과서 : JavaScript 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:자바 개요 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH1_JSP기초지식 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH2_JSP기본문법 공부하기
03/29 03/18 03/19 03/21 03/26
03/15 03/18 03/19 03/21 10%
03/18 03/13 03/19 03/21 03/22

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 예약 마감 로그 저장* User Exit(ZXMBCU08) 예약 마감 관 련 로그 저장 로직 추가
03/29 04/30
90% 03/19
12/14 03/18
03/29
03/25
- [HCM] [ITSM-96411]인사정보 요청서 개발 요청 건 분석
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 임원 해외출장 결재 오류 원인조사 외- [ITSM-105485] 파견/계약직 휴가쿼터한도내 휴가사용 체크로직 추가 - [HCM] 특근과다알림 메일 발송 조건 문의 응대- ITSM-108858 생산직 신입사원 AD ID 변경- ITSM-108893 HCM 신청서 결 재자 변경 요청의 건- 휴가신청서 화면의 근태코드유형추가(예 비군 훈련) - [HCM] ITSM-108936 신청서 결재자 변경 요청의 건- ITSM-1 08945 특근명령서 삭제- 급여작업지원 : 급여 공제 반영 오류 원인조사 외 - [HCM] ITSM-108925 기승인 휴가신청서 삭제 요청- ITSM-10 8945 특근명령서 삭제 요청- 급여소급 문의 대응(New Pensio n 소급 관련)- ITSM-108930 HCM>근태조회>단말기 인증시간 조회_ 열제목 수정 요청 - [HCM] 공장 중식비 신청업무 추가관련 업무 협의 및 분석- 신입 사원 학력정보 입력오류 외 문의대응
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 04/30 05/31
02/19 12/18 03/22
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 90% - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 10 %
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 및 PDF 추가개선 - [HCM] HCM 뉴펜션 메뉴 개선 요청 - [HCM] 근로소득 원천징수명세서 내 국외소득 합산 오류 개선 요 청 - [HCM] 생산직 평가 대상자 정보 수정 요청 - [HCM] OS1급 Ceiling 인상에 따른 급여테이블 정보 변경 - [HCM] 임금 유형 생성 - 2건 - [HCM] 임원승진자의 퇴직금 계산시, 계산일 변경 요청 - [HCM] 임원 승진 전 생성된 생리휴가 삭제 요청 - [HCM] 변동공제 누락 데이터 이관 요청ㄴ
03/29 03/29 04/30 04/30 04/30 05/31 05/31 04/30 04/30 04/30
3/22 3/22 3/19 3/22 3/22 3/18 3/18 3/20 3/20 3/22
02/07 09/06 03/05 02/14 02/14 03/15 03/15 03/19 03/19 03/22

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-108444][SD]조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요 청2024.03.11 1. 기준일을 기준월 말일로 자동조정 되도록 로직 추가 2. 기준일을 현재일로 변경하는 로직 주석처리20 24.03.12 1. 기준일 ALV 표시하도록 변경 2. 거래처명 납품 처명 로드되도록 로직 추가2024.03.18 1. 전표 중복생성 방 지 로직 추기
03/29 04/30
90% 80%
02/19 03/01

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/12
02/20 03/14
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [CCS] 취약점조치(불충분한인증) - [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [FLBIZ] ITSM-108565 HKMC 이관물량 확정시 입고일자 다를 경우 프로그램 제어 요청 건 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정
03/29 04/30 05/31 04/12
03/20 20% 03/19 90%
02/16 02/20 03/14 03/14
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [RTS] [ITSM-108823]RTS Dashboard CARD 참조처 수정 요청
03/22 03/22 03/22 03/31 03/31 03/22
03/22 03/22 03/22 80% 80% 03/20
03/18 03/18 03/18 06/22 01/15 03/18

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/29
09/05 02/15 02/21 03/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] CI 시설 대금청구 매뉴에서 PR 일괄 생성 보완 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청
03/31 03/29 03/31 05/31 03/29
85% 03/22 70% 15% 90%
09/05 01/10 02/15 02/21 03/06
03/28
03/25
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 상차계획 누락 주문 추가 - [ASM] ITSM-108447 배포ITSM-108721 변경결과 작성ITSM -108898 대상시스템 변경 - [ASM] ITSM-108811 작업유형 변경ITSM-108617 변경결과 작성ITSM-108923 요청정보 작성 - [ASM] CRM 자동배포 스크립트 추가 - [ASM] ITSM-108923 예상공수 작성ITSM-109007 요청정보 작성ITSM-108292 배포상태 변경ITSM-109010 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-109138 현작업자 변경ITSM-108253 배포상태 변경
03/18 03/19 03/20 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/20 03/21 03/22

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29 03/29 03/29
03/25 03/25 03/25
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 및 새벽작업 테스트 - [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대 사' 수행 및 모니터링
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '회계지급전표 증빙대사' 및 '외화지급계좌 증빙대 사' 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 및 새벽작업 테스트 + Migration 미정확한 부분 A360 내부 작업으로 재수정 및 테스트 완료 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 작업 수행 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 itoc PW 만료로 인한 작업 수기발 송 및 해당 로직 수정, itoc PW 변경 - [EAI] I/F정의서 재확인 및 변경 - [RPA] 115PC Outlook 실행 불가 및 RPA 메일발송 딜레이 확인
03/22 03/29 03/19 03/19 03/21 03/21
03/22 99% 03/19 03/19 03/21 03/21
03/18 03/11 03/18 03/19 03/21 03/21
06/30 04/30
07/20 03/21
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
06/30 04/30
40% 20%
07/20 03/21

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/05
02/29 03/25
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수 정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] OSPM 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-108759 -> AA9-22-0003, AA9-22-0009 , AA9-22-0018 (계약체결기안 삭제마킹) 이은지 책임 으로 계약 보관/관리 신청서 이관ITSM-108757 -> Chief Sa fety Officer(CSO) 법인인장 신규 제작 완료에 따른 후속업무 요청ITSM-108792 -> 미사용 전자결재 양식(웹사이트 관리 자 권한 신청서) 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-108819 -> 국민은행과의 단기차입 포괄한 도 등에 대한 약정 갱신 및 단기 외화대출 재약정 수정ITSM-1 08817 -> 원유 수입신용장 개설 기안지 수정ITSM-108860 -> 공장 조경 용역 단가계약 계약검토회신서(A04-24-0041) 계 약 상대방 수정 요청ITSM-108884 -> 납품일 수정요청(소형 선 예선 대금지급)ITSM-108898 -> 구매요청 사용 예정일 변 경 요청 건ITSM-108897 -> TC2C Advisory Service 체결 건 내부품의 첨부문서 추가 관련 - [OSPM] 1. 로그인시 비번 5회 이상 틀리면 10분 LOCK 로직 - > 기존 : 5회 이상부터 1회만 틀려도 10분 LOCK이 되는 부분 수정 -> 변경 : 10분 카운터 이후 다시 로그인 시도하면 5회 카운트 재시작2. 계정 잠김 확인하는 로직 (코드에서는 0번째 row만 확인함) -> 기존 : 유저 아이디만 조건으로 검색하다보 니 실패한 모든날에 row가 select되고 있어 예전에 실패한 횟 수를 들고옴 -> 변경 : 당일자 실패 내역인지 확인하는 조건을 추가 - [E-Approval] ITSM-108913 -> 기성보고서의 첨부 문서 수정 요 청ITSM-108922 -> 회의록 내 문구 삭제 요청 - [E-Approval] 24.03.21ITSM-108925 -> 기승인 휴가신청서 삭제 요청ITSM-108945 -> 특근명령서 삭제 요청ITSM-1090 01 -> 아로마틱공장 Exist TMS 및 Analyzer Shelter 양성화
04/30 03/18 03/19 03/20 03/20 [보류]
10% 03/18 03/19 03/20 03/20 03/21
02/29 03/18 03/19 03/20 03/20 03/21

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
가동전점검 첨부문서 수정 건ITSM-109003 -> 2022년 Ref inery 대기 TMS 설치 가동전 점검 첨부파일 수정 건ITSM-108 989 -> 전자결재 항목 중 "정보기술 지원 신청서" 업데이트IT SM-108985 -> 공정시스템관리팀 작업요청서 화면 수정요청 건(구분 탭 NIDS 추가)ITSM-109018 -> 결재 진행중인 기안지 (Controller 확인용)의 내용 수정ITSM-109072 -> 문서 삭제 요청ITSM-108994 -> 병가신청서 병가자 변경 요청(문서번 호 : DJ6-23-0007)ITSM-109094 -> 기안지 데이터 수정 요 청 - [E-Approval] ITSM-109118 -> VPN사용자등록신청서(협력업체 용) 및 정보기술지원신청서 첨부 양식 교체 요청ITSM-10916 8 -> 협조문(거래처 요청에 따른 가수금액 반환 요청 - 비피아이 , AH2-24-0080)의 첨부서류 변경
03/22
03/22
03/22
04/30 04/30 07/12
03/04 03/12 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [ERS] SMSDS-0179(O3(오존))의 문서 폴더 변경 (기타->제품), 규정관리기안지에서 조회되도록 ROOT값 변경 요청. - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] RI-143 배치 오류 발생 확인 및 수동 스케쥴러 실행. - [ERS] 관리자 기능으로 CDU3-U-6205 2대 RUNNING중인 PUM P 1대 TRIP시 운전 지침 제정 품의 요청 - [ERS] CP 공지사항에 문서제목 등록시 제목 형식 변경을 위한 연계뷰 테이블(VIEW_ERS_CP_NOTICE) 변경 처리
04/30 04/30 03/19 07/12 03/20 03/22 03/22
50% 20% 03/19 0% 03/20 03/22 03/22
03/04 03/12 03/19 03/15 03/20 03/22 03/22

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/04 03/28 04/04
03/25 03/11 03/25
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 30분으로 변경- 동시접속제한 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청(CRM 호출 프 로시저 변경 및 통합 테스트) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 협력업체 사용계정에 대한 만료기간 설정 - [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청(CRM 호출 프 로시저 변경 및 통합 테스트) - [GCMS] GCMS 회수 현황 프로그램 수정 - [GCMS] 재고대비 보험금액 계산식 수정 요청 - [WMS] 자재 할당 강제 취소 DB 작업 요청 - [WMS] 자재 62102449 로케이션 변경이력 확인 요청 - [EWS] SP062 시나리오 추출 누락되는 오류 현상 확인 요청 및 개선 - [EWS] SP414 모니터링 데이터 조회가 안되는 현상 확인 요청 - [EWS] SP062 담당자 리스트 데이터 추출 요청
03/21 03/28 03/21 03/22 03/21 03/19 03/21 03/22 03/20
03/20 80% 03/20 03/22 03/21 03/19 03/20 03/22 03/20
02/26 03/11 03/11 03/20 03/20 03/19 03/14 03/22 03/20
03/22 03/29 03/29 03/29 03/25
03/18 02/27 03/05 03/18 03/22
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 보조 - [PRM] [ITSM-109157] 품질 규격 마스터 일자별 증기압/유동점 표준범위 지정 기능 (배포)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-108676 (자영에너지주유소) 고급휘발유 품질정보 삭제 요청 - [계정관리] ITSM-108892 정비부문 ERP ID별 사용 T-Code(트 랙잭션코드) 목록 조회 - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 보조 - [PRM] [ITSM-109157] 품질 규격 마스터 일자별 증기압/유동점 표준범위 지정 기능 (배포)
03/22 03/18 03/21 03/29 03/29 03/29 03/25
03/22 03/18 03/21 90% 90% 50% 70%
03/18 03/13 03/20 02/27 03/05 03/18 03/22

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 05/31 03/31 03/29 04/30 06/28 04/30
02/26 03/15 04/21 10/27 03/15 03/22 03/22
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 용인IDC 노후 네트워크 장비 교체 작업에 따른 EAI 시스 템 서버작업 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
04/30 05/31 04/30 03/31 03/29 04/30 03/17 06/28 04/30
90% 10% 03/18 90% 90% 90% 03/17 10% 10%
02/26 03/15 03/08 04/21 10/27 03/15 03/17 03/22 03/22

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 삼일절 | 2
3 | 4 ● 김원기 | 5 ● 강민경 | 6 ● 강민경 | 7 | 8 ◑ 남대현 ● 순현국 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 ● 공현호 | 19 | 20 | 21 | 22 ● 김원기 ● 최진우 | 23
24 / 31 | 25 ● 박선미 | 26 | 27 | 28 | 29 ● 배영식 ● 박민우 ● 최연화 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 03월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet