## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/15
05/31 10/06 03/29
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 특관자 거래내역 수정요청(ZTRR7000) - [FI] 팀리더 경조금 전표생성 및 약정 취소 확정 신규생성(ZFI_ RFC_RECEIVE_POSTING, ZCO_BUD_COMT, ZFIR9022) - [CO] 투자예산에 대한 실제원가 개별항목 조회 일부 데이터 제외 권한 원인 분석(ZCOR7110, CJI3) - [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000)
03/25 03/27 03/28 03/29
03/25 03/27 03/28 03/29
03/25 03/26 03/28 03/29
05/30 04/30 05/31
02/15 02/28 03/07
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [FI] 전표 자동승인(회계팀)시 전표의 증빙일과 계산서 발행일 체 크로직 추가요청 - [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청
04/30 05/30 04/30 05/31
03/26 60% 70% 50%
01/05 02/15 02/28 03/07

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/08 04/08 04/03
04/02 04/02 04/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 HANA DB Log FileSystem 문제로 야간작업 업무 지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC담당자 업무지원(삼성SDS) - [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업 후 마 무리 설정작업 - [BC] HCM개발 Client별 SAP GUI 접속시 느려짐 현상 확인/해 결작업 업무지원 - [BC] ERP운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원 (정유1팀)
04/01 04/01 03/25 03/26 03/27 03/28 03/29
04/01 04/01 03/25 03/26 03/27 03/28 03/29
03/26 03/26 03/19 03/26 03/25 03/28 03/29
04/05
04/01
- ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 업무 수행(보조 : 이지은 사원) - Do it! 자바 완전 정복:1장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:2장 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹 프로그래밍:CH2_JSP기본문법 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:3장 공부하기
03/29 03/26 03/27 03/27 03/29
03/29 03/26 03/27 03/27 03/29
03/18 03/26 03/27 03/27 03/28

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 04/05
12/14 03/28
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] PM01~03 중 CAPEX 작업에 대한 자재 예약 시 이동 유형 오류 개선 요청* ZPMM0830(정비부서 작업리스트) 자재 예약 로직 보완
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] PM01~03 중 CAPEX 작업에 대한 자재 예약 시 이동 유형 오류 개선 요청* ZPMM0830(정비부서 작업리스트) 자재 예약 로직 보완
06/28 04/05
90% 50%
12/14 03/28
04/05
04/01
- [HCM] [ITSM-96411]인사정보 요청서 개발 요청 건 분석
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 근무시간 예외신청 결재오류 외 문의대응- ITSM-10921 4 학력정보 삭제 처리- 중식비 예외자 등록에 공장 인원추가에 대한 업무분석 - [HCM] [ITSM-109214] ZHRC1140 (학력사항 일괄업로드) 작 업한 "학력정보" 삭제- [ITSM-109186] 특근명령서 결재선 안 내 팝업 추가 - [HCM] 특근계획과 연동된 PC ON/OFF 문의 대응- 사외이사 입 사일자 변경 문의대응- 특근과다 예외조직적용 로직 수정- 특 근확인서 결재선 분리에 대한 문의 대응 - [HCM] s-imoms 시스템 연계 데이터 전송 오류 분석- 신규입사자 에 대한 입사일자 변경관련 안내 및 데이터 확인- 1년차 미만 직원의 연차쿼터 점검 - [HCM] 특근과다 예외조직 적용 : 순수특근 30시간 및 150%& 50시간 각각 메일 발송예외 및 과다특근정보 예외처리- New P ension 소급금액 원인조사- 당월급여지급후, 퇴직급여 관련 문 의 대응
03/25 03/26 03/27 03/28 03/29
03/25 03/26 03/27 03/28 03/29
03/25 03/26 03/27 03/28 03/29

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 05/31 05/31
02/19 03/22 03/27
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 30 % - [HCM] 공제자료 급여 전송시 급여반영된 자료(사번,직책, 직군 등)와 인사정보 일치 되도록 반영 요청 70%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생리휴가 매월 쿼터 자동 발생 요청 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발-PDF 문구 변경 - [HCM] 공제자료 급여 전송시 급여반영된 자료(사번,직책, 직군 등)와 인사정보 일치 되도록 반영 요청 - [HCM] 뉴펜션 부담금 데이터 반영 요청 - [HCM] 전담당자(퇴직자 심재은)에게 신청된 문서 현 담당자(성은 아)에게 문서 이관 신청 - [HCM] 2023년 원천징수영수증 업로드
03/29 04/30 05/31 03/29 05/31 05/31 04/30 04/30
3/29 3/26 30% 3/26 70% 3/29 3/25 3/28
02/07 03/29 03/22 09/06 03/27 03/27 03/25 03/28

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-108444][SD]조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요 청2024.03.11 1. 기준일을 기준월 말일로 자동조정 되도록 로직 추가 2. 기준일을 현재일로 변경하는 로직 주석처리20 24.03.12 1. 기준일 ALV 표시하도록 변경 2. 거래처명 납품 처명 로드되도록 로직 추가2024.03.18 1. 전표 중복생성 방 지 로직 추기 - [SD] [ITSM-109194][SD]2024.03.26거래처 신용정보 승인요 청시 다음 결재자에게 알림창 표시2024.03.26 1. 다음 결재 자 코드 SELECT 조건 변경 2. 표시 메시지 내용 변경 - [TD] ITSM-109433T/T 수송거리 테이블 조회 기능 추가 2024 .03.28 1. 조회화면에 날짜오류 라디오버튼 추가 2. 출하지 -납품처 간 유효기간 갭이 있는 데이터 추출로직 추가 3. 화면 표시 데이터 ROW 최대 자릿수 변경 5->7 4. 데이터 조회시 출 하지 전체데이터 기호(*) 사용 가능하도록 변경
03/29 04/30 04/30 04/28
90% 03/26 90% 03/28
02/19 03/01 03/26 03/28