## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 04/30 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
04/30 05/30 06/28
WEB
[PRM] 유외사업 관리 보완 요청 [RPA] RPA CP&ERP 계정 약 10여개 PW 동기화 및 Credential 변경 [ERS] S-MSDS-2322 문서 열기시 느린현상 확인 및 PDF 파일 리사이징 후 수정 처리 [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
03/29 03/27 03/27 03/29
ERP
[FI] 팀리더 경조금 전표생성 및 약정 취소 확정 신규생성(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING, ZCO_BUD_COMT, ZFIR9022) [TR] 특관자 거래내역 수정요청(ZTRR7000) [SD] 조달청 배달할인 관련 티코드 개선 요청 [TD] T/T 수송거리 테이블 조회 기능 추가
완료
03/27 03/25 03/26 03/28