## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30
02/20
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-108716 e-Biz. 현수막지원 직전주문경과 초과 sql 수정 - [e-Biz] ITSM-109417 e-biz 품질점검결과서의 적합여부 불일 치 조치요청
04/30 04/12 04/12
30% 03/26 03/29
02/20 03/14 03/28
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [RTS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [RTS] RTS Dashboard사이버보안 컴플라이언스 점검 결과에 따 른 개선 건 - [OAS] [ITSM-109568]기존 공장 Fuel Gas 도입량에 따라 변경 된 MW, LHV 계유 반영 요청
03/29 03/29 03/29 03/31 03/31 03/29
03/29 03/29 03/29 03/29 03/29 03/29
03/25 03/25 03/25 06/22 01/15 03/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31
09/05 02/15 02/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 유외사업 관리 보완 요청 - [PRM] 생일선물지급 발송예정일 검색 조건 변경
05/31 04/30 05/31 03/29 03/28
85% 70% 15% 03/29 03/28
09/05 02/15 02/21 03/06 03/27
04/05
04/02
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-109163 작엽결과 작성 ITSM-109203 변경요청 서 삭제ITSM-109157 취약점ITSM-109171 작업유형 변경 및 부작업 생성ITSM-109212 작업유형 작성 - [ASM] ITSM-108999 배포 및 작엽결과 작성 - [Mobile] goolge FCM 정책 만료로 인한 변경 - [ASM] ITSM-109337 작엽결과 작성 - [ASM] 취약점 점검 장애
03/25 03/26 03/28 03/27 03/27
03/25 03/26 03/28 03/27 03/27
03/25 03/26 03/26 03/27 03/27

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/05
04/01
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 Mig ration 완료 + Migration 미흡한 부분 재수정 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 CP 비정상 확인 및 시스템 정상 확인 후 메일 재발송 - [RPA] A11 -> A360 전환된 모든 작업 운영 전환 - [RPA] RPA CP&ERP 계정 약 10여개 PW 동기화 및 Credential 변경 - [RPA] RPA CP&ERP 계정 PW 충돌로 인한 작업 배포 실패 확인 및 잠금 해제, 새벽작업 모니터링 - [EAI] WMB7 버전 설치 및 문의 - [RPA] A360 작업 스케쥴 재설정 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 script 에러 발생 . 원인 파악을 위한 로그 추가
03/29 03/26 03/27 03/27 03/27 04/05 03/28 03/28
03/29 03/26 03/27 03/27 03/27 [보류] 03/28 03/28
03/11 03/26 03/27 03/27 03/27 03/27 03/28 03/28
06/30 04/30 04/30
07/20 03/21 03/28
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
06/30 04/30 04/30
40% 70% 20%
07/20 03/21 03/28

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-109252 -> 아로마틱영업팀 본부장 이상 승 인 품의서 자료 및 목록 제공 요청 - [OSPM] 장비사용 신청서 -> 전자결재 첨부파일 경로 추가 - [E-Approval] ITSM-109570 -> 품의서 수정 요청 --- [중부영업 지원팀] GS E&R - Net 출하방식 적용
04/30 07/31 03/26 03/29 03/29
10% 5% 03/26 90% 03/29
02/29 03/26 03/26 03/26 03/29

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 07/12
03/04 03/12 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 2024-03-22 일자 개정시 중복 문서번호 데이터 첨부로 오류 발생. 재개정처리(28건) - [LMS] 교육훈련신청서 결재 완료후 전표생성 오류 확인 및 비용 신청금액, 공급가액 동일하게 수정 요청 - [ERS] CDU3-W-6108 개정처리한 건인데. 문서가 4~5페이지가 잘못 변환됨. 원인 확인 요청 및 재처리 - [ERS] SMSDS-2322 문서 열기시 느린현상 확인 및 PDF 파일 리사이징 후 수정 처리 - [ERS] 부서지침서 'U-11100 운전 절차서(DIST2-P-1110)' 1건 제정오류 재 제정 처리 - [LMS] 스마트러닝 URL 변경 요청(기존 스마트러닝 운영업체(유 밥) 계약만료 후 신규업체(휴넷)으로 사이트가 개편) - [ERS] 디지털 서식 첨부파일 추가로 인한 SOM-2-090, SOM-2 -100 첨부서식 정렬 요청
04/30 04/30 07/12 03/25 03/25 03/26 03/27 03/28 04/01 03/28
50% 40% 5% 03/25 03/25 03/26 03/27 03/28 03/29 03/28
03/04 03/12 03/15 03/25 03/25 03/26 03/27 03/28 03/28 03/28

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/05 04/05 04/02 04/05
03/25 04/01 03/29 03/29
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 30분으로 변경- 동시접속제한 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 미처리 데이터 확 인 불가 원인 확인 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제시나리오 매출대비회수 율 5% 이상 데이터 관련 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류 -> 모바일상품권 전환 관련 수정 요청(CRM 호출 프 로시저 변경 및 통합 테스트) - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 30분으로 변경- 동시접속제한 - [GCMS] 기회수 상품권 이미지 대조 및 데이터 작업 - [WMS] 공구 불출 내역 5년치 데이터 추출 요청 - [WMS] HQWMSDEV01 개발 서버 이관 작업 - [WMS] 공구창고 권한 요청 : 안재종, 박필희 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 미처리 데이터 확 인 불가 원인 확인 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제시나리오 매출대비회수 율 5% 이상 데이터 관련 확인 요청
03/29 04/05 03/26 03/26 03/29 03/25 04/02 04/05
03/29 20% 03/26 03/26 03/29 03/25 30% 30%
03/11 03/29 03/26 03/26 03/26 03/25 03/29 03/29
04/05 05/31
04/01 03/25
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] [ITSM-109157] 품질 규격 마스터 일자별 증기압/유동점 표준범위 지정 기능 (배포작업) - [VOC] 상담이력_VOC 이관 등록 오류 (김민주 사원님 [고객센터 ]) 확인 요청 - 'CHAN_ROW_ID' 확인 - [LOPAS] '이관관리 > 해상이관오더관리' 내 '제주저유소(3203 ) - '0.3% LRFO(5104)' 데이터 확인 (배치 및 테이블 점검) - [PRM] PRM 인수인계 - [VOC] VOC 인수인계 - [계정관리] ERP 계정관리 보조
03/29 05/31 03/25 03/25 03/29 03/29 03/29 03/29
03/29 10% 03/25 03/25 03/29 03/29 03/29 03/29
03/25 03/25 03/22 03/25 03/28 02/27 03/05 03/18

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 04/30 04/30 06/28 04/30
03/15 04/21 10/27 03/15 03/22 03/22
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신 청서
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.1월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신 청서
04/30 05/31 04/30 04/30 04/30 06/28 04/30
03/29 50% 90% 90% 90% 10% 90%
02/26 03/15 04/21 10/27 03/15 03/22 03/22