## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/15
05/31 10/06 03/29
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 시험장비 교정계획서 CP 전송취소 후 재전송 시 오류 발생 건(ZFIR9900) - [FI] 자산거래요청 CP 요청후 취소 플래그 오류(ZFIR9030) - [FI] 구매처 생성시 사번오류 원인 분석 및 해결(ZFIR9057) - [FI] 전자결재 첨부 증빙내역 누락 원인 분석(ZEAM8000, ZEA M8010) - [TR] 양덕주유소(2016412) 대여금 연체이자 마이너스 표기 원 인 분석(ZFIR1070, ZFIR1010)
04/01 04/01 04/02 04/03 04/05
04/01 04/01 04/02 04/03 04/05
04/01 04/01 04/02 04/03 04/04
05/30 04/30 05/31 04/30 04/30
02/15 02/28 03/07 04/02 04/02
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추 가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] 기 PR완료 건에 대한 공급업체 코드 변경요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추 가
05/30 04/30 05/31 04/08 04/30 04/30
60% 70% 50% 04/01 50% 50%
02/15 02/28 03/07 04/01 04/02 04/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/15 04/15
04/09 04/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP운영 기존 Batch Job 재수행 작업 (ZSD_BILLING_1 000_1A) - [BC] (구)조회용 ERP시스템 접속 사용자 확인 취합 및 전달(‘24 년01월~’24년04월) - [BC] ERP운영 Transaction Profile 관련 Standard 내역 취합 및 전달(1년치)(삼성SDS) - [BC] HCM운영 S-imoms Integration 시스템 RFC통신 확인을 위 한 점검작업 업무지원
04/08 04/08 04/03 04/03 04/03 04/04 04/05
04/08 04/08 04/03 04/03 04/03 04/04 04/05
04/02 04/02 04/01 04/03 04/03 04/03 04/04
04/12
04/08
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:4장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:5장 공부하기
04/05 04/03 04/05
04/05 04/03 04/05
04/01 03/31 04/03

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] PM01~03 중 CAPEX 작업에 대한 자재 예약 시 이동 유형 오류 개선 요청* ZPMM0830(정비부서 작업리스트) 자재 예약 로직 보완
06/28 04/05
90% 04/01
12/14 03/28
04/12
04/08
- [HCM] 공장 중식비예외 신청 기능 추가 적용- 근태확인서 메일 발송시 메뉴링크추가 적용
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 퇴직자 기본급 및 상여금 소급관련 문의 대응- 근태평가 중 쿼터정리 오류 원인조사- 특근확인서 퇴근시간 팝업조건 변 경관련 분석 - 연차 - [HCM] 병가신청서 내용수정 관련 문의 대응(삭제 후 재신청 안 내)- 근태기록부 조회 관련 문의 대응(ZHRR2450에서 해당월 조회대상여부 체크 안내)- 특근확인서 최종결재시 오류(데이 터 수정 안내)- 생휴쿼터 발생 로직 보완(ZHRR2700) - [HCM] ITSM-109830 고정변동공제신청-항목 양식 변경 및 입 금처 최신건 1건 만 표기- 공장 중식비예외 신청 기능 추가관 련 테스트 - [HCM] 공장 중식비예외 신청 기능 추가관련 테스트- 근태확인서 메일발송시 메뉴링크추가관련 분석
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 05/31 05/31 06/26
02/19 03/22 03/27 04/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 50 % - [HCM] 공제자료 급여 전송시 급여반영된 자료(사번,직책, 직군 등)와 인사정보 일치 되도록 반영 요청 70% - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 - [HCM] 뉴펜션 부담금 데이터 반영 요청 - [HCM] 자녀학자금 금액 변경 건
03/29 05/31 06/28 05/31 05/31
4/5 50% 80% 4/4 4/3
02/07 03/22 04/03 03/28 04/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-109194][SD]2024.03.26거래처 신용정보 승인요 청시 다음 결재자에게 알림창 표시2024.03.26 1. 다음 결재 자 코드 SELECT 조건 변경 2. 표시 메시지 내용 변경 2024 .04.05 ZSDR3140 COPY 수정 1. 결재정보 초기화 2. 생성 일 입력 - [SD] [ITSM-109739][SD]2024.04.02 미화 결제 건 특별환율 적용 요청 (한화임팩트) 2024.04.02 1. 예외 거래처 코드 추가 - [SD] [ITSM-109907][SD]2024.04.04 e-Biz/Flow 국내영업 용 주문 알림 중복 오류 수정 2024.04.04 1. 카카오톡 메시 지 중복전송 방지 로직 추가
03/29 04/30 05/31 04/30
90% 04/05 04/02 04/04
02/19 03/26 04/02 04/04