## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
04/30 04/30 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
04/30 04/15 05/30 06/28
WEB
[PRM] 지방세 체납관리를 위한 PRM 거래처정보 조회권한 부여 [RPA] A360 '생산조정팀 - 전표처리' 작업 에러확인 및 SAP 화면 변경, 재수행 [ERM] ERM 시스템와의 data 송/수신관련 SHE 시스템 data 확인 요청 [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
완료
04/03 04/01 04/02 04/05
ERP
[FI] 구매처 생성시 사번오류 원인 분석 및 해결(ZFIR9057) [MM] 기 PR완료 건에 대한 공급업체 코드 변경요청 [MM] PM01~03 중 CAPEX 작업에 대한 자재 예약 시 이동 유형 오류 개선 요청 [SD] [ITSM-109907]2024.04.04 e-Biz/Flow 국내영업용 주문 알림 중복 오류 수정
완료
04/02 04/01 04/01 04/04