## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30
02/20 04/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [e-Biz] ITSM-109713 e-Biz. 사용자 관리 페이지 추가 수정
06/30 04/30 04/30
30% 90% 04/05
02/20 04/02 04/02
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업 - [OAS] [ITSM-106474]2023년 Tank 일별 재고추이 현황자료 Download 요청
04/05 04/05 04/05 04/30 04/03
04/05 04/05 04/05 20% 04/03
04/01 04/01 04/01 04/01 04/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31
09/05 02/15 02/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 지방세 체납관리를 위한 PRM 거래처정보 조회권한 부여
05/31 04/30 05/31 04/03
85% 75% 15% 04/03
09/05 02/15 02/21 04/01
04/12
04/08
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-109698 작업자 변경ITSM-109330 작업유형 변 경ITSM-109672 작업자 변경 - [ASM] 전자문서 별 JIRA 재연동 - [ASM] 44384 70659 52453 76771 80826 8986448076 64731 84467작업공수 변경 - [ASM] ITSM-109410 긴급도 수정ITSM-109409 긴급도 수정 - [ASM] ebiz push 점검 - [ASM] ITSM-109889 견적 정보 재작성ITSM-109885 견적 정 보 재작성ITSM-109942 견적서 삭제ITSM-107346 재배포
04/02 04/02 04/02 04/03 04/04 04/05
04/02 04/02 04/02 04/03 04/05 04/05
04/02 04/02 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/12
04/08
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 메일 발송 첨 부파일 경로 변수 -> 클립보드로 변경 (영문입력 불가 현상) - [RPA] A360 '생산조정팀 - 전표처리' 작업 에러확인 및 SAP 화 면 변경, 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공사 매출입력' 작업 수행 및 담당자 요청으로 삭제했던 로직 복구 (사용자 여신 제외로직) - [EAI] IIB10 제거 및 WMS7 설치 후 IIB10 재설치, WMS7 시스 템 설정 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 메일 발송 첨부파일 경로 클립보드 -> ct+v 로 변경 (영문입력 불가 현상) - [RPA] A360 자금운영팀 작업 수신자 변경 - [EAI] I/F정의서 정리 엑셀 최신화 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 작업 정상수행여부 재확인 을 위한 로그 추가 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 폴더 생성 오류 -> PC 재부팅 후 재수행 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 프로세스 변경으로 인한 엑 셀 함수 재설정
04/01 04/01 04/03 04/02 04/02 04/03 04/04 04/04 04/04 04/05
04/01 04/01 04/03 04/02 04/02 04/03 04/04 04/04 04/04 04/05
04/01 04/01 04/01 04/01 04/02 04/03 04/03 04/04 04/04 04/05

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30 04/30
07/20 03/21 03/28
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
06/30 04/30 04/30
45% 90% 90%
07/20 03/21 03/28
04/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - 프론트 화면 정리중 - [OSPM] 장비사용 신청서 -> 전자결재 첨부파일 경로 추가 - [E-Approval] ITSM-109584, ITSM-109605 , ITSM-109627 ITSM-109646, ITSM-109657, ITSM-109668 ITSM-109660 - [E-Approval] ITSM-109683, ITSM-109645, ITSM-109754, ITSM-109774 - [E-Approval] ITSM-109346, ITSM-109854 ITSM-109842, ITSM-109834 - [E-Approval] ITSM-109888, ITSM-109878 - [E-Approval] ITSM-109877, ITSM-109913, ITSM-109906, ITSM-109948
04/30 07/31 04/03 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
10% 5% 04/03 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
02/29 03/26 04/01 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 07/12
03/04 03/12 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] VIEW_ERS_CP_NOTICE 뷰 TITLE 부분 로직 예외처리 수정 반영 - [ERM] ERM 시스템와의 data 송/수신관련 SHE 시스템 data 확인 요청 - [ERM] (RI-268) 화재/폭발 사고 건수 데이터 연계관련, SHE Vi ew에서 제공되는 내용 중 Tier3 화재/폭발 건이 누락되어 Vie w 로직 수정, ERM 시스템에 데이터 수정 반영 요청 - [LMS] 결재완료된 ODATDA 신청서 첨부파일 변경 - [ERS] 직제규정(영문) 개정 파일 , 재개정 및 ARO21-P-0034 수정 처리 요청 - [ERM] ERM 시스템 Risk owner 변경 요청 - [ERS] ERS 검색 INDEX 배치 실행시간을 기존 새벽 1시에서 새 벽 3시30분으로 변경 후 재실행
04/30 04/30 07/12 04/01 04/02 04/03 04/04 04/04 04/05 04/05
50% 90% 5% 04/01 04/02 04/03 04/04 04/04 04/05 04/05
03/04 03/12 03/15 04/01 04/02 04/03 04/04 04/04 04/05 04/05
04/18 04/18
04/09 04/09
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 30분으로 변경 - [GCMS] 판매등록 결재구분, 거래처코드, 용도 데이터 변경 요청 - [GCMS] 모바일상품권교환회수 테스트 데이터 삭제 요청 - [GCMS] 롯데쇼핑 모바일 상품권 데이터 GCMS 데이터와 불일치 확인 요청 - [WMS] 할당 취소 불가 품목 취소 처리 요청 - [WMS] 감사팀 안상열 책임 PC WMS 접속 오류 원격 확인 요청 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 미처리 데이터 확 인 불가 원인 확인 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제시나리오 매출대비회수 율 5% 이상 데이터 관련 확인 요청
04/05 04/01 04/01 04/03 04/05 04/03 04/02 04/05
04/04 04/01 04/01 04/03 04/05 04/03 04/02 04/02
03/29 04/01 04/01 04/02 04/05 04/03 03/29 03/29

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/12 05/31 04/08
04/08 03/25 04/04
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 판정현황 내 (1)리스트 (2) 세부사 항 변경 [ ITSM-109540 ]
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 판정현황 내 (1)리스트 (2) 세부사 항 변경 [ ITSM-109540 ] - [LOPAS] '이관관리 > 해상이관오더관리' 내 '군산저유소(3102 ) - '0.3~5% B-C'(5204,5) 데이터 확인 (배치 및 테이블 점검) [TT_STOCK_SIM] - [LOPAS] SAP Data Services (192.168.30.109) 접속 불가 및 배치 미가동 확인 ('남경우' 책임님께 점검 요청 / 재기동 후 배치 확인)
04/05 05/31 04/08 04/03 04/05
04/05 20% 80% 04/03 04/05
04/01 03/25 04/04 04/03 04/05
05/31 05/31 06/28 04/30 04/30 06/28 04/30
03/15 04/05 04/05 04/21 10/27 03/22 03/22
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 3월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 3월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
05/31 05/31 06/28 04/30 04/30 04/30 06/28 04/30
90% 10% 10% 90% 90% 04/05 30% 90%
03/15 04/05 04/05 04/21 10/27 03/15 03/22 03/22