## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/15
05/31 10/06 03/29
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 자산거래 요청 오류 원인 분석 및 해결(ZFIR9030) - 휴가, 공휴일 - [FI] 구매처코드 생성 오류 분석및해결(ZFIR9057) - [CO] 수불 자재 관련 로직 수정(ZCOR6332)
04/08 04/10 04/11 04/12
04/08 04/10 04/11 04/12
04/08 04/09 04/11 04/12
05/30 04/30 05/31 04/30
02/15 02/28 03/07 04/02
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추 가 - [TD] 수급상황기록부 수출입관리 프로그램 업그레이드 요청
05/30 04/30 05/31 04/30 04/30 05/31
60% 70% 50% 50% 04/08 04/12
02/15 02/28 03/07 04/02 04/02 04/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/22 04/22 04/18
04/16 04/16 04/12
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 ((구)ERP 조회용)
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] BW운영과 상품권(GIFTPRD)서버 시스템 간 Connection 문 제 발생으로 확인 및 업무지원 - [BC] HCM운영 Firori Web 멀티플 로그온 방지에 대한 SAP확인 및 내용전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 관련 BW개발자 업무지원(삼성SDS)
04/15 04/15 04/11 04/11 04/12
04/15 04/15 04/11 04/11 04/12
04/09 04/09 04/11 04/03 04/09
04/19
04/15
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:6장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:7장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:8장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:9장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:10장 공부하기
04/12 04/08 04/12 04/11 04/11 04/15
04/12 04/08 04/10 04/11 04/11 30%
04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 04/30
12/14 04/11
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능* W/O에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추 가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능* W/O에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추 가
06/28 04/30
90% 50%
12/14 04/11
04/30
04/15
- [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 적용(5/1 )
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 근태확인서 메일발송시 메뉴링크추가 - 공장 중식비예외 자 급여반영일자 자동처리 테스트- 의료비지원 승인저장시 오 류(가족 주민번호 상이:PA0540)- 생활안정자금 최종대출금액 수정(PA9412:6건) - [HCM] 공장 중식비예외자 신청 운영시스템 반영(결재 분기 포함 )- 국내출장비 신청서의 동행자 입력메뉴 비활성화 수정 - [HCM] 공장 중식비예외자 사용방법 안내- 특별휴가 보상 오류 데이터 수정- 특근과다발생 예외(자)조직 소스 수정 - [HCM] 정산완료된 해외출장비 재신청 가능토록 데이터 수정- 생 활안정자금 대출기간 차이에 대한 원인분석(기간 반올림)
04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/09 04/11 04/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 05/31 05/31 06/26 07/31
02/19 03/22 03/27 04/03 04/09
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 80 % - [HCM] 공제자료 급여 전송시 급여반영된 자료(사번,직책, 직군 등)와 인사정보 일치 되도록 반영 요청 70% - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 90% - [HCM] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 70%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 - [HCM] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 - [HCM] SAP HR 근태기록부확인(부서장) 메일 발송 시, 해당화면 링크 추가 - [HCM] 급여확인 메일 전송 문구 변경 요청
03/29 05/31 06/28 07/31 06/28 05/31
4/5 80% 90% 70% 4/9 4/9
02/07 03/22 04/03 04/09 04/09 04/09
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
03/29
90%
02/19