## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 07/31 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
04/30 05/30 06/28 04/29
WEB
[RPA] A360 ruuner04 신규러너 작동불가 원인 확인 [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [LMS] ITSM-110068 학습자료실 내 게시판 명칭 변경 및 자료 삭제 요청 [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
완료
04/12 04/08 04/11 04/11
ERP
[CO] 수불 자재 관련 로직 수정(ZCOR6332) [FI] 구매처코드 생성 오류 분석및해결(ZFIR9057) [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추가 [TD] 수급상황기록부 수출입관리 프로그램 업그레이드 요청
완료
04/12 04/11 04/08 04/12