## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30 04/30
02/20 04/03 04/09
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [e-Biz] ITSM-110081 e-Biz 주문등록 메뉴 담당자 조회필터 추 가요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [CCS] ITSM-110016 법인카드 정산 신청서 결재 취소 요청 - [e-Biz] ITSM-110081 e-Biz 주문등록 메뉴 담당자 조회필터 추 가요청
06/30 04/30 04/12 04/30
30% 90% 04/08 80%
02/20 04/02 04/08 04/09
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업
04/12 04/12 04/12 04/30
04/12 04/12 04/12 20%
04/08 04/08 04/08 04/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 5%
09/05 02/15 02/21 04/12
04/19
04/15
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] ebiz push 점검 - [ASM] ITSM-109515 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-108150 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-107461 예상완료일 변경결과ITSM-109112 변경 결과 작성ITSM-110090 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-110165 변경결과 작성
04/11 04/08 04/09 04/11 04/12
04/11 04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/08 04/09 04/11 04/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/19
04/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 Migration 작업 모니터링 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 프로세스 변경으로 인한 엑 셀 함수 재설정 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 분류 E(e-sero/역 분개)로 넘어간 원인 확인 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 RPA 의견에 따른 원인 확인 담당자 요청 - I/F정의서 정리 엑셀 최신화 - [PPS/전자계약] 취약점 조치 장비 및 사용자 계정 확인 및 회신 - [RPA] A360 ruuner04 신규러너 작동불가 원인 확인
04/12 04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/12
04/12 04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/12
04/08 04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/11
06/30
07/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
06/30 04/30 04/30
45% 04/12 04/08
07/20 03/21 03/28

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31 04/23
02/29 03/25 04/08
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [OSPM] ITSM-110097작업 정산서 팝업 창 전체 화면 기능 추가
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-109966, ITSM-110009, ITSM-110019 - [E-Approval] ITSM-110026, ITSM-110038, ITSM-110057 , ITSM-110061, ITSM-110054 - [E-Approval] ITSM-110122 - [E-Approval] ITSM-110152, ITSM-110153, ITSM-110145 , ITSM-110134 - [OSPM] ITSM-110097작업 정산서 팝업 창 전체 화면 기능 추가
04/30 07/31 04/08 04/09 04/11 04/12 04/23
10% 5% 04/08 04/09 04/11 04/12 60%
02/29 03/26 04/08 04/09 04/11 04/12 04/08
04/30 07/12
03/04 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 프로젝트 구매팀. 이혜리 사원 ERS 접속안됨 문의 및 사 용자 등록 처리 지원 - [LMS] ITSM-110068 학습자료실 내 게시판 명칭 변경 및 자료 삭제 요청 - [ERM] [ERM 시스템] KRI 수정 오류 확인 요청 - [LMS] 프로젝트QA2팀 WBS 코드 업데이트 - [ERS] CP통합검색 연계뷰(VIEW_XIPER_ERS_SEARCH) FILE _PATH_TXT 경로 변경.
04/30 04/30 07/12 04/09 04/12 04/11 04/11 04/11
90% 04/09 5% 04/09 04/11 04/11 04/11 04/11
03/04 03/12 03/15 04/09 04/09 04/11 04/11 04/11

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/25 04/25
04/09 04/18
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] SAP BW 인터페이스 오류 원인 확인 요청 - [GCMS] 폐기 완료 후 남은 판매품의서 제휴처 회수 데이터 확인 요청 - [WMS] 24년 1분기 DML 작업 내역 SR 맵핑 요청 - [WMS] WMS 개발서버 (HQWMSDEV01) SSL 적용 요청 - [WMS] 할당 불가 품목 조치 요청 (ITSM-110077) - [WMS] 공구창고 출고요청내역 데이터 추출 요청 (20.01.01 ~ 24.04.12) - [WMS] 최상원 책임 PC WMS 개발 서버 프로그램 설치 지원
04/25 04/11 04/09 04/09 04/15 04/09 04/12 04/09
30% 04/11 04/09 04/09 80% 04/09 04/12 04/09
04/09 04/11 04/09 04/09 04/11 04/09 04/12 04/09
04/12 05/31 04/19
04/08 03/25 04/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 판정현황 내 (1)리스트 (2) 세부사 항 변경 [ ITSM-109540 ] - [VOC] VOC 관련 점검 회의 (8층 고객센터) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색
04/11 05/31 04/08 04/11 04/19
04/11 50% 04/08 04/11 10%
04/01 03/25 04/04 04/11 04/11

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/28 04/30 04/30 06/28
03/15 04/05 04/21 10/27 03/22
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 3월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
05/31 05/31 06/28 04/30 04/30 06/28 04/30
90% 04/18 50% 90% 90% 40% 04/11
03/15 04/05 04/05 04/21 10/27 03/22 03/22