## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30
05/31 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 수불리포트 데이터 분석(ZCOR6332) - [FI] 자산거래요청 결재요청 이슈 원인 분석 및 해결(ZFIR903 1N) - [FI] 결재요청 증빙 첨부 누락 관련 원인 분석 및 해결(ZEAM80 00) - [TR] 어음 결산 프로그램 성능 및 유지보수 (ZTRR1810, ZTRR 1830) - [FI] 20241분기 전표 데이터 다운로드
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
05/30 05/31 04/30 05/31
02/15 03/07 04/02 04/16
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련
05/30 04/30 05/31 04/30 05/31
60% 04/16 50% 50% 30%
02/15 02/28 03/07 04/02 04/16

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/29 04/29
04/23 04/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 현재 릴리즈 되어 수행중인 배치잡 리스트 취합 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 관련 BW개발자 업무지원(삼성SDS) - [BC] 2024년 1분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전 달 - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 ((구)ERP 조회용) - [BC] ERP운영/QA테스트 astm 환산 프로그램 download 전달 및 업무지원
04/22 04/22 04/15 04/17 04/17 04/18 04/19
04/22 04/22 04/15 04/17 04/17 04/18 04/19
04/16 04/16 04/15 04/15 04/16 04/12 04/18
04/26
04/22
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:10장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:11장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:12장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:13장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:14장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:15장 공부하기
04/12 04/15 04/16 04/16 04/17 04/18 04/23
04/12 04/16 04/16 04/16 04/17 04/18 20%
04/08 04/12 04/16 04/16 04/17 04/18 04/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능* W/O에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추 가
06/28 04/30
90% 04/17
12/14 04/11
04/30
04/22
- [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 적용(5/1 )
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 경조금신청서의 기본급란 승호월 표기 기준 확인- 법적선 임자 위험물안전관리자 대리자 지정 관련 안내 메일 대상자 제 외관련 로직 분석 - [HCM] 조직한계처리 문의 대응- 결재직위관리 코드 출력순서변 경관련 수작업 전송- [ITSM-107997]특근 과다 발생 예외 적 용 메뉴 개발 및 최종 테스트- 생활안정자금 급여반영 누락 원 인조사 및 수정 - [HCM] [ITSM-110346] HCM - 발령 : 파견조직 오류 수정- [IT SM-110326] 해외 출장비 신청서 내 출장기간 수정 - [HCM] [대주주감사 recommendation] SAP HCM alerting 설정 혹은 approval 설정 관련 시스템 분석 및 협의- 병가휴가 기간 수정 외 3건 데이터 수정 - [HCM] 건강보험 연말정산 결과 업로드시 오류 문의- 주택자금 상환 및 생활자금 상환 입력기간 예외 문의 등 급여작업 지원
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/26 04/25 06/28
04/22 04/19 04/18
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] HCM 급여 문의 응대 70% - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 - [HCM] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 - [HCM] 법적선임자 위험물안전관리자 대리자 지정 관련 안내 메 일 대상자 제외 - [HCM] 발령품의 관리 관련 요청 - [HCM] 권한 분리에 따른 오류 조치 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] HCM 급여 문의 응대 - [HCM] 국내출장비 신청서 Cost Center 변경 요청 - [HCM] 특근확인서 및 특근명령서 내역 삭제 요청
05/31 06/28 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 04/19 04/25 06/28 06/28
4/18 4/15 4/19 4/15 4/15 4/15 90% 4/19 70% 4/18 4/15
03/22 04/03 04/09 04/15 04/15 04/11 04/18 04/15 04/19 04/16 04/15
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
03/29 05/31
90% 90%
02/19 04/15