## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 [LMS] ITSM-108725 엔지니어
04/30 07/31 05/31 07/12
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
04/30 05/30 06/28 04/29
WEB
[e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작업 요청 [E-Approval] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 [ERM] ERM IT 시스템 profile 변경에 따른 RA 반영 요청 [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
04/18 04/19 04/19 04/19
ERP
[FI] 자산거래요청 결재요청 이슈 원인 분석 및 해결(ZFIR9031N) [TR] 어음 결산 프로그램 성능 및 유지보수(ZTRR1810, ZTRR1830) [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능 *W/O 에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추가 [HCM] [ITSM-110346] HCM - 발령 : 파견조직 오류 수정
완료
04/16 04/18 04/17 04/17