## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30 05/31 04/30
02/20 04/17 04/19 04/19
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110191 e-Biz CI 시설관리(협력사용) 검수요청 회수 버튼 삭제요청 - [e-Biz] ITSM-110437 e-Biz 가격등록 메뉴 로직 수정 - [CCS] ITSM-110481 법인카드(임원 체력단련비) 정산 관련, 데 이터 원복요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [e-Biz] ITSM-110081 e-Biz 주문등록 메뉴 담당자 조회필터 추 가요청 - [e-Biz] ITSM-110191 e-Biz CI 시설관리(협력사용) 검수요청 회수 버튼 삭제요청 - [e-Biz] ITSM-110437 e-Biz 가격등록 메뉴 로직 수정 - [CCS] ITSM-110481 법인카드(임원 체력단련비) 정산 관련, 데 이터 원복요청
06/30 04/30 04/30 04/30 05/31 04/30
30% 04/18 04/18 90% 50% 90%
02/20 04/02 04/09 04/17 04/19 04/19
12/31 12/31 12/31 09/30
01/02 01/02 01/02 04/19
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업
04/19 04/19 04/19 09/30 04/30
04/19 04/19 04/19 1% 20%
04/15 04/15 04/15 04/19 04/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 20%
09/05 02/15 02/21 04/12
04/26
04/22
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-105389 상태 변경ITSM-110269 데이터작업서 삭제 - [ASM] ITSM-110160 견적서 삭제ITSM-110103 배포 상태 변 경 - [Mobile] IOS key 및 profile 갱신 - [ASM] 정기점검 - [ASM] ITSM-87269 변경요청서 삭제ITSM-102699 견적서 삭 제ITSM-97993 변경요청서 삭제
04/15 04/16 04/19 04/17 04/18
04/15 04/16 04/19 04/17 04/18
04/15 04/16 04/17 04/17 04/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/26
04/22
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 'CCS 사전점검' 재수행 및 정상 확인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 ZEAM8200 자료 중 첫 루프 무 시하는 로직 삭제 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 SAP 작성 데이터 로그 작 성 및 해당 결재이미지 저장 로직 추가 - IAM 서버 유효성검증 접속 및 회신 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표' 작업 건 1개일 경우 스크립트 에 러 발생 확인 - [RPA] 'rpa01' 계정 패스워드 만료 예외자 처리 신청 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 담당자 복직. RPA 작업 프로세 스 재안내 - [RPA] A11 '#2 회계지급계좌' 작업 추가수행 - [RPA] A360 'LPG팀-자가수송비 정산' 작업 업무 프로세스 및 인터뷰 및 시현 영상 재확인 - [EAI] IIB7환경 설정 및 인수인계 - [RPA] A360 작업 모니터링
04/15 04/16 04/16 04/16 04/16 04/17 04/19 04/18 04/18 04/19 04/19
04/15 04/16 04/16 04/16 04/16 04/17 04/19 04/18 04/18 04/19 04/19
04/15 04/16 04/16 04/16 04/16 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/15
06/30 05/31
07/20 04/15
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
06/30 07/31 05/31
45% 04/19 10%
07/20 04/09 04/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [OSPM] ITSM-110097작업 정산서 팝업 창 전체 화면 기능 추가 - [E-Approval] ITSM-110156, ITSM-110292 - [E-Approval] ITSM-110176, ITSM-110042 - [E-Approval] ITSM-110349, ITSM-110353 - [E-Approval] ITSM-110416, ITSM-110333, ITSM-110413 , ITSM-110436 - [E-Approval] ITSM-110438, ITSM-110097, ITSM-110467 , ITSM-110489, ITSM-110482
04/30 07/31 04/19 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
10% 5% 04/19 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
02/29 03/26 04/08 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/30 07/12 05/31
03/04 03/15 05/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 부서지침서 '회전기계 PM 지침(MET-M-0101)' 개정 오류 확인 및 재개정 요청 - [ERS] SOM-2-100과 SOM-2-090의 첨부서식을 수정. 문서번호 순서대로 정렬 요청. - [ERS] 정기적검토-개정대상 첨부파일 미등록으로 인해 CP 연계 오류 발생 확인 및 재개정 처리 - [LMS] 프로젝트QA2팀 WBS 코드 업데이트 및 전표생성 재처리 요청 - [ERM] ERM IT 시스템 관련 리스크 오너 변경 사항 반영 요청 - [ERS] ERS_CP 개정오류 확인 및 재처리, CP 공지 사항 게시 되 도록 요청 - [ERM] SHE DB 연계 RI 배치관련 오류 확인 및 수동 스케줄러 실 행 - [ERM] ERM IT 시스템 profile 변경에 따른 RA 반영 요청
04/30 07/12 04/15 04/15 04/16 04/16 04/18 04/19 04/19 04/19
90% 5% 04/15 04/15 04/16 04/16 04/18 04/19 04/19 04/19
03/04 03/15 04/15 04/15 04/16 04/16 04/18 04/19 04/17 04/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/25 05/02
04/09 04/25
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 대구지사 요청 : 회수 ERP 연계 데이터 취소 요청 - [GCMS] 멤버십 요청 : 제휴처 회수 데이터 관련 제휴처 코드 수 정 요청 - [GCMS] 내부 감사 개선 내역 中- GCMS 사외 보관 재고를 구분 관 리 할 수 있게 개발 - [WMS] WMS 개발서버 (HQWMSDEV01) SSL 적용 요청 - [WMS] 삼성 SDS 인력 VDI 개발 서버 접근 지원 - [WMS] HQWMSDBN1/2 서버 교체 이관 작업 관련 지원 - [EWS] Controller 검토 품의서 관련 시나리오 정상데이터 시나 리오 추출 오류 관련 확인 요청
04/25 04/17 04/19 04/16 04/15 04/15 04/18 04/16
50% 04/17 04/19 04/16 04/15 04/15 04/18 04/16
04/09 04/17 04/19 04/15 04/11 04/15 04/18 04/15
04/12 05/31 04/26 04/19 04/26
04/08 03/25 04/12 04/11 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선 - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선 - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS)
04/19 05/31 04/26 04/26 04/26
04/19 60% 50% 80% 80%
04/15 03/25 04/12 04/11 04/17

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 04/26
04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/25
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 인수인계
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 인수인계
05/31 06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 04/19
04/19 90% 10% 90% 90% 50% 04/19
03/15 04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/19