## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
04/30 07/31 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
05/30 05/30 06/28 05/31
WEB
[Mobile] IOS 만료된 Profile 변경 후 배포 [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 [LMS] 관리자>soft skill 사외평가-미평가 시에도PASS,FAIL 수정 가능하도록 변경 [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선
완료
04/22 04/24 04/24 04/23
ERP
[FI] 구매처코드 생성 오류 분석 및 해결(ZFIR9057) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOR9040) [MM] 기술검수 테이블에 검수부서 공백이면 세무팀 넣는 로직 제거 [SD] 2024.04.24 프리미엄 단위 환산계수 적용 - 소숫점단위 오차 정정로직 추가
완료
04/25 04/24 04/23 04/26