## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 05/17
02/20 04/22 04/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110623 유니폼 제어로직 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110191 e-Biz CI 시설관리(협력사용) 검수요청 회수 버튼 삭제요청 - [e-Biz] ITSM-110437 e-Biz 가격등록 메뉴 로직 수정 - [CCS] ITSM-110481 법인카드(임원 체력단련비) 정산 관련, 데 이터 원복요청 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110623 유니폼 제어로직 수정
06/30 04/30 05/31 04/30 05/31 05/17
30% 04/23 04/23 04/23 60% 20%
02/20 04/17 04/19 04/19 04/22 04/23
12/31 12/31 12/31 09/30
01/02 01/02 01/02 04/19
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업 - [OAS] OAS 소스코드 점검 처리
04/26 04/26 04/26 09/30 04/30 04/26
04/26 04/26 04/26 1% 20% 04/26
04/22 04/22 04/22 04/19 04/01 04/22

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 40%
09/05 02/15 02/21 04/12
05/03
04/29
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-110552 변경수행자 변경ITSM-110554 배포상태 변경 - [Mobile] IOS 만료된 Profile 변경 후 배포 - [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경 - [Mobile] GW_ mobile webview scroll 장애 원인 분석 - Fortify 취약점 점검 교육 - [Mobile] GW_mobile 설치 지원 - [ASM] ITSM-110695 견적서 삭제ITSM-110818 데이터작업서 삭제
04/22 04/22 04/23 04/26 04/25 04/26 04/26
04/22 04/22 04/23 04/26 04/25 04/26 04/26
04/22 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/03 05/31
04/29 04/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 SAP Test 및 A 360 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '#4 외화 송금' 새벽 작업 작업 불가 결제 번호 모니 터링 및 녹화, 담당자 전달, vbs 수정 - [RPA] A360 작업 수행 모니터링 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 - [EAI] 인수인계 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동 논의 및 삼성SDS 담당자 협의
04/26 04/26 04/24 04/26 04/26
04/26 04/26 04/24 04/26 04/26
04/22 04/22 04/24 04/26 04/26
06/30 05/31
07/20 04/15
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
06/30 05/31
45% 30%
07/20 04/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [E-Approval] ITSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-110580, ITSM-110594, ITSM-110639 - [E-Approval] ITSM-110654, ITSM-110683 - [E-Approval] ITSM-110704, ITSM-110700, ITSM-110714 , ITSM-110726 - [E-Approval] ITSM-110745, ITSM-110753, ITSM-110801 , ITSM-110816, ITSM-110825
04/30 07/31 04/23 04/24 04/25 04/26
10% 90% 04/23 04/24 04/25 04/26
02/29 03/26 04/23 04/24 04/25 04/26
07/12 05/31 04/30
03/15 04/22 04/26
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ERM 배치 실행시 현재 미사용중인 KRI들을(RI-43,RI-4 5,RI-46,RI-47,RI-60,RI-61,RI-93) 배치 실행시 제외처리. - [ERS] ERS에 개정오류 확인 및 재개정 처리(RHDS3-P-3302) - [ERM] ERM 프로그램 내역 확인 요청 - [LMS] 관리자>soft skill 사외평가-미평가 시에도PASS,FAIL 수정 가능하도록 변경 - [ERM] ERM-SHE ORACLE DB 데이터 연계시 SHEDB 서버 업그 레이드관련 데이터 조회 및 생성안되는 오류 확인 및 SHEDB 서버 패치 작업후 모니터링 및 데이터 연계 확인 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선
04/30 07/12 04/23 04/23 04/24 04/24 04/22 05/31 04/30
04/23 5% 04/23 04/23 04/24 04/24 04/22 80% 80%
03/04 03/15 04/22 04/23 04/24 04/24 04/17 04/22 04/26

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 05/10 04/30
04/22 04/29 04/30
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 지류상품권 제작번호 생성 로직 확인 요청 - [GCMS] 구미지사 상품권 판매 PC 카드리더기 오류 원격 확인 요 청 - [GCMS] 고객 Master 거래처 (무재해 달성) 할인율 0% 추가 요청 - [WMS] HQWMSDEV01 WMS 개발서버 servlet 접근 관련 기존 I P -> 도메인 형식 변경 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현 - GCMS, WMS, EWS 보안패치 작업
05/10 04/22 04/26 04/23 04/25 04/26 04/24
60% 04/22 04/26 04/23 04/25 04/26 04/24
04/22 04/22 04/26 04/23 04/24 04/25 04/22
04/12 05/31 05/10 05/03 04/30 04/30 05/03 05/10
04/08 03/25 04/26 04/29 04/11 04/17 04/29 04/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 컬럼 누 락 추가 [ITSM-110813] - [PRM] SAP DS 설치 및 가이드 (인수인계) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 ( + 24일, 추가 사항 발생 ) - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) - [VOC] 2024_ISMS(P)_CRM_2차 인터뷰_F/W 필요사항 작성 및 회신 - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 '제주저유소(3203)' / ' 경유(4007)' - 삭제 실패 Error 점검
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선 [ITSM-110556] - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 컬럼 누 락 추가 [ITSM-110813] - [VOC] 2024. 03월분 정기점검서 작성 - [VOC] VOC 감사팀 및 모의해킹 권한 회수 수행 [ITSM-110810 ] - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 ( + 24일, 추가 사항 발생 ) - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 '제주저유소(3203)' / ' 경유(4007)' - 삭제 실패 Error 점검
04/26 04/26 05/31 05/10 04/22 04/26 04/30 04/30 05/10
04/26 04/23 70% 80% 04/22 04/26 80% 80% 20%
04/22 04/12 03/25 04/26 04/22 04/26 04/11 04/17 04/26

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 05/31 06/28
04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/29 05/01
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 인수인계
06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 04/26
90% 50% 90% 90% 50% 04/26
04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/25