## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.04.02 ~ 2024.04.08]
4월 1주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
04/30 04/30 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선
04/30 04/15 05/30 06/28
WEB
[PRM] 지방세 체납관리를 위한 PRM 거래처정보 조회권한 부여 [RPA] A360 '생산조정팀 - 전표처리' 작업 에러확인 및 SAP 화면 변경, 재수행 [ERM] ERM 시스템와의 data 송/수신관련 SHE 시스템 data 확인 요청 [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSORMS Interface Attribute 추가
완료
04/03 04/01 04/02 04/05
ERP
[FI] 구매처 생성시 사번오류 원인 분석 및 해결(ZFIR9057) [MM] 기 PR완료 건에 대한 공급업체 코드 변경요청 [MM] PM01~03 중 CAPEX 작업에 대한 자재 예약 시 이동 유형 오류 개선 요청 [SD] [ITSM-109907]2024.04.04 e-Biz/Flow 국내영업용 주문 알림 중복 오류 수정
완료
04/02 04/01 04/01 04/04

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/15
05/31 10/06 03/29
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 시험장비 교정계획서 CP 전송취소 후 재전송 시 오류 발생 건(ZFIR9900) - [FI] 자산거래요청 CP 요청후 취소 플래그 오류(ZFIR9030) - [FI] 구매처 생성시 사번오류 원인 분석 및 해결(ZFIR9057) - [FI] 전자결재 첨부 증빙내역 누락 원인 분석(ZEAM8000, ZEA M8010) - [TR] 양덕주유소(2016412) 대여금 연체이자 마이너스 표기 원 인 분석(ZFIR1070, ZFIR1010)
04/01 04/01 04/02 04/03 04/05
04/01 04/01 04/02 04/03 04/05
04/01 04/01 04/02 04/03 04/04
05/30 04/30 05/31 04/30 04/30
02/15 02/28 03/07 04/02 04/02
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추 가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] 기 PR완료 건에 대한 공급업체 코드 변경요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추 가
05/30 04/30 05/31 04/08 04/30 04/30
60% 70% 50% 04/01 50% 50%
02/15 02/28 03/07 04/01 04/02 04/02

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/15 04/15
04/09 04/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP운영 기존 Batch Job 재수행 작업 (ZSD_BILLING_1 000_1A) - [BC] (구)조회용 ERP시스템 접속 사용자 확인 취합 및 전달(‘24 년01월~’24년04월) - [BC] ERP운영 Transaction Profile 관련 Standard 내역 취합 및 전달(1년치)(삼성SDS) - [BC] HCM운영 S-imoms Integration 시스템 RFC통신 확인을 위 한 점검작업 업무지원
04/08 04/08 04/03 04/03 04/03 04/04 04/05
04/08 04/08 04/03 04/03 04/03 04/04 04/05
04/02 04/02 04/01 04/03 04/03 04/03 04/04
04/12
04/08
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:4장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:5장 공부하기
04/05 04/03 04/05
04/05 04/03 04/05
04/01 03/31 04/03

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] PM01~03 중 CAPEX 작업에 대한 자재 예약 시 이동 유형 오류 개선 요청* ZPMM0830(정비부서 작업리스트) 자재 예약 로직 보완
06/28 04/05
90% 04/01
12/14 03/28
04/12
04/08
- [HCM] 공장 중식비예외 신청 기능 추가 적용- 근태확인서 메일 발송시 메뉴링크추가 적용
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 퇴직자 기본급 및 상여금 소급관련 문의 대응- 근태평가 중 쿼터정리 오류 원인조사- 특근확인서 퇴근시간 팝업조건 변 경관련 분석 - 연차 - [HCM] 병가신청서 내용수정 관련 문의 대응(삭제 후 재신청 안 내)- 근태기록부 조회 관련 문의 대응(ZHRR2450에서 해당월 조회대상여부 체크 안내)- 특근확인서 최종결재시 오류(데이 터 수정 안내)- 생휴쿼터 발생 로직 보완(ZHRR2700) - [HCM] ITSM-109830 고정변동공제신청-항목 양식 변경 및 입 금처 최신건 1건 만 표기- 공장 중식비예외 신청 기능 추가관 련 테스트 - [HCM] 공장 중식비예외 신청 기능 추가관련 테스트- 근태확인서 메일발송시 메뉴링크추가관련 분석
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 05/31 05/31 06/26
02/19 03/22 03/27 04/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 50 % - [HCM] 공제자료 급여 전송시 급여반영된 자료(사번,직책, 직군 등)와 인사정보 일치 되도록 반영 요청 70% - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 - [HCM] 뉴펜션 부담금 데이터 반영 요청 - [HCM] 자녀학자금 금액 변경 건
03/29 05/31 06/28 05/31 05/31
4/5 50% 80% 4/4 4/3
02/07 03/22 04/03 03/28 04/01

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02/201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음02/211. ZSD_RFC _EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZSDR123 0_TOP VTWEG 30->20 변경
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)02.201. ZSDR1040/ZSDR1040N/ZSDR1041 라디오버 튼 추가 및 SELECT 후 KRX필터링 로직추가2. ZSDR5212/ ZSDR5212N/ZSDR5213 용도 선택조건 추가 및 용도가 KRX 인경우 빌링취소차단 (남해화학만 예외)3. ZSDR5680/ZSDR 5680A/ZSDR5682/ZSDR5682 ABRVW필드 이미 있어 사용 ->용도로 이름변경4. 확인하였으나 하드코딩되어있는 부분은 ZSDR1230 C_VTWEG '30' 이외에 없음2024.02.211. Z SD_RFC_EWEB_SO_EXECUTE KRX 하드코딩 주석처리2. ZS DR1230_TOP VTWEG 30->20 변경03/051. EXIT 에서 구분 유형 KRX일경우 특정로직 타지 않도록 조건 추가03/071. K RX일경우 가격결정그룹 하드코딩2024.03.11 1. ABRVW로 용도 필드 통일 - [SD] [ITSM-109194][SD]2024.03.26거래처 신용정보 승인요 청시 다음 결재자에게 알림창 표시2024.03.26 1. 다음 결재 자 코드 SELECT 조건 변경 2. 표시 메시지 내용 변경 2024 .04.05 ZSDR3140 COPY 수정 1. 결재정보 초기화 2. 생성 일 입력 - [SD] [ITSM-109739][SD]2024.04.02 미화 결제 건 특별환율 적용 요청 (한화임팩트) 2024.04.02 1. 예외 거래처 코드 추가 - [SD] [ITSM-109907][SD]2024.04.04 e-Biz/Flow 국내영업 용 주문 알림 중복 오류 수정 2024.04.04 1. 카카오톡 메시 지 중복전송 방지 로직 추가
03/29 04/30 05/31 04/30
90% 04/05 04/02 04/04
02/19 03/26 04/02 04/04

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30
02/20 04/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [e-Biz] ITSM-109713 e-Biz. 사용자 관리 페이지 추가 수정
06/30 04/30 04/30
30% 90% 04/05
02/20 04/02 04/02
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업 - [OAS] [ITSM-106474]2023년 Tank 일별 재고추이 현황자료 Download 요청
04/05 04/05 04/05 04/30 04/03
04/05 04/05 04/05 20% 04/03
04/01 04/01 04/01 04/01 04/02

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31
09/05 02/15 02/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 지방세 체납관리를 위한 PRM 거래처정보 조회권한 부여
05/31 04/30 05/31 04/03
85% 75% 15% 04/03
09/05 02/15 02/21 04/01
04/12
04/08
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-109698 작업자 변경ITSM-109330 작업유형 변 경ITSM-109672 작업자 변경 - [ASM] 전자문서 별 JIRA 재연동 - [ASM] 44384 70659 52453 76771 80826 8986448076 64731 84467작업공수 변경 - [ASM] ITSM-109410 긴급도 수정ITSM-109409 긴급도 수정 - [ASM] ebiz push 점검 - [ASM] ITSM-109889 견적 정보 재작성ITSM-109885 견적 정 보 재작성ITSM-109942 견적서 삭제ITSM-107346 재배포
04/02 04/02 04/02 04/03 04/04 04/05
04/02 04/02 04/02 04/03 04/05 04/05
04/02 04/02 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/12
04/08
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '자금운영팀 - #4 외화송금대사' 작업 메일 발송 첨 부파일 경로 변수 -> 클립보드로 변경 (영문입력 불가 현상) - [RPA] A360 '생산조정팀 - 전표처리' 작업 에러확인 및 SAP 화 면 변경, 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공사 매출입력' 작업 수행 및 담당자 요청으로 삭제했던 로직 복구 (사용자 여신 제외로직) - [EAI] IIB10 제거 및 WMS7 설치 후 IIB10 재설치, WMS7 시스 템 설정 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 메일 발송 첨부파일 경로 클립보드 -> ct+v 로 변경 (영문입력 불가 현상) - [RPA] A360 자금운영팀 작업 수신자 변경 - [EAI] I/F정의서 정리 엑셀 최신화 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 작업 정상수행여부 재확인 을 위한 로그 추가 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 폴더 생성 오류 -> PC 재부팅 후 재수행 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 프로세스 변경으로 인한 엑 셀 함수 재설정
04/01 04/01 04/03 04/02 04/02 04/03 04/04 04/04 04/04 04/05
04/01 04/01 04/03 04/02 04/02 04/03 04/04 04/04 04/04 04/05
04/01 04/01 04/01 04/01 04/02 04/03 04/03 04/04 04/04 04/05

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30 04/30
07/20 03/21 03/28
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
06/30 04/30 04/30
45% 90% 90%
07/20 03/21 03/28
04/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - 프론트 화면 정리중 - [OSPM] 장비사용 신청서 -> 전자결재 첨부파일 경로 추가 - [E-Approval] ITSM-109584, ITSM-109605 , ITSM-109627 ITSM-109646, ITSM-109657, ITSM-109668 ITSM-109660 - [E-Approval] ITSM-109683, ITSM-109645, ITSM-109754, ITSM-109774 - [E-Approval] ITSM-109346, ITSM-109854 ITSM-109842, ITSM-109834 - [E-Approval] ITSM-109888, ITSM-109878 - [E-Approval] ITSM-109877, ITSM-109913, ITSM-109906, ITSM-109948
04/30 07/31 04/03 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
10% 5% 04/03 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05
02/29 03/26 04/01 04/01 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 07/12
03/04 03/12 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] VIEW_ERS_CP_NOTICE 뷰 TITLE 부분 로직 예외처리 수정 반영 - [ERM] ERM 시스템와의 data 송/수신관련 SHE 시스템 data 확인 요청 - [ERM] (RI-268) 화재/폭발 사고 건수 데이터 연계관련, SHE Vi ew에서 제공되는 내용 중 Tier3 화재/폭발 건이 누락되어 Vie w 로직 수정, ERM 시스템에 데이터 수정 반영 요청 - [LMS] 결재완료된 ODATDA 신청서 첨부파일 변경 - [ERS] 직제규정(영문) 개정 파일 , 재개정 및 ARO21-P-0034 수정 처리 요청 - [ERM] ERM 시스템 Risk owner 변경 요청 - [ERS] ERS 검색 INDEX 배치 실행시간을 기존 새벽 1시에서 새 벽 3시30분으로 변경 후 재실행
04/30 04/30 07/12 04/01 04/02 04/03 04/04 04/04 04/05 04/05
50% 90% 5% 04/01 04/02 04/03 04/04 04/04 04/05 04/05
03/04 03/12 03/15 04/01 04/02 04/03 04/04 04/04 04/05 04/05
04/18 04/18
04/09 04/09
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 30분으로 변경 - [GCMS] 판매등록 결재구분, 거래처코드, 용도 데이터 변경 요청 - [GCMS] 모바일상품권교환회수 테스트 데이터 삭제 요청 - [GCMS] 롯데쇼핑 모바일 상품권 데이터 GCMS 데이터와 불일치 확인 요청 - [WMS] 할당 취소 불가 품목 취소 처리 요청 - [WMS] 감사팀 안상열 책임 PC WMS 접속 오류 원격 확인 요청 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 미처리 데이터 확 인 불가 원인 확인 요청 - [EWS] SP062 과도한 상품권 대금 결제시나리오 매출대비회수 율 5% 이상 데이터 관련 확인 요청
04/05 04/01 04/01 04/03 04/05 04/03 04/02 04/05
04/04 04/01 04/01 04/03 04/05 04/03 04/02 04/02
03/29 04/01 04/01 04/02 04/05 04/03 03/29 03/29

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/12 05/31 04/08
04/08 03/25 04/04
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 판정현황 내 (1)리스트 (2) 세부사 항 변경 [ ITSM-109540 ]
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 판정현황 내 (1)리스트 (2) 세부사 항 변경 [ ITSM-109540 ] - [LOPAS] '이관관리 > 해상이관오더관리' 내 '군산저유소(3102 ) - '0.3~5% B-C'(5204,5) 데이터 확인 (배치 및 테이블 점검) [TT_STOCK_SIM] - [LOPAS] SAP Data Services (192.168.30.109) 접속 불가 및 배치 미가동 확인 ('남경우' 책임님께 점검 요청 / 재기동 후 배치 확인)
04/05 05/31 04/08 04/03 04/05
04/05 20% 80% 04/03 04/05
04/01 03/25 04/04 04/03 04/05
05/31 05/31 06/28 04/30 04/30 06/28 04/30
03/15 04/05 04/05 04/21 10/27 03/22 03/22
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 3월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 3월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] ERP (SAP PM) 작업요청 시 작업환경위험도 입력 및 PSO RMS Interface Attribute 추가 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
05/31 05/31 06/28 04/30 04/30 04/30 06/28 04/30
90% 10% 10% 90% 90% 04/05 30% 90%
03/15 04/05 04/05 04/21 10/27 03/15 03/22 03/22

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 ● 남대현 ● 박민우 ◑ 최연화 | 2 ● 이상엽 | 3 ◑ 최연화 | 4 ◑ 황보람 | 5 ◑ 공현호 | 6
7 | 8 ● 이병준 | 9 ◑ 순현국 ● 강민경 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 ● 배영식 | 12 ● 이지은 ● 최연화 | 13
14 | 15 ● 박선미 | 16 | 17 ● 김원기 | 18 | 19 ◑ 남대현 ◑ 순현국 ● 최진우 | 20
21 | 22 ● 변석범 | 23 | 24 ● 이재원 | 25 | 26 ◐ 공현호 ◑ 공현호 | 27
28 | 29 | 30 ● 박남신 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet