## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.04.09 ~ 2024.04.15]
4월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 07/31 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
04/30 05/30 06/28 04/29
WEB
[RPA] A360 ruuner04 신규러너 작동불가 원인 확인 [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 [LMS] ITSM-110068 학습자료실 내 게시판 명칭 변경 및 자료 삭제 요청 [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
완료
04/12 04/08 04/11 04/11
ERP
[CO] 수불 자재 관련 로직 수정(ZCOR6332) [FI] 구매처코드 생성 오류 분석및해결(ZFIR9057) [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추가 [TD] 수급상황기록부 수출입관리 프로그램 업그레이드 요청
완료
04/12 04/11 04/08 04/12

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30 04/15
05/31 10/06 03/29
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [TR] 특관자 거래내역 수정요청 추가수정(ZTRR7000)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 자산거래 요청 오류 원인 분석 및 해결(ZFIR9030) - 휴가, 공휴일 - [FI] 구매처코드 생성 오류 분석및해결(ZFIR9057) - [CO] 수불 자재 관련 로직 수정(ZCOR6332)
04/08 04/10 04/11 04/12
04/08 04/10 04/11 04/12
04/08 04/09 04/11 04/12
05/30 04/30 05/31 04/30
02/15 02/28 03/07 04/02
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] ZIM650R (제품 구입 물품대 및 비용문서 조회) 상 필드 추 가 - [TD] 수급상황기록부 수출입관리 프로그램 업그레이드 요청
05/30 04/30 05/31 04/30 04/30 05/31
60% 70% 50% 50% 04/08 04/12
02/15 02/28 03/07 04/02 04/02 04/12

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/22 04/22 04/18
04/16 04/16 04/12
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 ((구)ERP 조회용)
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] BW운영과 상품권(GIFTPRD)서버 시스템 간 Connection 문 제 발생으로 확인 및 업무지원 - [BC] HCM운영 Firori Web 멀티플 로그온 방지에 대한 SAP확인 및 내용전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 관련 BW개발자 업무지원(삼성SDS)
04/15 04/15 04/11 04/11 04/12
04/15 04/15 04/11 04/11 04/12
04/09 04/09 04/11 04/03 04/09
04/19
04/15
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:6장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:7장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:8장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:9장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:10장 공부하기
04/12 04/08 04/12 04/11 04/11 04/15
04/12 04/08 04/10 04/11 04/11 30%
04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/12

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 04/30
12/14 04/11
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능* W/O에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추 가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능* W/O에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추 가
06/28 04/30
90% 50%
12/14 04/11
04/30
04/15
- [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 적용(5/1 )
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 근태확인서 메일발송시 메뉴링크추가 - 공장 중식비예외 자 급여반영일자 자동처리 테스트- 의료비지원 승인저장시 오 류(가족 주민번호 상이:PA0540)- 생활안정자금 최종대출금액 수정(PA9412:6건) - [HCM] 공장 중식비예외자 신청 운영시스템 반영(결재 분기 포함 )- 국내출장비 신청서의 동행자 입력메뉴 비활성화 수정 - [HCM] 공장 중식비예외자 사용방법 안내- 특별휴가 보상 오류 데이터 수정- 특근과다발생 예외(자)조직 소스 수정 - [HCM] 정산완료된 해외출장비 재신청 가능토록 데이터 수정- 생 활안정자금 대출기간 차이에 대한 원인분석(기간 반올림)
04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/09 04/11 04/12

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 05/31 05/31 06/26 07/31
02/19 03/22 03/27 04/03 04/09
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 80 % - [HCM] 공제자료 급여 전송시 급여반영된 자료(사번,직책, 직군 등)와 인사정보 일치 되도록 반영 요청 70% - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 90% - [HCM] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 70%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 - [HCM] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 - [HCM] SAP HR 근태기록부확인(부서장) 메일 발송 시, 해당화면 링크 추가 - [HCM] 급여확인 메일 전송 문구 변경 요청
03/29 05/31 06/28 07/31 06/28 05/31
4/5 80% 90% 70% 4/9 4/9
02/07 03/22 04/03 04/09 04/09 04/09
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
03/29
90%
02/19

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30 04/30
02/20 04/03 04/09
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [e-Biz] ITSM-110081 e-Biz 주문등록 메뉴 담당자 조회필터 추 가요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [CCS] ITSM-110016 법인카드 정산 신청서 결재 취소 요청 - [e-Biz] ITSM-110081 e-Biz 주문등록 메뉴 담당자 조회필터 추 가요청
06/30 04/30 04/12 04/30
30% 90% 04/08 80%
02/20 04/02 04/08 04/09
12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업
04/12 04/12 04/12 04/30
04/12 04/12 04/12 20%
04/08 04/08 04/08 04/01

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 5%
09/05 02/15 02/21 04/12
04/19
04/15
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] ebiz push 점검 - [ASM] ITSM-109515 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-108150 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-107461 예상완료일 변경결과ITSM-109112 변경 결과 작성ITSM-110090 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-110165 변경결과 작성
04/11 04/08 04/09 04/11 04/12
04/11 04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/08 04/09 04/11 04/12

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/19
04/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 Migration 작업 모니터링 - [RPA] A360 '#4 외화송금대사' 작업 프로세스 변경으로 인한 엑 셀 함수 재설정 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 분류 E(e-sero/역 분개)로 넘어간 원인 확인 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 RPA 의견에 따른 원인 확인 담당자 요청 - I/F정의서 정리 엑셀 최신화 - [PPS/전자계약] 취약점 조치 장비 및 사용자 계정 확인 및 회신 - [RPA] A360 ruuner04 신규러너 작동불가 원인 확인
04/12 04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/12
04/12 04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/12
04/08 04/08 04/08 04/08 04/11 04/11 04/11
06/30
07/20
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서 - [E-Approval] 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외
06/30 04/30 04/30
45% 04/12 04/08
07/20 03/21 03/28

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31 04/23
02/29 03/25 04/08
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [OSPM] ITSM-110097작업 정산서 팝업 창 전체 화면 기능 추가
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-109966, ITSM-110009, ITSM-110019 - [E-Approval] ITSM-110026, ITSM-110038, ITSM-110057 , ITSM-110061, ITSM-110054 - [E-Approval] ITSM-110122 - [E-Approval] ITSM-110152, ITSM-110153, ITSM-110145 , ITSM-110134 - [OSPM] ITSM-110097작업 정산서 팝업 창 전체 화면 기능 추가
04/30 07/31 04/08 04/09 04/11 04/12 04/23
10% 5% 04/08 04/09 04/11 04/12 60%
02/29 03/26 04/08 04/09 04/11 04/12 04/08
04/30 07/12
03/04 03/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108551 소프트 스킬 관련 LMS 시스템 개선 외 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 프로젝트 구매팀. 이혜리 사원 ERS 접속안됨 문의 및 사 용자 등록 처리 지원 - [LMS] ITSM-110068 학습자료실 내 게시판 명칭 변경 및 자료 삭제 요청 - [ERM] [ERM 시스템] KRI 수정 오류 확인 요청 - [LMS] 프로젝트QA2팀 WBS 코드 업데이트 - [ERS] CP통합검색 연계뷰(VIEW_XIPER_ERS_SEARCH) FILE _PATH_TXT 경로 변경.
04/30 04/30 07/12 04/09 04/12 04/11 04/11 04/11
90% 04/09 5% 04/09 04/11 04/11 04/11 04/11
03/04 03/12 03/15 04/09 04/09 04/11 04/11 04/11

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/25 04/25
04/09 04/18
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] SAP BW 인터페이스 오류 원인 확인 요청 - [GCMS] 폐기 완료 후 남은 판매품의서 제휴처 회수 데이터 확인 요청 - [WMS] 24년 1분기 DML 작업 내역 SR 맵핑 요청 - [WMS] WMS 개발서버 (HQWMSDEV01) SSL 적용 요청 - [WMS] 할당 불가 품목 조치 요청 (ITSM-110077) - [WMS] 공구창고 출고요청내역 데이터 추출 요청 (20.01.01 ~ 24.04.12) - [WMS] 최상원 책임 PC WMS 개발 서버 프로그램 설치 지원
04/25 04/11 04/09 04/09 04/15 04/09 04/12 04/09
30% 04/11 04/09 04/09 80% 04/09 04/12 04/09
04/09 04/11 04/09 04/09 04/11 04/09 04/12 04/09
04/12 05/31 04/19
04/08 03/25 04/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 판정현황 내 (1)리스트 (2) 세부사 항 변경 [ ITSM-109540 ] - [VOC] VOC 관련 점검 회의 (8층 고객센터) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색
04/11 05/31 04/08 04/11 04/19
04/11 50% 04/08 04/11 10%
04/01 03/25 04/04 04/11 04/11

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/28 04/30 04/30 06/28
03/15 04/05 04/21 10/27 03/22
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 3월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] [전자결재 신규 신청서 개발] 팀리더 경조금 신청서
05/31 05/31 06/28 04/30 04/30 06/28 04/30
90% 04/18 50% 90% 90% 40% 04/11
03/15 04/05 04/05 04/21 10/27 03/22 03/22

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 ● 남대현 ● 박민우 ◑ 최연화 | 2 ● 이상엽 | 3 ◑ 최연화 | 4 ◑ 황보람 | 5 ◑ 공현호 | 6
7 | 8 ● 이병준 | 9 ◑ 순현국 ● 강민경 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 ● 배영식 | 12 ● 이지은 ● 최연화 | 13
14 | 15 ● 박선미 | 16 | 17 ● 김원기 | 18 | 19 ◑ 남대현 ◑ 순현국 ● 최진우 | 20
21 | 22 ● 변석범 | 23 | 24 ● 이재원 | 25 | 26 ◐ 공현호 ◑ 공현호 | 27
28 | 29 | 30 ● 박남신 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet