## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.04.16 ~ 2024.04.22]
4월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 [LMS] ITSM-108725 엔지니어
04/30 07/31 05/31 07/12
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
04/30 05/30 06/28 04/29
WEB
[e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작업 요청 [E-Approval] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 [ERM] ERM IT 시스템 profile 변경에 따른 RA 반영 요청 [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
04/18 04/19 04/19 04/19
ERP
[FI] 자산거래요청 결재요청 이슈 원인 분석 및 해결(ZFIR9031N) [TR] 어음 결산 프로그램 성능 및 유지보수(ZTRR1810, ZTRR1830) [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능 *W/O 에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추가 [HCM] [ITSM-110346] HCM - 발령 : 파견조직 오류 수정
완료
04/16 04/18 04/17 04/17

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30
05/31 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 수불리포트 데이터 분석(ZCOR6332) - [FI] 자산거래요청 결재요청 이슈 원인 분석 및 해결(ZFIR903 1N) - [FI] 결재요청 증빙 첨부 누락 관련 원인 분석 및 해결(ZEAM80 00) - [TR] 어음 결산 프로그램 성능 및 유지보수 (ZTRR1810, ZTRR 1830) - [FI] 20241분기 전표 데이터 다운로드
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
05/30 05/31 04/30 05/31
02/15 03/07 04/02 04/16
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 발주변경 품의 시 계약보증 정보 SAP 업데이트 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련
05/30 04/30 05/31 04/30 05/31
60% 04/16 50% 50% 30%
02/15 02/28 03/07 04/02 04/16

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/29 04/29
04/23 04/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 현재 릴리즈 되어 수행중인 배치잡 리스트 취합 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 관련 BW개발자 업무지원(삼성SDS) - [BC] 2024년 1분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전 달 - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 ((구)ERP 조회용) - [BC] ERP운영/QA테스트 astm 환산 프로그램 download 전달 및 업무지원
04/22 04/22 04/15 04/17 04/17 04/18 04/19
04/22 04/22 04/15 04/17 04/17 04/18 04/19
04/16 04/16 04/15 04/15 04/16 04/12 04/18
04/26
04/22
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:10장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:11장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:12장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:13장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:14장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:15장 공부하기
04/12 04/15 04/16 04/16 04/17 04/18 04/23
04/12 04/16 04/16 04/16 04/17 04/18 20%
04/08 04/12 04/16 04/16 04/17 04/18 04/19

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ZMMR4061 - 서비스 입력시트 -> 서비스라인별 기성실적 상세 통지 조회 기능* W/O에 대한 통지, 이력통지 조회 기능 추 가
06/28 04/30
90% 04/17
12/14 04/11
04/30
04/22
- [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 적용(5/1 )
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 경조금신청서의 기본급란 승호월 표기 기준 확인- 법적선 임자 위험물안전관리자 대리자 지정 관련 안내 메일 대상자 제 외관련 로직 분석 - [HCM] 조직한계처리 문의 대응- 결재직위관리 코드 출력순서변 경관련 수작업 전송- [ITSM-107997]특근 과다 발생 예외 적 용 메뉴 개발 및 최종 테스트- 생활안정자금 급여반영 누락 원 인조사 및 수정 - [HCM] [ITSM-110346] HCM - 발령 : 파견조직 오류 수정- [IT SM-110326] 해외 출장비 신청서 내 출장기간 수정 - [HCM] [대주주감사 recommendation] SAP HCM alerting 설정 혹은 approval 설정 관련 시스템 분석 및 협의- 병가휴가 기간 수정 외 3건 데이터 수정 - [HCM] 건강보험 연말정산 결과 업로드시 오류 문의- 주택자금 상환 및 생활자금 상환 입력기간 예외 문의 등 급여작업 지원
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/15 04/16 04/17 04/18 04/19

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/26 04/25 06/28
04/22 04/19 04/18
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] HCM 급여 문의 응대 70% - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 복리후생 중식비 예외신청메뉴 - 프로젝트(공장) 추가 - [HCM] 퇴직월급여명세서 내 과세소득총액 표기 요청 - [HCM] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 - [HCM] 법적선임자 위험물안전관리자 대리자 지정 관련 안내 메 일 대상자 제외 - [HCM] 발령품의 관리 관련 요청 - [HCM] 권한 분리에 따른 오류 조치 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] HCM 급여 문의 응대 - [HCM] 국내출장비 신청서 Cost Center 변경 요청 - [HCM] 특근확인서 및 특근명령서 내역 삭제 요청
05/31 06/28 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 04/19 04/25 06/28 06/28
4/18 4/15 4/19 4/15 4/15 4/15 90% 4/19 70% 4/18 4/15
03/22 04/03 04/09 04/15 04/15 04/11 04/18 04/15 04/19 04/16 04/15
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
03/29 05/31
90% 90%
02/19 04/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/30 05/31 04/30
02/20 04/17 04/19 04/19
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110191 e-Biz CI 시설관리(협력사용) 검수요청 회수 버튼 삭제요청 - [e-Biz] ITSM-110437 e-Biz 가격등록 메뉴 로직 수정 - [CCS] ITSM-110481 법인카드(임원 체력단련비) 정산 관련, 데 이터 원복요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-109651 e-Biz 접속화면에 에쓰오일 사보 게재 작 업 요청 - [e-Biz] ITSM-110081 e-Biz 주문등록 메뉴 담당자 조회필터 추 가요청 - [e-Biz] ITSM-110191 e-Biz CI 시설관리(협력사용) 검수요청 회수 버튼 삭제요청 - [e-Biz] ITSM-110437 e-Biz 가격등록 메뉴 로직 수정 - [CCS] ITSM-110481 법인카드(임원 체력단련비) 정산 관련, 데 이터 원복요청
06/30 04/30 04/30 04/30 05/31 04/30
30% 04/18 04/18 90% 50% 90%
02/20 04/02 04/09 04/17 04/19 04/19
12/31 12/31 12/31 09/30
01/02 01/02 01/02 04/19
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업
04/19 04/19 04/19 09/30 04/30
04/19 04/19 04/19 1% 20%
04/15 04/15 04/15 04/19 04/01

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 20%
09/05 02/15 02/21 04/12
04/26
04/22
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-105389 상태 변경ITSM-110269 데이터작업서 삭제 - [ASM] ITSM-110160 견적서 삭제ITSM-110103 배포 상태 변 경 - [Mobile] IOS key 및 profile 갱신 - [ASM] 정기점검 - [ASM] ITSM-87269 변경요청서 삭제ITSM-102699 견적서 삭 제ITSM-97993 변경요청서 삭제
04/15 04/16 04/19 04/17 04/18
04/15 04/16 04/19 04/17 04/18
04/15 04/16 04/17 04/17 04/18

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/26
04/22
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 'CCS 사전점검' 재수행 및 정상 확인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 ZEAM8200 자료 중 첫 루프 무 시하는 로직 삭제 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 SAP 작성 데이터 로그 작 성 및 해당 결재이미지 저장 로직 추가 - IAM 서버 유효성검증 접속 및 회신 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표' 작업 건 1개일 경우 스크립트 에 러 발생 확인 - [RPA] 'rpa01' 계정 패스워드 만료 예외자 처리 신청 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 담당자 복직. RPA 작업 프로세 스 재안내 - [RPA] A11 '#2 회계지급계좌' 작업 추가수행 - [RPA] A360 'LPG팀-자가수송비 정산' 작업 업무 프로세스 및 인터뷰 및 시현 영상 재확인 - [EAI] IIB7환경 설정 및 인수인계 - [RPA] A360 작업 모니터링
04/15 04/16 04/16 04/16 04/16 04/17 04/19 04/18 04/18 04/19 04/19
04/15 04/16 04/16 04/16 04/16 04/17 04/19 04/18 04/18 04/19 04/19
04/15 04/16 04/16 04/16 04/16 04/17 04/17 04/18 04/18 04/19 04/15
06/30 05/31
07/20 04/15
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 휴먼에러 방지 위해 직위 표기란에 직위/직책 함께 표기 요청 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
06/30 07/31 05/31
45% 04/19 10%
07/20 04/09 04/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [OSPM] ITSM-110097작업 정산서 팝업 창 전체 화면 기능 추가 - [E-Approval] ITSM-110156, ITSM-110292 - [E-Approval] ITSM-110176, ITSM-110042 - [E-Approval] ITSM-110349, ITSM-110353 - [E-Approval] ITSM-110416, ITSM-110333, ITSM-110413 , ITSM-110436 - [E-Approval] ITSM-110438, ITSM-110097, ITSM-110467 , ITSM-110489, ITSM-110482
04/30 07/31 04/19 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
10% 5% 04/19 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
02/29 03/26 04/08 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
04/30 07/12 05/31
03/04 03/15 05/15
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 부서지침서 '회전기계 PM 지침(MET-M-0101)' 개정 오류 확인 및 재개정 요청 - [ERS] SOM-2-100과 SOM-2-090의 첨부서식을 수정. 문서번호 순서대로 정렬 요청. - [ERS] 정기적검토-개정대상 첨부파일 미등록으로 인해 CP 연계 오류 발생 확인 및 재개정 처리 - [LMS] 프로젝트QA2팀 WBS 코드 업데이트 및 전표생성 재처리 요청 - [ERM] ERM IT 시스템 관련 리스크 오너 변경 사항 반영 요청 - [ERS] ERS_CP 개정오류 확인 및 재처리, CP 공지 사항 게시 되 도록 요청 - [ERM] SHE DB 연계 RI 배치관련 오류 확인 및 수동 스케줄러 실 행 - [ERM] ERM IT 시스템 profile 변경에 따른 RA 반영 요청
04/30 07/12 04/15 04/15 04/16 04/16 04/18 04/19 04/19 04/19
90% 5% 04/15 04/15 04/16 04/16 04/18 04/19 04/19 04/19
03/04 03/15 04/15 04/15 04/16 04/16 04/18 04/19 04/17 04/19

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/25 05/02
04/09 04/25
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 대구지사 요청 : 회수 ERP 연계 데이터 취소 요청 - [GCMS] 멤버십 요청 : 제휴처 회수 데이터 관련 제휴처 코드 수 정 요청 - [GCMS] 내부 감사 개선 내역 中- GCMS 사외 보관 재고를 구분 관 리 할 수 있게 개발 - [WMS] WMS 개발서버 (HQWMSDEV01) SSL 적용 요청 - [WMS] 삼성 SDS 인력 VDI 개발 서버 접근 지원 - [WMS] HQWMSDBN1/2 서버 교체 이관 작업 관련 지원 - [EWS] Controller 검토 품의서 관련 시나리오 정상데이터 시나 리오 추출 오류 관련 확인 요청
04/25 04/17 04/19 04/16 04/15 04/15 04/18 04/16
50% 04/17 04/19 04/16 04/15 04/15 04/18 04/16
04/09 04/17 04/19 04/15 04/11 04/15 04/18 04/15
04/12 05/31 04/26 04/19 04/26
04/08 03/25 04/12 04/11 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선 - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선 - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS)
04/19 05/31 04/26 04/26 04/26
04/19 60% 50% 80% 80%
04/15 03/25 04/12 04/11 04/17

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 04/26
04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/25
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 인수인계
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 인수인계
05/31 06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 04/19
04/19 90% 10% 90% 90% 50% 04/19
03/15 04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/19

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 ● 남대현 ● 박민우 ◑ 최연화 | 2 ● 이상엽 | 3 ◑ 최연화 | 4 ◑ 황보람 | 5 ◑ 공현호 | 6
7 | 8 ● 이병준 | 9 ◑ 순현국 ● 강민경 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 ● 배영식 | 12 ● 이지은 ● 최연화 | 13
14 | 15 ● 박선미 | 16 | 17 ● 김원기 | 18 | 19 ◑ 남대현 ◑ 순현국 ● 최진우 | 20
21 | 22 ● 변석범 | 23 | 24 ● 이재원 | 25 | 26 ◐ 공현호 ◑ 공현호 | 27
28 | 29 | 30 ● 박남신 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet