## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.04.23 ~ 2024.04.29]
4월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
04/30 07/31 04/30 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
05/30 05/30 06/28 05/31
WEB
[Mobile] IOS 만료된 Profile 변경 후 배포 [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 [LMS] 관리자>soft skill 사외평가-미평가 시에도PASS,FAIL 수정 가능하도록 변경 [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선
완료
04/22 04/24 04/24 04/23
ERP
[FI] 구매처코드 생성 오류 분석 및 해결(ZFIR9057) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOR9040) [MM] 기술검수 테이블에 검수부서 공백이면 세무팀 넣는 로직 제거 [SD] 2024.04.24 프리미엄 단위 환산계수 적용 - 소숫점단위 오차 정정로직 추가
완료
04/25 04/24 04/23 04/26

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30
05/31 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 재처리시 최종승인 5가 나왔을때 전표생성이 안됨(ZFIR9 047) - [TR] 어음 결산 프로그램 성능 및 유지보수(ZTRR1810, ZTRR 1830) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOR9040) - [FI] 구매처코드 생성 오류 분석 및 해결(ZFIR9057) - [FI] 자산승인요청 중 특정 자산 승인 불가 프로세스 분석 및 해 결(ZFIR9031N)
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 07/31 06/28
02/15 03/07 04/02 04/16 04/23 04/23 04/26
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 기술검수 테이블에 검수부서 공백이면 세무팀 넣는 로직 제 거 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 07/31 05/31 06/28
60% 50% 70% 60% 10% 10% 04/23 10%
02/15 03/07 04/02 04/16 04/23 04/23 04/23 04/26

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/06 05/06 05/08
04/30 04/30 05/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발 File System 가용공간 부족에 따른 오래된 감사 로그 삭제작업(2020년 로그삭제) - [BC] '24년도 1분기 용인센터/온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - [BC] HCM운영 S-imoms Integration 시스템 RFC 통신 관련 요청 사항 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
04/29 04/29 04/23 04/23 04/22 04/26
04/29 04/29 04/23 04/23 04/22 04/26
04/23 04/23 04/22 04/22 04/22 04/22
05/03
04/29
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:15장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:16장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:17장 공부하기
04/26 04/23 04/23 04/29
04/26 04/22 04/23 04/26
04/22 04/19 04/22 04/23

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 06/14
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
06/28 06/14
90% 30%
12/14 04/23
04/30
04/22
- [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 적용(5/1 )
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 업무 분석(화면/db설계,메뉴등록 등)- [ITSM-110598] HCM Cloud 연동 교육이력 일자오류 수정 - [HCM] [ITSM-103052] 출입관리시스템(안면인식)기록자동연동 소스수정- [ITSM-110588] 국내출장비 신청서의 동행자 입력 메뉴 비활성화 수정 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(web list화면 20%)- 휴가신청시 사용가능한 휴가코드 조정 등 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(web list화면 50%) - [HCM] [ITSM-110737] 근태기록부확인(부서장)상 검색 자료 조 회오류 수정- 노조전임 해촉이후 연차의무사용일수 로직 점검
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/03 08/30
04/29 04/26
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] SAP HCM alert 메일 송부 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 - [HCM] HCM 급여 문의 응대 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 퇴직금 계산 관련 - [HCM] 건강보험 연말정산 결과 업로드 관련 - [HCM] SF 연동 정보 - picklist 날짜 형식 변경 - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 - [HCM] SAP HCM alert 메일 송부
06/28 04/25 04/26 06/28 06/28 06/28 05/31 08/30
95% 4/23 4/26 90% 4/22 90% 90% 10%
04/18 04/19 04/22 04/24 04/22 04/25 04/15 04/26
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청 - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] [ITSM-102996][SD]2024.04.24 프리미엄 단위 환산계 수 적용 - 소숫점단위 오차 정정로직 추가
03/29 05/31 05/31 04/30
90% 90% 80% 04/26
02/19 04/15 04/25 03/01

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 05/17
02/20 04/22 04/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110623 유니폼 제어로직 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110191 e-Biz CI 시설관리(협력사용) 검수요청 회수 버튼 삭제요청 - [e-Biz] ITSM-110437 e-Biz 가격등록 메뉴 로직 수정 - [CCS] ITSM-110481 법인카드(임원 체력단련비) 정산 관련, 데 이터 원복요청 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110623 유니폼 제어로직 수정
06/30 04/30 05/31 04/30 05/31 05/17
30% 04/23 04/23 04/23 60% 20%
02/20 04/17 04/19 04/19 04/22 04/23
12/31 12/31 12/31 09/30
01/02 01/02 01/02 04/19
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업 - [OAS] OAS 소스코드 점검 처리
04/26 04/26 04/26 09/30 04/30 04/26
04/26 04/26 04/26 1% 20% 04/26
04/22 04/22 04/22 04/19 04/01 04/22

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 40%
09/05 02/15 02/21 04/12
05/03
04/29
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-110552 변경수행자 변경ITSM-110554 배포상태 변경 - [Mobile] IOS 만료된 Profile 변경 후 배포 - [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경 - [Mobile] GW_ mobile webview scroll 장애 원인 분석 - Fortify 취약점 점검 교육 - [Mobile] GW_mobile 설치 지원 - [ASM] ITSM-110695 견적서 삭제ITSM-110818 데이터작업서 삭제
04/22 04/22 04/23 04/26 04/25 04/26 04/26
04/22 04/22 04/23 04/26 04/25 04/26 04/26
04/22 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/26

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/03 05/31
04/29 04/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 SAP Test 및 A 360 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '#4 외화 송금' 새벽 작업 작업 불가 결제 번호 모니 터링 및 녹화, 담당자 전달, vbs 수정 - [RPA] A360 작업 수행 모니터링 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 - [EAI] 인수인계 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동 논의 및 삼성SDS 담당자 협의
04/26 04/26 04/24 04/26 04/26
04/26 04/26 04/24 04/26 04/26
04/22 04/22 04/24 04/26 04/26
06/30 05/31
07/20 04/15
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축
06/30 05/31
45% 30%
07/20 04/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [E-Approval] ITSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-110580, ITSM-110594, ITSM-110639 - [E-Approval] ITSM-110654, ITSM-110683 - [E-Approval] ITSM-110704, ITSM-110700, ITSM-110714 , ITSM-110726 - [E-Approval] ITSM-110745, ITSM-110753, ITSM-110801 , ITSM-110816, ITSM-110825
04/30 07/31 04/23 04/24 04/25 04/26
10% 90% 04/23 04/24 04/25 04/26
02/29 03/26 04/23 04/24 04/25 04/26
07/12 05/31 04/30
03/15 04/22 04/26
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] 사이버보안 컴플라이언스 점검 결과 프로그램 개선 요청 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ERM 배치 실행시 현재 미사용중인 KRI들을(RI-43,RI-4 5,RI-46,RI-47,RI-60,RI-61,RI-93) 배치 실행시 제외처리. - [ERS] ERS에 개정오류 확인 및 재개정 처리(RHDS3-P-3302) - [ERM] ERM 프로그램 내역 확인 요청 - [LMS] 관리자>soft skill 사외평가-미평가 시에도PASS,FAIL 수정 가능하도록 변경 - [ERM] ERM-SHE ORACLE DB 데이터 연계시 SHEDB 서버 업그 레이드관련 데이터 조회 및 생성안되는 오류 확인 및 SHEDB 서버 패치 작업후 모니터링 및 데이터 연계 확인 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선
04/30 07/12 04/23 04/23 04/24 04/24 04/22 05/31 04/30
04/23 5% 04/23 04/23 04/24 04/24 04/22 80% 80%
03/04 03/15 04/22 04/23 04/24 04/24 04/17 04/22 04/26

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 05/10 04/30
04/22 04/29 04/30
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 지류상품권 제작번호 생성 로직 확인 요청 - [GCMS] 구미지사 상품권 판매 PC 카드리더기 오류 원격 확인 요 청 - [GCMS] 고객 Master 거래처 (무재해 달성) 할인율 0% 추가 요청 - [WMS] HQWMSDEV01 WMS 개발서버 servlet 접근 관련 기존 I P -> 도메인 형식 변경 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 세션타임 기 능 구현 - GCMS, WMS, EWS 보안패치 작업
05/10 04/22 04/26 04/23 04/25 04/26 04/24
60% 04/22 04/26 04/23 04/25 04/26 04/24
04/22 04/22 04/26 04/23 04/24 04/25 04/22
04/12 05/31 05/10 05/03 04/30 04/30 05/03 05/10
04/08 03/25 04/26 04/29 04/11 04/17 04/29 04/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 컬럼 누 락 추가 [ITSM-110813] - [PRM] SAP DS 설치 및 가이드 (인수인계) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 ( + 24일, 추가 사항 발생 ) - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) - [VOC] 2024_ISMS(P)_CRM_2차 인터뷰_F/W 필요사항 작성 및 회신 - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 '제주저유소(3203)' / ' 경유(4007)' - 삭제 실패 Error 점검
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 미적용 개선 [ITSM-110556] - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필터 컬럼 누 락 추가 [ITSM-110813] - [VOC] 2024. 03월분 정기점검서 작성 - [VOC] VOC 감사팀 및 모의해킹 권한 회수 수행 [ITSM-110810 ] - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '종료일' 검색 ( + 24일, 추가 사항 발생 ) - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 '제주저유소(3203)' / ' 경유(4007)' - 삭제 실패 Error 점검
04/26 04/26 05/31 05/10 04/22 04/26 04/30 04/30 05/10
04/26 04/23 70% 80% 04/22 04/26 80% 80% 20%
04/22 04/12 03/25 04/26 04/22 04/26 04/11 04/17 04/26

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 05/31 06/28
04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/29 05/01
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 인수인계
06/28 05/31 04/30 04/30 06/28 04/26
90% 50% 90% 90% 50% 04/26
04/05 04/19 04/21 10/27 03/22 04/25

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 ● 남대현 ● 박민우 ◑ 최연화 | 2 ● 이상엽 | 3 ◑ 최연화 | 4 ◑ 황보람 | 5 ◑ 공현호 | 6
7 | 8 ● 이병준 | 9 ◑ 순현국 ● 강민경 | 10 22대 국회의원 선거 | 11 ● 배영식 | 12 ● 이지은 ● 최연화 | 13
14 | 15 ● 박선미 | 16 | 17 ● 김원기 | 18 | 19 ◑ 남대현 ◑ 순현국 ● 최진우 | 20
21 | 22 ● 변석범 | 23 | 24 ● 이재원 | 25 | 26 ◐ 공현호 ◑ 공현호 | 27
28 | 29 | 30 ● 박남신 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet