## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 06/30
05/31 10/06 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 구매처 요청번호 채번로직 수정(ZFIR9057) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가 수정(ZCOT9040) - 공휴일 - [CO] PP 제조원가 검증용-PP 생산오더 기초정보 프로그램 생성 (ZPCOR2060)
04/29 04/30 05/01 05/03
04/29 04/30 05/01 05/03
04/29 04/30 05/01 05/02
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] 자재번호 신규생성 요청 - [MM] 기성보고서(문서번호 AK1-24-0006) 결재월 변경의 건
05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 07/31 06/28 05/20 05/10
60% 50% 05/03 05/03 20% 10% 30% 05/03 05/03
02/15 03/07 04/02 04/16 04/23 04/23 04/26 05/03 05/03

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/13 05/13 05/08
05/07 05/07 05/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영/QA테스트 astm 환산 프로그램 QCI 관련 파일들 위치 확인 및 업무지원 - [BC] HCM운영 Batch Job 신규설정 및 등록작업(인포타입로그 메일발송) - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원 (삼성SDS)
05/06 05/06 04/30 05/02 05/02 05/03
05/06 05/06 04/30 05/02 05/02 05/03
04/30 04/30 04/30 05/02 04/23 04/30
05/10
05/06
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:17장 복습하기 - Do it! 자바 완전 정복:18장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:19장 공부하기
05/03 04/29 04/30 05/06
05/03 04/29 05/01 40%
04/29 04/29 04/29 05/02

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 06/14
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] SAP→e-Pro PR 전송 시 구매그룹 지정 건* ZEPR1020 구 매그룹 지정 로직 변경
06/28 06/14 05/10
90% 70% 05/02
12/14 04/23 04/30
05/10
05/08
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요건 재정의
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-110848] 보직변경 발령시, 내부파견조직 DELI MIT 처리- [ITSM-110750] SAP HCM alert 조회화면 개발(화 면개발 50%) - [HCM] [ITSM-110750] SAP HCM alert 조회화면 개발 및 oDa ta 생성 - [HCM] [ITSM-110750] SAP HCM alert 조회화면 개발 건, 운 영반영 및 후속조치(권한세팅/url링크확인 등) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 관련 화면 및 DB분석- 고정공제 조회시 정보누락 외 문의 대응
04/29 04/30 05/02 05/03
04/29 04/30 05/02 05/03
04/29 04/30 05/02 05/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 06/28 05/31 07/31 01/31
05/07 04/18 04/15 04/29 05/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 95% - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 90% - [HCM] 학자금 및 영유아 보육지원 신청관리 일부 수정 80% - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] SF 연동 정보 - picklist 날짜 형식 변경 - [HCM] SAP HCM alert 메일 송부 - [HCM] 근로시간단축-생애주기 신청서 단축기간 제한 해제 요청 - [HCM] 학자금 및 영유아 보육지원 신청관리 일부 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 퇴직금 계산 관련
06/28 08/30 06/28 07/31 05/03 06/28
5/2 5/3 4/30 80% 5/3 5/3
04/25 04/26 04/29 04/29 04/29 04/24
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청 - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] [ITSM-109418][SD]2024.04.30 자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내용 수정
03/29 05/31 05/31 05/31
90% 90% 80% 80%
02/19 04/15 04/25 05/01