## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
05/31 05/30 06/28 05/31
WEB
[RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 논의 및 프로세스 분석 [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
05/03 04/30 04/29 05/03
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용-PP 생산오더 기초정보 프로그램 생성(ZPCOR2060) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가 수정(ZCOT9040) [MM] SAP→e-Pro PR 전송 시 구매그룹 지정 건 *ZEPR1020 구매그룹 지정 로직 변경
완료
05/03 04/30 05/02

## Slide 2
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
05/31 05/30 06/28 05/31
WEB
[RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 논의 및 프로세스 분석 [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
05/03 04/30 04/29 05/03
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용-PP 생산오더 기초정보 프로그램 생성(ZPCOR2060) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가 수정(ZCOT9040) [MM] SAP→e-Pro PR 전송 시 구매그룹 지정 건 *ZEPR1020 구매그룹 지정 로직 변경
완료
05/03 04/30 05/02