## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/30 05/31
02/20 04/22 04/29 04/29 04/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-110888 RSS적용 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110623 유니폼 제어로직 수정 - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-110888 RSS적용 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정
06/30 05/31 05/17 06/30 05/30 05/31
30% 60% 04/30 80% 95% 90%
02/20 04/22 04/23 04/29 04/29 04/30
12/31 12/31 12/31 09/30
01/02 01/02 01/02 04/19
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/03 05/03 05/03 09/30 04/30 05/10
05/03 05/03 05/03 1% 04/30 50%
04/29 04/29 04/29 04/19 04/01 04/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 60%
09/05 02/15 02/21 04/12
05/10
05/08
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] GW_ mobile webview scroll 장애 원인 분석 - [ASM] ITSM-110901 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-110947 변경요청서 삭제ITSM-110980 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-111024 작업자 변경ITSM-111049 변경결과 작 성
05/02 04/30 05/02 05/03
05/02 04/30 05/02 05/03
04/29 04/30 05/02 05/03

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12 05/31
05/06 05/08
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 SAP Test 및 A 360 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 작업 수행 모니터링 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 논의 및 프로세스 분석 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] RPA 서버 교체로 인한 정상 확인 및딜레이된 작업 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 작업 수행 - [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 수행 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 엑셀 오류 확인 및 재수행
05/03 05/03 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/03
05/03 05/03 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/03
04/29 04/29 05/02 05/02 05/02 05/02 05/03 05/03
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 50% 5%
07/20 04/15 05/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [E-Approval] ITSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-110829, ITSM-110850, ITSM-110856 , ITSM-110841 - [E-Approval] ITSM-110862, ITSM-110856, ITSM-110923 - [E-Approval] ITSM-110983, ITSM-110969, ITSM-110986 - [E-Approval] ITSM-111007, ITSM-110979, ITSM-111007 , ITSM-111027, ITSM-111025
04/30 07/31 04/29 04/29 05/02 05/03
10% 90% 04/29 04/30 05/02 05/03
02/29 03/26 04/29 04/29 05/02 05/03
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 - [ERS] ITSM-110913규정관리기안지 개정 시 개정일자 기준으 로 공지 게시 - [ERS] 부서지침서 > RFCC1공장공통 > RFCC1팀 > RFCC1-W-0 034 / 0036 개정오류 2건, 재개정처리. - [LMS] 24년 4월 휴넷 교육이력 735건, LMS시스템에 연계되도 록 데이터 INSERT 및 배치실행 - [ERS] ITSM-111025규정관리 기안지(DB2-24-0016, MSDS 개 정) 관련 첨부 문서 변경
07/12 05/31 04/30 05/31 05/02 05/02 05/10
20% 04/29 04/30 05/02 05/02 05/02 05/03
03/15 04/22 04/26 04/30 05/02 05/02 05/03

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 05/17 05/16
04/22 05/08 05/08
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [WMS] 공구창고 재고조회 대분류 항목 추가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] (대리점영업팀) 기회수 상품권 번호 수정 요청 - [WMS] 반입승인 재신청으로 인한 중복데이터 삭제 요청 - [WMS] SAP 업그레이드 프로젝트 지원을 위한 권한 요청
05/10 05/02 04/29 05/03
80% 05/02 04/29 05/03
04/22 05/02 04/29 05/03

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 05/31 06/28 05/10 05/10
05/08 03/25 04/29 04/29 05/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서 비스) - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [PRM] SAP DS 가이드 - [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성 (w. 강길제 과장 님)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서 비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필 터 컬럼 누락 추가 [ITSM-110813] - [PRM] 거래처 정보 > 거래처 검색 - 품질 VOC 내 품 질부적합 중복 통보 삭제 요청 [ITSM-110981] - [PRM] SAP DS 가이드 - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리 문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '등 록일' 검색 ( + 24일, 추가사항 발생 / 30일, WAS 재기동 ) - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성 (w. 강길제 과장 님) - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 '제주저유소 (3203)' / '경유(4007)' - 삭제 실패 Error 점검
05/03 05/31 05/10 05/10 05/10 04/30 04/30 06/28 05/10 05/10
05/03 80% 04/29 05/03 10% 04/29 04/30 10% 50% 04/29
04/29 03/25 04/26 05/02 04/29 04/17 04/11 04/29 05/03 04/26

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 06/28 05/31 06/28
04/19 10/27 03/22 04/29 05/01
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGIC 서울보증보험 인증서 갱신에 따른 서버작업 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
06/28 05/31 05/31 06/28 04/29 05/31 06/28
05/03 90% 90% 50% 04/29 10% 30%
04/05 04/19 10/27 03/22 04/29 04/29 05/01