## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 제조원가 검증용 기초정보 업로드 및 유지보수 생성(Z PCOR2060) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가수정(ZCOT9040) - [CO] 월별 PP 생산오더 액티비티 작업시간 생성(ZPCOR2050)
05/09 05/09 05/10
05/09 05/09 05/10
05/08 05/09 05/10
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28
60% 50% 60% 10% 30%
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/20 05/20
05/14 05/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP개발 QCI C프로그램 컴파일 작업 관련 업무지원(삼성 SDS) - [BC] BW운영 백업 공간 부족에 따른 BACKUP CATALOG 삭제작 업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원 (삼성SDS) - [BC] ERP운영(DB+CI) DB데이터 저장공간 확보를 위한 File S ystem 증설 관련 정리 및 전달
05/13 05/13 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10
05/13 05/13 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10
05/07 05/07 05/02 05/08 05/09 05/08 05/10
05/17
05/13
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:19장 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 1 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 2 공부하기
05/10 05/06 05/10 05/10
05/10 05/09 05/10 05/10
05/06 05/02 05/09 05/10

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
10/31 06/28
90% 70%
12/14 04/23
05/24
05/13
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-111041] SF 제공 매니저 정보 취득로직 수정(파 트조직일 경우 상위 팀리더로 변경)- 인사정보요청 개발문서 작성 - [HCM] [ITSM-103122] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [ITSM-111144] 결재문서 내 담당부서 결재선 변경- [ITSM -111160] 특근확인서 휴게시간 및 특근시간 수정 - [HCM] 주택자금/생활안정자금 반려시 메일발송 적용 검토- 조직 변경관련 문의 외
05/08 05/09 05/10
05/08 05/09 05/10
05/08 05/09 05/10

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 06/28 05/31 01/31 07/31 07/31
05/13 04/18 04/15 05/03 05/09 05/09
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 95% - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 90% - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 20% - [HCM] 근태기록부 확인자 조직& Unit 반영 자동 생성 개발 요청 80% - [HCM] 출장명령서/출장비신청서의 출장기간 표기 추가 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 학자금 및 영유아 보육지원 신청관리 일부 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 근태기록부 확인자 조직& Unit 반영 자동 생성 개발 요청 - [HCM] 출장명령서/출장비신청서의 출장기간 표기 추가
07/31 05/09 01/31 07/31 07/31
5/3 5/9 20% 80% 80%
04/29 05/08 05/03 05/09 05/09
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청 - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정
03/29 05/31 05/31 05/31
90% 05/10 90% 80%
02/19 04/15 04/25 05/01