## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청
06/30 07/31 07/12 05/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
05/31 05/30 06/28
WEB
[e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정 [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 수행 [LMS] 행동평가대상 알림메일 발송건 확인 요청 [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성
완료
05/10 05/10 05/10 05/09
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용 기초정보 업로드 및 유지보수 생성(ZPCOR2060) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가수정(ZCOT9040) [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
완료
05/09 05/09 05/10