## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30
02/20 04/22 04/29
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-110888 RSS적용 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정
06/30 05/31 06/30 05/30 05/31
30% 60% 80% 05/10 05/10
02/20 04/22 04/29 04/29 04/30
12/31 12/31 12/31 09/30 05/31
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/10 05/10 05/10 09/30 05/31
05/10 05/10 05/10 5% 50%
05/08 05/08 05/08 04/19 04/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/30 05/31 05/31 05/17
09/05 02/15 02/21 04/12 05/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 중처법대상여부 컬럼 및 Dataset 보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 중처법대상여부 컬럼 및 Dataset 보완
05/31 06/30 05/31 05/31 05/17
85% 85% 15% 70% 70%
09/05 02/15 02/21 04/12 05/06
05/17
05/13
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경ITSM-110734 견적서 삭 제 - [ASM] 신규 계정 추가 - [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경ITSM-111208 견적서 삭 제 - [ASM] ITSM-110933 작업유형 변경 - [Mobile] IOS 전자결재 이미지 스크롤 오류 문의 및 UIWebView → WKWebView 변경 테스트 및 UI 수정 테스트
05/08 05/08 05/09 05/10 05/10
05/08 05/08 05/09 05/10 05/10
05/08 05/08 05/09 05/10 05/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 05/31
05/13 05/08
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 SAP Test 및 A360 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 엑셀 오류로 인한 새 벽작업 오류 확인 및 재수행 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 엑셀 미생성 확인 및 재 수행 - [RPA] 115pc 재부팅 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 담당자 확인 요청으 로 인한 로그 추가 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 OCR Update 및 재운영을 위한 협의 및 자료 공유 - 작업PC ODBC 및 OCR 재설정 - SAP 입력 데이터 매핑 및 추출 과정 프로세 스 생성 및 공유 - 해당 작업 운영 서버 시현 및 녹화 영상 공유 - 2년전 데이터 및 현재 데이터, RPA결과물 공 유 - RPA로 구현되어있는 로직 중 RPA에서 쳐내 고 SAP으로 전환할 부분 선별 - [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 수행 - [EAI] MTE Studio 큐 정리
05/07 05/07 05/07 05/08 05/10 05/10 05/10
05/07 05/07 05/07 05/08 05/10 05/10 05/10
05/07 05/07 05/07 05/08 05/08 05/10 05/10

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 60% 40%
07/20 04/15 05/03
06/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [E-Approval] ITSM-110729 CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] TSM-110729 CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완료 -> 테스트 요청 드림) - [E-Approval] ITSM-111039, ITSM-111033, ITSM-111103 협조문(A83-24-0022)에 기안지(A83-24-0039) 첨부결재문서로 추가 - [E-Approval] ITSM-111131, ITSM-111144 - [E-Approval] 메일로 요청옴 -> 자산위치부서변경 삭제 요청 내역 복원(ITSM-110700)
06/30 07/31 05/31 05/08 05/09 05/10
10% 90% 90% 05/08 05/09 05/10
02/29 03/26 04/29 05/08 05/09 05/10

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] [ERM 시스템] ERM sub committee 회의록 등록 관련 개최 회차 팝업 미출력 확인 및 대처방안 확인, 오류 데이터 삭제 - [LMS] 행동평가대상 알림메일 발송건 확인 요청 - [ERS] ITSM-111240탈황3팀 김용환 주임(5320) ERS 부서지 침서 폴더 관리를 위한 관리자 권한 부여 요청
07/12 05/08 05/10 05/13
35% 05/08 05/10 05/10
03/15 05/08 05/10 05/10
05/17 05/24
04/22 05/08
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 상품권판매현황 ERP 연계된 데이터 취소 처리 요청 - [WMS] 공구실 업무관련(대분류명 수정건) - [WMS] PO : 4501187782 적치확정 데이터 취소 확인 요청 - [EWS] 현재 기준 시나리오별 주관, 실무 담당자 리스트 데이터 추출
05/17 05/08 05/09 05/09 05/08
80% 05/08 05/09 05/09 05/08
04/22 05/08 05/08 05/09 05/08

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 05/31 05/17 06/28
05/13 03/25 04/29 04/29
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [VOC] V240508-0000001-1 '완료승인요청' 상태 및 처리 의 견 변경 - [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성 (w. 강길제 과장님) - [VOC] 거래처코드(2017312) 내 담당자 변경 - [VOC] 접속기록 정기점검 (4월)
05/10 05/31 05/17 06/28 05/10 05/17 05/09 05/09
05/10 85% 10% 50% 05/08 05/09 05/09 05/09
05/08 03/25 04/29 04/29 05/08 05/03 05/08 05/08
05/31 07/31 05/31 06/28 05/31 06/28
04/19 05/10 10/27 03/22 04/29 05/01
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
05/31 05/31 06/28 05/31 06/28
90% 90% 50% 70% 30%
04/19 10/27 03/22 04/29 05/01