## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 교육훈련신청서,출장비신청서 관련 회계전표 생성시 Bank T 1000으로 고정 반영(ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [CO] 월별 PP 생산오더 액티비티 작업시간 생성(ZPCOR2050) - 공휴일 - [CO] PP 가공비 계산 신규개발 (ZPCOR2070)
05/13 05/14 05/15 05/17
05/13 05/14 05/15 05/17
05/13 05/14 05/15 05/16
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28 05/31
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26 05/13
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28 05/31
60% 50% 60% 10% 30% 70%
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26 05/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/27 05/27
05/21 05/21
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(‘23년07월~’23년09월) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원 (삼성SDS) - [BC] BW개발 System Copy(데이터 동기화) 작업 - [BC] 신규 SSL VPN 장비의 SBC/VDI DDC와의 연동 테스트에 따른 SAP 서비스 확인 주말작업 업무지원
05/20 05/20 05/14 05/17 05/17 05/18
05/20 05/20 05/14 05/17 05/17 05/18
05/14 05/14 05/13 05/13 05/13 05/10
05/24
05/20
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 3 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 4 공부하기
05/17 05/17 05/20
05/10 05/17 1%
05/13 05/10 05/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
10/31 06/28
90% 80%
12/14 04/23
05/24
05/13
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 중식비 예외신청 문의 외- [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(리스트화면 100%, 상세화면 10%) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(상세 화면 50%, oData 20%) - [HCM] 고정공제 구매처 계좌 변경 후속조치 문의 외- [ITSM-10 5121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(상세화면 70%, oDa ta 50%) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(상세 화면 100%, oData 50%)- 급여작업 지원(수당공제 데이터 업로 드 외)
05/13 05/14 05/16 05/17
05/13 05/14 05/16 05/17
05/13 05/14 05/16 05/17

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 06/28 05/31 01/31 07/16
05/13 04/18 04/15 05/03 05/16
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 95% - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 90% - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 30% - [HCM] 급여명세서 문구 변경 요청 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 근태기록부 확인자 조직& Unit 반영 자동 생성 개발 요청 - [HCM] 출장명령서/출장비신청서의 출장기간 표기 추가 - [HCM] 주택보조금 지급년월 일괄입력시 이전지급정보 동시 생 성 요청 - [HCM] 급여명세서 문구 변경 요청
05/17 01/31 07/31 07/31 07/31 07/16
5/17 30% 5/13 5/13 5/17 80%
05/13 05/03 05/09 05/09 05/16 05/16
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL
03/29 05/31 05/31 06/30
90% 90% 90% 80%
02/19 04/25 05/01 05/17