## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발
06/30 07/31 07/12 05/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 05/30 06/28 05/31
WEB
[PRM] 중처법대상여부 컬럼 및 Dataset 보완 [RPA] A360 '#1 회계지급전표' 작업 PC 딜레이로 인한 스크립트 에러. 데이터정리 및 재수 행 [LMS] LMS 소프트스킬 Leader 인증현황 조회시 버그 확인 및 수정반영 [EAI] EAI시스템 ACE12업그레이드에 따른 지원
완료
05/16 05/13 05/13 05/17
ERP
[CO] PP 가공비 계산 신규개발(ZPCOR2070) [FI] 교육훈련신청서,출장비신청서 관련 회계전표 생성시 Bank T 1000으로 고정 반영 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) [HCM] 근태기록부 확인자 조직& Unit 반영 자동 생성 개발 요청 [BC] BW개발 System Copy(데이터 동기화) 작업
완료
05/17 05/13 05/13 05/17