## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/31
02/20 04/22 04/29 05/17
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-111477 ISIMS DB 데이터 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-111477 ISIMS DB 데이터 수정
06/30 05/31 06/30 05/31
30% 95% 95% 90%
02/20 04/22 04/29 05/17
12/31 12/31 12/31 09/30 05/31
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/17 05/17 05/17 09/30 05/31
05/17 05/17 05/17 5% 60%
05/13 05/13 05/13 04/19 04/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 중처법대상여부 컬럼 및 Dataset 보완
05/31 06/30 05/31 05/31 05/17
85% 85% 15% 75% 05/16
09/05 02/15 02/21 04/12 05/06
05/24
05/20
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-107346 배포 상태 변경 - [ASM] ITSM-111352 견적서 삭제 - [ASM] 정기 점검 - [ATSS] 배차 엔진 장애로 재가동
05/14 05/14 05/16 05/17
05/14 05/14 05/16 05/17
05/14 05/14 05/16 05/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/24 05/31
05/20 05/20
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽작업 재수행 - [RPA] A360 '#1 회계지급전표' 작업 PC 딜레이로 인한 스크립 트 에러. 데이터정리 및 재수행 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 오류 확인 SAP 오입 력으로 인한 로직 변경 및 모니터링 필 - [RPA] ocr_admin 계정 PW만료 예외신청에도 불구하고 만료팝업 원인 확인 및 조치 - [RPA] A360 타 작업 테스트로 인한 '#1 회계지급전표' 작업 중 단 및 데이터정리, 재수행 - [EAI 및 기타] VDI 변경으로 인한 백업 및 VDI 재설정, EAI 재 설치 - [PPS] 취약점점검으로 인한 DB 및 WEB 서버 확인요청 및 조치 상황 전달 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유' 작업 수행 - [EAI] VDI 변경으로 인한 WMB7, IIB10, MTE, SQLGate, Git 재설치 및 설정, 소스 파일 빌드
05/13 05/13 05/17 05/14 05/14 05/14 05/14 05/14 05/16 05/17
05/13 05/13 05/17 05/14 05/14 05/14 05/14 05/14 05/16 05/17
05/13 05/13 05/13 05/14 05/14 05/14 05/14 05/14 05/16 05/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 70% 70%
07/20 04/15 05/03
06/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정) - [E-Approval] ITSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] TSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완료 -> 테스트 요청 드림) - [E-Approval] ITSM-111261임원 경조금 신청서(공장) 내 담당 부서 분리 - [E-Approval] ITSM-111267, ITSM-111258 - [E-Approval] ITSM-111371, ITSM-111370 - [E-Approval] ITSM-111402, ITSM-111404, ITSM-111435 - [E-Approval] 마곡 탭 관련 신청서1. 발송 메일 나누지 않고 하 나로 사용2. 내용수정 및 유의사항 수정3. 풋살 신청서 시간 계산 로직 추가
06/30 07/31 05/31 05/20 05/13 05/14 05/16 05/17
10% 90% 90% 05/17 05/13 05/14 05/16 05/17
02/29 03/26 04/29 05/13 05/13 05/14 05/16 05/17

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 06/30
03/15 05/17
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] LMS 소프트스킬 Leader 인증현황 조회시 버그 확인 및 수 정반영 - [ERM] ERM 시스템 data 삭제 요청 - [LMS] 휴넷 스마트러닝 24년 (5/1~14) 교육이력 수동 반영 - [LMS] 교육훈련신청서 전표생성 오류 확인 및 안내 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [LMS] 멘토링 비용신청서 생산직 지원금액 10만원으로 결재신 청하도록 제한 요청 적용
07/12 05/13 05/13 05/17 05/16 06/30 05/17
35% 05/13 05/13 05/17 05/16 30% 05/17
03/15 05/13 05/13 05/17 05/16 05/17 05/17
05/24 05/31 05/21 05/20
05/21 05/21 05/21 05/20
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [WMS] ERP Upgrade 담당자 미팅 (업무프로세스 관련) - 5.20 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 신규 VDI 환경 세팅 - [WMS] 신규 VDI 환경 세팅 - [WMS] 삼성sds 개발서버 접근 원격 지원 - [EWS] 신규 VDI 환경 세팅
05/17 05/17 05/17 05/17 05/17
05/17 05/17 05/17 05/17 05/17
04/22 05/16 05/16 05/17 05/16

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/24 05/31 05/31 05/22 05/24 05/24
05/20 03/25 04/29 05/21 05/14 05/16
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서 비스) - [PRM] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] 인증심사 회의 - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발 생 확인 및 변경 - 신규 발급 VDI 내 개발환경 세팅 (LOPAS/VOC/PRM)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서 비스) - [PRM] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] 거래처코드(20000003) 내 담당자 변경 및 및 배치 점검 - [VOC] 상담지식 내 'voctest' (테스트) 기록 삭제 - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발 생 확인 및 변경 - 신규 발급 VDI 내 개발환경 세팅 (LOPAS/VOC/PRM)
05/17 05/31 05/31 05/13 05/13 06/28 05/24 05/24
05/17 85% 10% 05/13 05/13 05/14 30% 60%
05/13 03/25 04/29 05/13 05/13 04/29 05/14 05/16
07/31 05/31 06/28 05/31 06/28 05/24
05/10 10/27 03/22 04/29 05/01 05/17
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - VDI전환 작업
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] EAI시스템 ACE12업그레이드에 따른 지원 - VDI전환 작업
05/31 07/31 05/31 06/28 05/31 06/28 05/17 05/24
05/17 10% 90% 50% 70% 30% 05/17 70%
04/19 05/17 10/27 03/22 04/29 05/01 05/14 05/17