## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 가공비 계산 신규개발 (ZPCOR2070) - [FI] 수출체선시스템에서 지급전표 생성 로직 수정(ZFIR9114 ) - [FI] 수출체선시스템 전표 생성 별 로직 수정(ZFIR9124) - 연차 휴가
05/21 05/22 05/23 05/24
05/21 05/22 05/23 05/24
05/20 05/22 05/23 05/24
05/30 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
60% 05/21 60% 10% 30% 70% 70%
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/03 06/03 06/05
05/28 05/28 06/03
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] BW개발 시스템 오브젝트 Access Key 신규생성 및 전달 - [BC] '24년 5월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP운영 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoLog 파 일 삭제작업 - [BC] BW개발 프로젝트 관련 Notes 반영 완료로 HANA DB SHD Tenant 백업 업무지원 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 삭제 및 신규설정 작업(ZPM_WO_DA TE_GATHER 외1건) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
05/27 05/27 05/22 05/22 05/22 05/22 05/23 05/24
05/27 05/27 05/22 05/21 05/22 05/22 05/23 05/24
05/21 05/21 05/20 05/14 05/21 05/22 05/23 05/20
05/31
05/27
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 3 복습하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 4 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 5 공부하기
05/24 05/22 05/23 05/28
05/24 05/22 05.23 1%
05/20 05/20 05/22 05/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
10/31 06/28
90% 90%
12/14 04/23
05/31
05/27
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(oD ata 70%)- 급여작업 지원(주택보조금 급여반영 오류 외) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(oD ata 90%)- 급여작업 지원(주택보조금 급여반영 등)- 업무 지원 (특근명령서 입력 오류 등) - [HCM] [ITSM-111467] 주택자금대출 급여반영 데이터 수정 - [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(CP EAI(3 0%)) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(CP EAI(70%))- 업무지원(경조금 신청시 경조코드 관련 문의 등) - [HCM] 퇴직자 생활안정자금 중도상환 신청 등록 지원- 변동공제 관리 사용여부에 따른 공제내역 확인
05/20 05/21 05/22 05/23 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/24

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 01/31
05/13 05/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 40%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 급여명세서 문구 변경 요청 - [HCM] 보훈정보 수정 요청 - [HCM] 주택자금대출 급여반영 데이터 수정 요청
05/24 01/31 07/16 08/30 07/31
5/24 40% 5/17 5/23 5/22
05/20 05/03 05/16 05/20 05/20
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정
03/29 05/31 05/31 06/30 06/28
90% 05/21 90% 80% 80%
02/19 04/25 05/01 05/17 05/21