## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청
06/30 07/31 07/12 05/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 05/30 06/28 05/31
WEB
[RPA] A11 '#3 외화입금전문' 작업 개선방향 및 프로세스 변경 회의 [E-Approval] TSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완 료 -> 테스트 요청 드림) [LMS] 멘토링 및 ODA/TDA신청서 전표생성시 작업시간 초과 오류 확인 및 생성된 전표 번호 확인 전달 [VOC] ISMS(P) 인증심사 회의
완료
05/23 05/24 05/21 05/23
ERP
[CO] PP 가공비 계산 신규개발(ZPCOR2070) [FI] 수출체선시스템 전표 생성 별 로직 수정(ZFIR9124) [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 [SD] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청
완료
05/21 05/23 05/21 05/21