## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/14 06/28
02/20 04/22 05/21
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-111477 ISIMS DB 데이터 수정 - [CCS] ITSM-111485 법인카드 CCS 담당자 정보 변경 요청 - [e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
06/30 06/14 06/30 05/31 05/31 06/28
30% 95% 05/21 05/21 05/23 80%
02/20 04/22 04/29 05/17 05/21 05/21
12/31 12/31 12/31 09/30 05/31
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/24 05/24 05/24 09/30 05/31
05/24 05/24 05/24 10% 70%
05/20 05/20 05/20 04/19 04/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/28
09/05 02/15 02/21 04/12 05/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/28
85% 85% 15% 80% 99%
09/05 02/15 02/21 04/12 05/21
05/31
05/27
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111464 요청정보 작성ITSM-111502 상태변경 스크립트 추가ITSM-111583 데이터 작업서 삭제ITSM-1114 44 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-111437 서비스요청서 삭제 - [ASM] ITSM-94689 견적서 삭제ITSM-107346 배포상태 변경 - [Mobile] mobile 설치지원 - [ASM] ITSM-111796 견적서 삭제 - [Mobile] android push updata 로 인한 소스 변경 - [ASM] ITSM-105121 요청자 변경
05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/24 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/24 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/23 05/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/28 07/31
05/27 06/03 05/20
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 새벽 에러 확인 및 녹화 - [RPA] A360 '구매관리팀-구매송장처리업무' 작업 SAP 로그인 에러 -> 담당자 변경 확인 Credential 변경 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A11 '#3 외화입금전문' 작업 개선방향 및 프로세스 변경 회의 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 SAP 입력 방지 로직 삭제 - [RPA] A11 '구매자금 추심' 작업 에러 확인 및 일부수정, 재수행 - [RPA] A11 '소방대원 편성' 작업 재수행 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 담당자 요청으로 인한 수기 승인 - [RPA] A11 '#3 외화입금전문' 작업 OCR 개선 테스트 및 현 상황 논의 - [RPA] A360 '분기별 나프타 수입부과금' 작업 수행 및 오류확인 , 재수행
07/31 05/21 05/21 05/24 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24 05/24 05/24
60% 05/21 05/21 05/24 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24 05/24 05/24
05/20 05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24 05/24 05/24

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 80% 80%
07/20 04/15 05/03
06/30 07/31 05/31
02/29 03/25 05/22
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 (최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하 도록 수정) - [E-Approval] 마곡 풋살장 신청서 -수정사항- 1. 풋살장 신청서 -> 연락처 삭제(개인정보라 고 안된다고함), 사용일자체크 + 사용예약내역 리스트 + 동의서 변경 + 메일내용 수정 2. 공통 -> 메일발송 시점을 첫 결재자가 결재 할 경우 발송 + 김혜숙책임님한테도 추가발송
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - 프론트 화면 정리중(한글) - [E-Approval] TSM-110729 CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완료 -> 테스트 요청 드림) - [E-Approval] ITSM-111637, ITSM-111653, ITSM-111652, ITSM-110729 - [E-Approval] ITSM-111674, ITSM-111684, ITSM-111693, ITSM-111718 - [E-Approval] ITSM-111773 - [E-Approval] ITSM-111815, ITSM-111813, ITSM-111811
06/30 07/31 05/31 05/21 05/22 05/23 05/24
10% 90% 05/24 05/21 05/22 05/23 05/24
02/29 03/26 04/29 05/21 05/22 05/23 05/24

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 06/30
03/15 05/17
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [LMS] 교육훈련신청서[공정안전보고서 작성 및 평가] 사업자번 호 오류 확인 및 변경 처리 - [LMS] 교육훈련신청서(API 510 자격 시험,5001-차승호), 교육 출장비신청서( ASME Sec. VIII Div.1 실무 교육,5133-김병 수) 전표번호 수정 - [LMS] 멘토링 및 ODA/TDA신청서 전표생성시 작업시간 초과 오 류 확인 및 생성된 전표번호 확인 전달 - [LMS] VMS (BN3500 Series) 및 Vibration Monitoring 관련 교육 , 근태 중복 오류 확인 및 재처리 - [LMS] 교육훈련신청서 연계 오류 확인 및 삭제 요청(2024년 공 장 단기 MBA 과정-정승문 책임)
07/12 06/30 05/20 05/21 05/21 05/22 05/24
40% 70% 05/20 05/21 05/21 05/22 05/24
03/15 05/17 05/20 05/21 05/21 05/22 05/24
05/31 05/31 06/14
05/24 05/21 05/31
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [WMS] ERP Upgrade 지원 (업무 프로세스 및 인터페이스 관련 지 원) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] 회수 ERP 연계 데이터 수정 요청 - [GCMS] 강남지사 기회수 상품권 조치 요청 - [WMS] ERP Upgrade 담당자 미팅 (업무 프로세스 및 인터페이스 관련 지원) - [WMS] 할당 불가 품목 조치 요청 - [WMS] (품질관리창고) 자재 마스터 데이터 추출 요청 - [WMS] WMS 인터페이스 정의서 최신화
05/31 05/22 05/24 05/31 05/22 05/23 05/24
50% 05/22 05/24 60% 05/22 05/23 05/24
05/24 05/22 05/24 05/21 05/21 05/23 05/22

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31
05/27 03/25 04/29 05/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추 가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM 품질관리] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발생 확인 및 변경
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 재고 관리 > 저유소 재고 현황 Search time out 현상 점 검 (추가 발생 시, 쿼리 성능 향상 고려) - [PRM 품질관리] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추 가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM 품질관리] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] ISMS(P) 인증심사 회의 - [VOC] HMP > VOC 시스템 확인 요청 - [VOC] HMP 접수 '이메일' 누락으로 인한 불만 접수 건 점검 (HM P-CRM-VOC) - [VOC] PRM_ETL (대외문서) Error 점검 ( * Column 사이즈 이슈 이나, 미사용 항목으로 사유 확인 후 종료) - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발생 확인 및 변경 - [VDI] 신규 발급 VDI 내 개발환경 세팅 (LOPAS/VOC/PRM) (로 컬 D 드라이브로 변경)
05/24 05/24 05/31 05/31 05/23 05/20 05/23 05/24 05/31 05/24
05/24 05/23 90% 10% 05/23 05/20 05/23 05/24 30% 05/24
05/20 05/23 03/25 04/29 05/21 05/20 05/22 05/20 05/14 05/16
07/31 05/31 06/28 05/31 06/28 06/28
05/10 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가 (CHARM) Check 항목 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - VDI전환 작업 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가 (CHARM) Check 항목 추가
07/31 05/31 06/28 05/31 06/28 05/24 06/28
70% 90% 50% 80% 30% 05/24 30%
05/17 10/27 03/22 04/29 05/01 05/17 05/24