## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.04.30 ~ 2024.05.06]
5월 1주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 근로자의 날 | 2 | 3 | 4
5 어린이날 | 6 대체휴일 | 7 Off Duty Day | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
05/31 05/30 06/28 05/31
WEB
[RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 논의 및 프로세스 분석 [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
05/03 04/30 04/29 05/03
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용-PP 생산오더 기초정보 프로그램 생성(ZPCOR2060) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가 수정(ZCOT9040) [MM] SAP→e-Pro PR 전송 시 구매그룹 지정 건 *ZEPR1020 구매그룹 지정 로직 변경
완료
05/03 04/30 05/02

## Slide 5
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
04/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요청(ZPCOR2030) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
05/31 05/30 06/28 05/31
WEB
[RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 논의 및 프로세스 분석 [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
05/03 04/30 04/29 05/03
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용-PP 생산오더 기초정보 프로그램 생성(ZPCOR2060) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가 수정(ZCOT9040) [MM] SAP→e-Pro PR 전송 시 구매그룹 지정 건 *ZEPR1020 구매그룹 지정 로직 변경
완료
05/03 04/30 05/02

## Slide 6
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 06/30
05/31 10/06 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 구매처 요청번호 채번로직 수정(ZFIR9057) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가 수정(ZCOT9040) - 공휴일 - [CO] PP 제조원가 검증용-PP 생산오더 기초정보 프로그램 생성 (ZPCOR2060)
04/29 04/30 05/01 05/03
04/29 04/30 05/01 05/03
04/29 04/30 05/01 05/02
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] 자재번호 신규생성 요청 - [MM] 기성보고서(문서번호 AK1-24-0006) 결재월 변경의 건
05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 07/31 06/28 05/20 05/10
60% 50% 05/03 05/03 20% 10% 30% 05/03 05/03
02/15 03/07 04/02 04/16 04/23 04/23 04/26 05/03 05/03

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/13 05/13 05/08
05/07 05/07 05/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영/QA테스트 astm 환산 프로그램 QCI 관련 파일들 위치 확인 및 업무지원 - [BC] HCM운영 Batch Job 신규설정 및 등록작업(인포타입로그 메일발송) - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원 (삼성SDS)
05/06 05/06 04/30 05/02 05/02 05/03
05/06 05/06 04/30 05/02 05/02 05/03
04/30 04/30 04/30 05/02 04/23 04/30
05/10
05/06
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:17장 복습하기 - Do it! 자바 완전 정복:18장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:19장 공부하기
05/03 04/29 04/30 05/06
05/03 04/29 05/01 40%
04/29 04/29 04/29 05/02

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 06/14
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] SAP→e-Pro PR 전송 시 구매그룹 지정 건* ZEPR1020 구 매그룹 지정 로직 변경
06/28 06/14 05/10
90% 70% 05/02
12/14 04/23 04/30
05/10
05/08
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요건 재정의
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-110848] 보직변경 발령시, 내부파견조직 DELI MIT 처리- [ITSM-110750] SAP HCM alert 조회화면 개발(화 면개발 50%) - [HCM] [ITSM-110750] SAP HCM alert 조회화면 개발 및 oDa ta 생성 - [HCM] [ITSM-110750] SAP HCM alert 조회화면 개발 건, 운 영반영 및 후속조치(권한세팅/url링크확인 등) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 관련 화면 및 DB분석- 고정공제 조회시 정보누락 외 문의 대응
04/29 04/30 05/02 05/03
04/29 04/30 05/02 05/03
04/29 04/30 05/02 05/03

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 06/28 05/31 07/31 01/31
05/07 04/18 04/15 04/29 05/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 95% - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 90% - [HCM] 학자금 및 영유아 보육지원 신청관리 일부 수정 80% - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] SF 연동 정보 - picklist 날짜 형식 변경 - [HCM] SAP HCM alert 메일 송부 - [HCM] 근로시간단축-생애주기 신청서 단축기간 제한 해제 요청 - [HCM] 학자금 및 영유아 보육지원 신청관리 일부 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 퇴직금 계산 관련
06/28 08/30 06/28 07/31 05/03 06/28
5/2 5/3 4/30 80% 5/3 5/3
04/25 04/26 04/29 04/29 04/29 04/24
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청 - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] [ITSM-109418][SD]2024.04.30 자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내용 수정
03/29 05/31 05/31 05/31
90% 90% 80% 80%
02/19 04/15 04/25 05/01

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/30 05/31
02/20 04/22 04/29 04/29 04/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-110888 RSS적용 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110623 유니폼 제어로직 수정 - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-110888 RSS적용 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정
06/30 05/31 05/17 06/30 05/30 05/31
30% 60% 04/30 80% 95% 90%
02/20 04/22 04/23 04/29 04/29 04/30
12/31 12/31 12/31 09/30
01/02 01/02 01/02 04/19
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS Comment 리스트 작업 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/03 05/03 05/03 09/30 04/30 05/10
05/03 05/03 05/03 1% 04/30 50%
04/29 04/29 04/29 04/19 04/01 04/29

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 04/30 05/31 05/31
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
05/31 04/30 05/31 05/31
85% 85% 15% 60%
09/05 02/15 02/21 04/12
05/10
05/08
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] GW_ mobile webview scroll 장애 원인 분석 - [ASM] ITSM-110901 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-110947 변경요청서 삭제ITSM-110980 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-111024 작업자 변경ITSM-111049 변경결과 작 성
05/02 04/30 05/02 05/03
05/02 04/30 05/02 05/03
04/29 04/30 05/02 05/03

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12 05/31
05/06 05/08
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 SAP Test 및 A 360 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 작업 수행 모니터링 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 논의 및 프로세스 분석 - [RPA] A360 'CCS 사전점검' 작업 재수행 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] RPA 서버 교체로 인한 정상 확인 및딜레이된 작업 데이터 정리 및 재수행 - [RPA] A360 '법인영업팀-항공급유 매출입력' 작업 수행 - [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 수행 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 엑셀 오류 확인 및 재수행
05/03 05/03 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/03
05/03 05/03 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/03
04/29 04/29 05/02 05/02 05/02 05/02 05/03 05/03
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 50% 5%
07/20 04/15 05/03

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획서) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [E-Approval] ITSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] ITSM-110829, ITSM-110850, ITSM-110856 , ITSM-110841 - [E-Approval] ITSM-110862, ITSM-110856, ITSM-110923 - [E-Approval] ITSM-110983, ITSM-110969, ITSM-110986 - [E-Approval] ITSM-111007, ITSM-110979, ITSM-111007 , ITSM-111027, ITSM-111025
04/30 07/31 04/29 04/29 05/02 05/03
10% 90% 04/29 04/30 05/02 05/03
02/29 03/26 04/29 04/29 05/02 05/03
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-110343 ERM 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] ITSM-110793 LMS 관리자 시스템 개선 - [ERS] ITSM-110913규정관리기안지 개정 시 개정일자 기준으 로 공지 게시 - [ERS] 부서지침서 > RFCC1공장공통 > RFCC1팀 > RFCC1-W-0 034 / 0036 개정오류 2건, 재개정처리. - [LMS] 24년 4월 휴넷 교육이력 735건, LMS시스템에 연계되도 록 데이터 INSERT 및 배치실행 - [ERS] ITSM-111025규정관리 기안지(DB2-24-0016, MSDS 개 정) 관련 첨부 문서 변경
07/12 05/31 04/30 05/31 05/02 05/02 05/10
20% 04/29 04/30 05/02 05/02 05/02 05/03
03/15 04/22 04/26 04/30 05/02 05/02 05/03

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 05/17 05/16
04/22 05/08 05/08
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [WMS] 공구창고 재고조회 대분류 항목 추가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] (대리점영업팀) 기회수 상품권 번호 수정 요청 - [WMS] 반입승인 재신청으로 인한 중복데이터 삭제 요청 - [WMS] SAP 업그레이드 프로젝트 지원을 위한 권한 요청
05/10 05/02 04/29 05/03
80% 05/02 04/29 05/03
04/22 05/02 04/29 05/03

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/10 05/31 06/28 05/10 05/10
05/08 03/25 04/29 04/29 05/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서 비스) - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [PRM] SAP DS 가이드 - [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성 (w. 강길제 과장 님)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서 비스) - [PRM] 품질성적서 > 거래처별 품질성적서 내 컬럼 필 터 컬럼 누락 추가 [ITSM-110813] - [PRM] 거래처 정보 > 거래처 검색 - 품질 VOC 내 품 질부적합 중복 통보 삭제 요청 [ITSM-110981] - [PRM] SAP DS 가이드 - [VOC] 모의해킹 취약점 조치 개선 (XSS) - [VOC] (1) 처리 및 관리 페이지 내 고객정보 Like 쿼리 문 제거 및 (2) VOC 목록 내 종료일 추가 & '등 록일' 검색 ( + 24일, 추가사항 발생 / 30일, WAS 재기동 ) - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성 (w. 강길제 과장 님) - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 '제주저유소 (3203)' / '경유(4007)' - 삭제 실패 Error 점검
05/03 05/31 05/10 05/10 05/10 04/30 04/30 06/28 05/10 05/10
05/03 80% 04/29 05/03 10% 04/29 04/30 10% 50% 04/29
04/29 03/25 04/26 05/02 04/29 04/17 04/11 04/29 05/03 04/26

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 06/28 05/31 06/28
04/19 10/27 03/22 04/29 05/01
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGIC 서울보증보험 인증서 갱신에 따른 서버작업 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
06/28 05/31 05/31 06/28 04/29 05/31 06/28
05/03 90% 90% 50% 04/29 10% 30%
04/05 04/19 10/27 03/22 04/29 04/29 05/01

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 근로자의 날 | 2 ● 김원기 | 3 | 4
5 어린이날 | 6 대체휴일 | 7 Off Duty Day | 8 | 9 | 10 ● 최연화 | 11
12 | 13 ● 박민우 ● 황보람 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 ● 김원기 | 18
19 | 20 ● 이병준 ● 변석범 ● 공현호 ● 서상희 | 21 | 22 | 23 ● 박남신 | 24 | 25
26 | 27 ● 순현국 ● 강민경 | 28 | 29 ● 최진우 | 30 | 31 ● 이상엽 | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet