## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.05.07 ~ 2024.05.13]
5월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 근로자의 날 | 2 | 3 | 4
5 어린이날 | 6 대체휴일 | 7 Off Duty Day | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청
06/30 07/31 07/12 05/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
05/31 05/30 06/28
WEB
[e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정 [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 수행 [LMS] 행동평가대상 알림메일 발송건 확인 요청 [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성
완료
05/10 05/10 05/10 05/09
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용 기초정보 업로드 및 유지보수 생성(ZPCOR2060) [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가수정(ZCOT9040) [SD] ZSDR9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀번호 재입력 생략 요청
완료
05/09 05/09 05/10

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 제조원가 검증용 기초정보 업로드 및 유지보수 생성(Z PCOR2060) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 추가수정(ZCOT9040) - [CO] 월별 PP 생산오더 액티비티 작업시간 생성(ZPCOR2050)
05/09 05/09 05/10
05/09 05/09 05/10
05/08 05/09 05/10
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28
60% 50% 60% 10% 30%
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/20 05/20
05/14 05/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP개발 QCI C프로그램 컴파일 작업 관련 업무지원(삼성 SDS) - [BC] BW운영 백업 공간 부족에 따른 BACKUP CATALOG 삭제작 업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원 (삼성SDS) - [BC] ERP운영(DB+CI) DB데이터 저장공간 확보를 위한 File S ystem 증설 관련 정리 및 전달
05/13 05/13 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10
05/13 05/13 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10
05/07 05/07 05/02 05/08 05/09 05/08 05/10
05/17
05/13
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:19장 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 1 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 2 공부하기
05/10 05/06 05/10 05/10
05/10 05/09 05/10 05/10
05/06 05/02 05/09 05/10

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
10/31 06/28
90% 70%
12/14 04/23
05/24
05/13
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-111041] SF 제공 매니저 정보 취득로직 수정(파 트조직일 경우 상위 팀리더로 변경)- 인사정보요청 개발문서 작성 - [HCM] [ITSM-103122] 휴가사용조회(HCM)의 종류별 휴가 표기 - [ITSM-111144] 결재문서 내 담당부서 결재선 변경- [ITSM -111160] 특근확인서 휴게시간 및 특근시간 수정 - [HCM] 주택자금/생활안정자금 반려시 메일발송 적용 검토- 조직 변경관련 문의 외
05/08 05/09 05/10
05/08 05/09 05/10
05/08 05/09 05/10

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 06/28 05/31 01/31 07/31 07/31
05/13 04/18 04/15 05/03 05/09 05/09
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 95% - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 90% - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 20% - [HCM] 근태기록부 확인자 조직& Unit 반영 자동 생성 개발 요청 80% - [HCM] 출장명령서/출장비신청서의 출장기간 표기 추가 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 학자금 및 영유아 보육지원 신청관리 일부 수정 - [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 근태기록부 확인자 조직& Unit 반영 자동 생성 개발 요청 - [HCM] 출장명령서/출장비신청서의 출장기간 표기 추가
07/31 05/09 01/31 07/31 07/31
5/3 5/9 20% 80% 80%
04/29 05/08 05/03 05/09 05/09
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청 - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정
03/29 05/31 05/31 05/31
90% 05/10 90% 80%
02/19 04/15 04/25 05/01

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30
02/20 04/22 04/29
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-110888 RSS적용 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-110910 직영주유소 카드매출 전송 오류 수정
06/30 05/31 06/30 05/30 05/31
30% 60% 80% 05/10 05/10
02/20 04/22 04/29 04/29 04/30
12/31 12/31 12/31 09/30 05/31
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/10 05/10 05/10 09/30 05/31
05/10 05/10 05/10 5% 50%
05/08 05/08 05/08 04/19 04/29

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/30 05/31 05/31 05/17
09/05 02/15 02/21 04/12 05/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 중처법대상여부 컬럼 및 Dataset 보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 중처법대상여부 컬럼 및 Dataset 보완
05/31 06/30 05/31 05/31 05/17
85% 85% 15% 70% 70%
09/05 02/15 02/21 04/12 05/06
05/17
05/13
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경ITSM-110734 견적서 삭 제 - [ASM] 신규 계정 추가 - [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경ITSM-111208 견적서 삭 제 - [ASM] ITSM-110933 작업유형 변경 - [Mobile] IOS 전자결재 이미지 스크롤 오류 문의 및 UIWebView → WKWebView 변경 테스트 및 UI 수정 테스트
05/08 05/08 05/09 05/10 05/10
05/08 05/08 05/09 05/10 05/10
05/08 05/08 05/09 05/10 05/08

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 05/31
05/13 05/08
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 SAP Test 및 A360 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 엑셀 오류로 인한 새 벽작업 오류 확인 및 재수행 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 엑셀 미생성 확인 및 재 수행 - [RPA] 115pc 재부팅 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 담당자 확인 요청으 로 인한 로그 추가 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 OCR Update 및 재운영을 위한 협의 및 자료 공유 - 작업PC ODBC 및 OCR 재설정 - SAP 입력 데이터 매핑 및 추출 과정 프로세 스 생성 및 공유 - 해당 작업 운영 서버 시현 및 녹화 영상 공유 - 2년전 데이터 및 현재 데이터, RPA결과물 공 유 - RPA로 구현되어있는 로직 중 RPA에서 쳐내 고 SAP으로 전환할 부분 선별 - [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 작업 수행 - [EAI] MTE Studio 큐 정리
05/07 05/07 05/07 05/08 05/10 05/10 05/10
05/07 05/07 05/07 05/08 05/10 05/10 05/10
05/07 05/07 05/07 05/08 05/08 05/10 05/10

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 60% 40%
07/20 04/15 05/03
06/30 07/31 05/31
02/29 03/25 04/29
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - [E-Approval] ITSM-110729 CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - 프론트 화면 정리중 - [E-Approval] TSM-110729 CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완료 -> 테스트 요청 드림) - [E-Approval] ITSM-111039, ITSM-111033, ITSM-111103 협조문(A83-24-0022)에 기안지(A83-24-0039) 첨부결재문서로 추가 - [E-Approval] ITSM-111131, ITSM-111144 - [E-Approval] 메일로 요청옴 -> 자산위치부서변경 삭제 요청 내역 복원(ITSM-110700)
06/30 07/31 05/31 05/08 05/09 05/10
10% 90% 90% 05/08 05/09 05/10
02/29 03/26 04/29 05/08 05/09 05/10

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] [ERM 시스템] ERM sub committee 회의록 등록 관련 개최 회차 팝업 미출력 확인 및 대처방안 확인, 오류 데이터 삭제 - [LMS] 행동평가대상 알림메일 발송건 확인 요청 - [ERS] ITSM-111240탈황3팀 김용환 주임(5320) ERS 부서지 침서 폴더 관리를 위한 관리자 권한 부여 요청
07/12 05/08 05/10 05/13
35% 05/08 05/10 05/10
03/15 05/08 05/10 05/10
05/17 05/24
04/22 05/08
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] 상품권판매현황 ERP 연계된 데이터 취소 처리 요청 - [WMS] 공구실 업무관련(대분류명 수정건) - [WMS] PO : 4501187782 적치확정 데이터 취소 확인 요청 - [EWS] 현재 기준 시나리오별 주관, 실무 담당자 리스트 데이터 추출
05/17 05/08 05/09 05/09 05/08
80% 05/08 05/09 05/09 05/08
04/22 05/08 05/08 05/09 05/08

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 05/31 05/17 06/28
05/13 03/25 04/29 04/29
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요)
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
계정관리/ LOPAS/ PRM/ VOC 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] ITSM-110824 ISMS-P 관련 VOC System 정리 (CRM 측 협의 필요) - [VOC] V240508-0000001-1 '완료승인요청' 상태 및 처리 의 견 변경 - [VOC] ISMS(P) 증적요청 자료 작성 (w. 강길제 과장님) - [VOC] 거래처코드(2017312) 내 담당자 변경 - [VOC] 접속기록 정기점검 (4월)
05/10 05/31 05/17 06/28 05/10 05/17 05/09 05/09
05/10 85% 10% 50% 05/08 05/09 05/09 05/09
05/08 03/25 04/29 04/29 05/08 05/03 05/08 05/08
05/31 07/31 05/31 06/28 05/31 06/28
04/19 05/10 10/27 03/22 04/29 05/01
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 4월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
05/31 05/31 06/28 05/31 06/28
90% 90% 50% 70% 30%
04/19 10/27 03/22 04/29 05/01

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 근로자의 날 | 2 ● 김원기 | 3 | 4
5 어린이날 | 6 대체휴일 | 7 Off Duty Day | 8 | 9 | 10 ● 최연화 | 11
12 | 13 ● 박민우 ● 황보람 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 ● 김원기 | 18
19 | 20 ● 이병준 ● 변석범 ● 공현호 ● 서상희 | 21 | 22 | 23 ● 박남신 | 24 | 25
26 | 27 ● 순현국 ● 강민경 | 28 | 29 ● 최진우 | 30 | 31 ● 이상엽 | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet