## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.05.21 ~ 2024.05.27]
5월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 근로자의 날 | 2 | 3 | 4
5 어린이날 | 6 대체휴일 | 7 Off Duty Day | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청
06/30 07/31 07/12 05/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 05/30 06/28 05/31
WEB
[RPA] A11 '#3 외화입금전문' 작업 개선방향 및 프로세스 변경 회의 [E-Approval] TSM-110729CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완 료 -> 테스트 요청 드림) [LMS] 멘토링 및 ODA/TDA신청서 전표생성시 작업시간 초과 오류 확인 및 생성된 전표 번호 확인 전달 [VOC] ISMS(P) 인증심사 회의
완료
05/23 05/24 05/21 05/23
ERP
[CO] PP 가공비 계산 신규개발(ZPCOR2070) [FI] 수출체선시스템 전표 생성 별 로직 수정(ZFIR9124) [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 [SD] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청
완료
05/21 05/23 05/21 05/21

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 가공비 계산 신규개발 (ZPCOR2070) - [FI] 수출체선시스템에서 지급전표 생성 로직 수정(ZFIR9114 ) - [FI] 수출체선시스템 전표 생성 별 로직 수정(ZFIR9124) - 연차 휴가
05/21 05/22 05/23 05/24
05/21 05/22 05/23 05/24
05/20 05/22 05/23 05/24
05/30 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
05/30 05/31 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
60% 05/21 60% 10% 30% 70% 70%
02/15 03/07 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/03 06/03 06/05
05/28 05/28 06/03
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] BW개발 시스템 오브젝트 Access Key 신규생성 및 전달 - [BC] '24년 5월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP운영 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoLog 파 일 삭제작업 - [BC] BW개발 프로젝트 관련 Notes 반영 완료로 HANA DB SHD Tenant 백업 업무지원 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 삭제 및 신규설정 작업(ZPM_WO_DA TE_GATHER 외1건) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
05/27 05/27 05/22 05/22 05/22 05/22 05/23 05/24
05/27 05/27 05/22 05/21 05/22 05/22 05/23 05/24
05/21 05/21 05/20 05/14 05/21 05/22 05/23 05/20
05/31
05/27
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 3 복습하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 4 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 5 공부하기
05/24 05/22 05/23 05/28
05/24 05/22 05.23 1%
05/20 05/20 05/22 05/24

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
10/31 06/28
90% 90%
12/14 04/23
05/31
05/27
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(oD ata 70%)- 급여작업 지원(주택보조금 급여반영 오류 외) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(oD ata 90%)- 급여작업 지원(주택보조금 급여반영 등)- 업무 지원 (특근명령서 입력 오류 등) - [HCM] [ITSM-111467] 주택자금대출 급여반영 데이터 수정 - [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(CP EAI(3 0%)) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(CP EAI(70%))- 업무지원(경조금 신청시 경조코드 관련 문의 등) - [HCM] 퇴직자 생활안정자금 중도상환 신청 등록 지원- 변동공제 관리 사용여부에 따른 공제내역 확인
05/20 05/21 05/22 05/23 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/24

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/17 01/31
05/13 05/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 40%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 급여명세서 문구 변경 요청 - [HCM] 보훈정보 수정 요청 - [HCM] 주택자금대출 급여반영 데이터 수정 요청
05/24 01/31 07/16 08/30 07/31
5/24 40% 5/17 5/23 5/22
05/20 05/03 05/16 05/20 05/20
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정
03/29 05/31 05/31 06/30 06/28
90% 05/21 90% 80% 80%
02/19 04/25 05/01 05/17 05/21

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/14 06/28
02/20 04/22 05/21
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-110150 e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-111477 ISIMS DB 데이터 수정 - [CCS] ITSM-111485 법인카드 CCS 담당자 정보 변경 요청 - [e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
06/30 06/14 06/30 05/31 05/31 06/28
30% 95% 05/21 05/21 05/23 80%
02/20 04/22 04/29 05/17 05/21 05/21
12/31 12/31 12/31 09/30 05/31
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
05/24 05/24 05/24 09/30 05/31
05/24 05/24 05/24 10% 70%
05/20 05/20 05/20 04/19 04/29

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/28
09/05 02/15 02/21 04/12 05/21
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/28
85% 85% 15% 80% 99%
09/05 02/15 02/21 04/12 05/21
05/31
05/27
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111464 요청정보 작성ITSM-111502 상태변경 스크립트 추가ITSM-111583 데이터 작업서 삭제ITSM-1114 44 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-111437 서비스요청서 삭제 - [ASM] ITSM-94689 견적서 삭제ITSM-107346 배포상태 변경 - [Mobile] mobile 설치지원 - [ASM] ITSM-111796 견적서 삭제 - [Mobile] android push updata 로 인한 소스 변경 - [ASM] ITSM-105121 요청자 변경
05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/24 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/24 05/24
05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/23 05/24

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/28 07/31
05/27 06/03 05/20
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 새벽 에러 확인 및 녹화 - [RPA] A360 '구매관리팀-구매송장처리업무' 작업 SAP 로그인 에러 -> 담당자 변경 확인 Credential 변경 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A11 '#3 외화입금전문' 작업 개선방향 및 프로세스 변경 회의 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 SAP 입력 방지 로직 삭제 - [RPA] A11 '구매자금 추심' 작업 에러 확인 및 일부수정, 재수행 - [RPA] A11 '소방대원 편성' 작업 재수행 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 담당자 요청으로 인한 수기 승인 - [RPA] A11 '#3 외화입금전문' 작업 OCR 개선 테스트 및 현 상황 논의 - [RPA] A360 '분기별 나프타 수입부과금' 작업 수행 및 오류확인 , 재수행
07/31 05/21 05/21 05/24 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24 05/24 05/24
60% 05/21 05/21 05/24 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24 05/24 05/24
05/20 05/20 05/21 05/22 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24 05/24 05/24

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/28
07/20 04/15 05/03
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청
06/30 05/31 06/28
45% 80% 80%
07/20 04/15 05/03
06/30 07/31 05/31
02/29 03/25 05/22
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 (최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하 도록 수정) - [E-Approval] 마곡 풋살장 신청서 -수정사항- 1. 풋살장 신청서 -> 연락처 삭제(개인정보라 고 안된다고함), 사용일자체크 + 사용예약내역 리스트 + 동의서 변경 + 메일내용 수정 2. 공통 -> 메일발송 시점을 첫 결재자가 결재 할 경우 발송 + 김혜숙책임님한테도 추가발송
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) - > 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 - 프론트 화면 정리중(한글) - [E-Approval] TSM-110729 CP 결재 새문서 ［마곡］ 탭 생성 및 신청서 추가 요청 (작업완료 -> 테스트 요청 드림) - [E-Approval] ITSM-111637, ITSM-111653, ITSM-111652, ITSM-110729 - [E-Approval] ITSM-111674, ITSM-111684, ITSM-111693, ITSM-111718 - [E-Approval] ITSM-111773 - [E-Approval] ITSM-111815, ITSM-111813, ITSM-111811
06/30 07/31 05/31 05/21 05/22 05/23 05/24
10% 90% 05/24 05/21 05/22 05/23 05/24
02/29 03/26 04/29 05/21 05/22 05/23 05/24

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 06/30
03/15 05/17
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [LMS] 교육훈련신청서[공정안전보고서 작성 및 평가] 사업자번 호 오류 확인 및 변경 처리 - [LMS] 교육훈련신청서(API 510 자격 시험,5001-차승호), 교육 출장비신청서( ASME Sec. VIII Div.1 실무 교육,5133-김병 수) 전표번호 수정 - [LMS] 멘토링 및 ODA/TDA신청서 전표생성시 작업시간 초과 오 류 확인 및 생성된 전표번호 확인 전달 - [LMS] VMS (BN3500 Series) 및 Vibration Monitoring 관련 교육 , 근태 중복 오류 확인 및 재처리 - [LMS] 교육훈련신청서 연계 오류 확인 및 삭제 요청(2024년 공 장 단기 MBA 과정-정승문 책임)
07/12 06/30 05/20 05/21 05/21 05/22 05/24
40% 70% 05/20 05/21 05/21 05/22 05/24
03/15 05/17 05/20 05/21 05/21 05/22 05/24
05/31 05/31 06/14
05/24 05/21 05/31
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [WMS] ERP Upgrade 지원 (업무 프로세스 및 인터페이스 관련 지 원) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] 회수 ERP 연계 데이터 수정 요청 - [GCMS] 강남지사 기회수 상품권 조치 요청 - [WMS] ERP Upgrade 담당자 미팅 (업무 프로세스 및 인터페이스 관련 지원) - [WMS] 할당 불가 품목 조치 요청 - [WMS] (품질관리창고) 자재 마스터 데이터 추출 요청 - [WMS] WMS 인터페이스 정의서 최신화
05/31 05/22 05/24 05/31 05/22 05/23 05/24
50% 05/22 05/24 60% 05/22 05/23 05/24
05/24 05/22 05/24 05/21 05/21 05/23 05/22

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31
05/27 03/25 04/29 05/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추 가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM 품질관리] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발생 확인 및 변경
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 재고 관리 > 저유소 재고 현황 Search time out 현상 점 검 (추가 발생 시, 쿼리 성능 향상 고려) - [PRM 품질관리] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추 가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM 품질관리] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] ISMS(P) 인증심사 회의 - [VOC] HMP > VOC 시스템 확인 요청 - [VOC] HMP 접수 '이메일' 누락으로 인한 불만 접수 건 점검 (HM P-CRM-VOC) - [VOC] PRM_ETL (대외문서) Error 점검 ( * Column 사이즈 이슈 이나, 미사용 항목으로 사유 확인 후 종료) - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발생 확인 및 변경 - [VDI] 신규 발급 VDI 내 개발환경 세팅 (LOPAS/VOC/PRM) (로 컬 D 드라이브로 변경)
05/24 05/24 05/31 05/31 05/23 05/20 05/23 05/24 05/31 05/24
05/24 05/23 90% 10% 05/23 05/20 05/23 05/24 30% 05/24
05/20 05/23 03/25 04/29 05/21 05/20 05/22 05/20 05/14 05/16
07/31 05/31 06/28 05/31 06/28 06/28
05/10 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가 (CHARM) Check 항목 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - VDI전환 작업 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가 (CHARM) Check 항목 추가
07/31 05/31 06/28 05/31 06/28 05/24 06/28
70% 90% 50% 80% 30% 05/24 30%
05/17 10/27 03/22 04/29 05/01 05/17 05/24

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 근로자의 날 | 2 ● 김원기 | 3 | 4
5 어린이날 | 6 대체휴일 | 7 Off Duty Day | 8 | 9 | 10 ● 최연화 | 11
12 | 13 ● 박민우 ● 황보람 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 ● 김원기 | 18
19 | 20 ● 이병준 ● 변석범 ● 공현호 ● 서상희 | 21 | 22 | 23 ● 박남신 | 24 | 25
26 | 27 ● 순현국 ● 강민경 | 28 | 29 ● 최진우 | 30 | 31 ● 이상엽 | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet