## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 미수금/미수수익 계정의 반제항목 조회 프로그램 신규 생성 (ZEAM8030) - [FI] 수출 체선료 집계 및 전표별 생성 로직 수정(ZFIR9114) - [FI] 수출체선료 지급 전표 생성 로직 수정(ZFIR9124) - [TR] 대여잔액 및 연체현황 특별케이스 로직 추가 신규 생성(ZF IR1085) - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 SELE CT 로직 변경(ZFIR6070)
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/30 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
05/30 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
60% 70% 10% 50% 70% 70%
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/10 06/10 06/05
06/04 06/04 06/03
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] SAP BW시스템 프로젝트 관련 Request 전송 파일 확인 및 전달(SHD -> BWD) - [BC] SAP PCE 프로젝트 BW시스템 SDA 설정 관련 요청 건 업무 지원 - [BC] ERP운영 기존 배치잡에 프로그램 STEP 추가 및 재설정 작 업(ZTD_40_D_DELETE SHIP SCHEDULE) - [BC] ERP QA테스트 프로젝트중인 CTS 파일의 계속적인 크기 증가로 삭제작업 업무지원(삼성SDS)
06/03 06/03 05/31 05/28 05/31 05/31
06/03 06/03 05/31 05/28 05/31 05/31
05/28 05/28 05/27 05/28 05/31 05/31
06/07
06/03
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 5 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 6 공부하기
05/31 05/28 [보류]
05/24 05/29 10%
05/27 05/24 05/30

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28 06/30
12/14 04/23 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 06/30
90% 90% 0%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/03
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발- [] 주택자금 / 생활안정자금 승인/반려시 메일발송
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-111797] 경조금신청서 항목 숨김 및 정렬순서 변 경- 2024년 특별휴가 보상 데이터 전수 검사(1443건) - [HCM] [ITSM-111843] 퇴직자 생활안정자금 중도상환 신청 등 록- [ITSM-111789]New Pension 가입가입자 선정 대상기간로 직 변경- 단축근무자의 연차발생갯수 점검 - [HCM] [ITSM-111787] 자격면허등록 2차 결재요청 이메일 알 림- [ITSM-111969] New healthcare 결재 문서 삭제 - [HCM] 변동공제 조회 관련 문의 안내- 특근과다발생 안내 메일 발송 문의 대응- 인사원장 variant 운영관련 문의 대응 - 연차
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/07 01/31
06/03 05/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] PA30 - 0105 (통신) 일부 수정 - [HCM] Total Reward Dashboard 데이터 다운로드 요청
05/31 01/31 07/31 07/31
5/31 50% 5/27 5/27
05/27 05/03 05/27 05/27
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [TD] ITSM-111867T-Code ZPLER0200 검색속도 개선 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 06/28 06/28
90% 90% 80% 80% 05/30 90%
02/19 05/01 05/17 05/21 05/27 05/31