## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
06/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 06/30 06/28 06/30
WEB
[e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청 [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 수행 [E-Approval] 1. 풋살장 신청서(마곡)2. 주차 신청서(마곡) [LMS] PSM 주요절차 동영상 제작 이후 LMS 등록관련 문의에 대한 검토 및 회신
완료
05/31 05/28 05/27 05/29
ERP
[FI] 미수금/미수수익 계정의 반제항목 조회 프로그램 신규 생성(ZEAM8030) [TR] 대여잔액 및 연체현황 특별케이스 로직 추가 신규 생성(ZFIR1085) [TD] T-Code ZPLER0200 검색속도 개선 [HCM] New Pension 가입가입자 선정 대상기간로직 변경
완료
05/27 05/30 05/30 05/28