## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/14 06/28 06/14
02/20 04/22 05/27 05/31
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 - [CCS] ITSM-112106 CCS 법인카드 비용정산 관련 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청 - [e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 - [CCS] ITSM-112106 CCS 법인카드 비용정산 관련 요청
06/30 06/14 06/28 06/28 06/14
30% 95% 05/31 30% 50%
02/20 04/22 05/21 05/27 05/31
12/31 12/31 12/31 09/30 06/30 06/30
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29 05/27
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-110949]ePSMS 반송품 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-110949]ePSMS 반송품 Data 검증 기능 개발
05/31 05/31 05/31 09/30 06/30 06/30
05/31 05/31 05/31 10% 80% 50%
05/27 05/27 05/27 04/19 04/29 05/27

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/28
85% 88% 15% 85% 05/29
09/05 02/15 02/21 04/12 05/21
06/05
06/04
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111856 변경결과 작성 - [Mobile] GW mobile goole push 변경 개발 및 테스트 - [ASM] ITSM-107346 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-107346 배포상태 변경 - [ATSS] 배차 엔진 DB PK 중복 에러 - [ASM] ITSM-112006 배포 수행
05/27 05/31 05/28 05/29 05/31 05/31
05/27 05/31 05/28 05/29 05/31 05/31
05/27 05/27 05/28 05/29 05/30 05/31

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/07 12/31 07/31 06/14
06/03 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 및 녹화 - [PPS] IAM 및 서버 접속 연장 신청 및 정보보호서약서 요청 - [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 수행 - [RPA] RPA 계정 'ocr_admin' PW 만료 예외 번복으로 인한 로직 수정 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [EAI] 모든 인터페이스 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 'CCS 사전 점검' 작업 에러 확인 및 Outlook 재발 송
07/31 05/27 05/27 05/28 05/28 05/31 06/14 05/31
60% 05/27 05/27 05/28 05/28 05/31 50% 05/31
05/20 05/27 05/27 05/28 05/28 05/28 05/29 05/31
06/30 06/30 06/28 06/28 06/28 07/31 06/28
07/20 04/15 05/03 05/22 04/24 04/17 05/30
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청
06/30 06/30 06/28 06/28 06/28 07/31 06/28
45% 80% 90% 50% 10% 10% 10%
07/20 04/15 05/03 05/22 04/24 04/17 05/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획리스트, 승인요청) -> 프로 시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중(한 글) - [E-Approval] 1. 풋살장 신청서(마곡)2. 주차 신청서(마곡) 연락 처 삭제(개인정보라고 안된다고함), 사용일자체크, 사용예약내 역리스트, 동의서 변경, 메일내용 수정, 결재시 사용일정이 2 일 이상인 내역 팀장 결재라인 체크 - [E-Approval] ITSM-111894, ITSM-111905, ITSM-111918 , ITSM-111924 - [E-Approval] ITSM-111947, ITSM-111969 - [E-Approval] ITSM-112047, ITSM-112045, ITSM-112051 , ITSM-112096, ITSM-112108
06/30 07/31 05/27 05/28 05/29 05/31
10% 90% 05/27 05/28 05/29 05/31
02/29 03/26 05/27 05/28 05/29 05/31
07/12 06/30
03/15 05/17
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [LMS] Soft skill 최종인증 평가 배치 대상 조회 조건 수정 , 수 동 실행 - [LMS] [교육훈련 신청서] PSM 자체감사원 양성 및 Skill 향상을 위한 전문화 공급가액 수정 - [ERS] ARO11-W-1002 Compressor 운전 지침 개정오류 확인 및 재개정 처리 - [LMS] 출장비신청서 전자결재 요청시 오류 확인 요청. - [LMS] PSM 주요절차 동영상 제작 이후 LMS 등록관련 문의에 대 한 검토 및 회신 - [ERS] ERS 등재요청(SOC-02-010) , 감사로 인한 긴급 개정 및 공지사항 게시 처리 요청.
07/12 06/30 05/28 05/29 05/30 05/29 05/29 05/31
50% 90% 05/28 05/29 05/30 05/29 05/29 05/31
03/15 05/17 05/28 05/29 05/30 05/29 05/29 05/31

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 06/14 06/14 06/14
05/24 06/05 05/30 05/31
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 회계팀 요청 (재무프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] 재고 현황 리포트에 금액 단위 수정 및 표기 요청 - [GCMS] 인사후생팀 GCMS 프로그램 설치 오류 지원 - [GCMS] 부산지사 판독기 회수 후 GCMS 에 데이터 가져올 때 오 류 확인 요청 - [GCMS] 상태 값이 회수 인 상품권 데이터에서 회수 정보 없는 상 품권 원인 확인 요청 및 데이터 정리 요청 - [WMS] ERP Upgrade 담당자 미팅 (업무 프로세스 및 인터페이스 관련 지원) - [WMS] 24년 어플리케이션 계정 유효성 검증 결과 처리 요청 (데 이터 제공 및 처리) - [WMS] 입고 취소 권한 부여 및 공구실 자재 관련 재고 폐기 처리 - [EWS] SP414 시나리오 실무 담당자 지정일 및 당시 소속 부서 확인 요청 - [EWS] 회계팀 요청 (재무 프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
06/14 05/31 05/31 05/30 05/27 05/31 05/29 05/30 05/27 06/14 06/14
60% 05/31 05/31 05/30 05/27 05/31 05/29 05/30 05/27 30% 20%
05/24 05/29 05/31 05/30 05/27 05/21 05/27 05/29 05/27 05/30 05/31

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/05 06/28 06/14 06/05 06/05
06/03 05/27 05/30 05/31 06/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [VOC] [ITSM-111937] (e-Biz 및 IF 관련 VOC 조회 권한) 권한 변경 적용 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) - [PRM 품질관리] 품질성적서 내 '품질적합여부' - 품질규격마스터 범위 기준 계산 (김인환 파트리더님) [ PKG_ ASSAY_CUSTM AP ] - [PRM 품질관리] PRM 백업 업무 수행
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추 가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM 품질관리] 품질성적서 내 '품질적합여부' - 품질규격마스터 범위 기준 계산 (김인환 파트리더님) [ PKG_ ASSAY_CUSTM AP ] - [PRM 품질관리] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발생 확인 및 변경 [ 2024. 05. 27 적용 완료 ] - [VOC] HMP(홈페이지) 'Reply to your inquiry from S-OIL' VO C 지속 발생 건 확인 요청 (점검사항 공유 및 담당자 안내 후 종 료) - [VOC] V240525-0000003-1 처리 담당자 메일 미수신 관련 점 검 및 조치 - [VOC] [ITSM-111937] (e-Biz 및 IF 관련 VOC 조회 권한) 권한 변경 적용 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) - [LOPAS] [EMRO] LOPAS 애플리케이션 레벨 정기점검
05/31 05/31 06/05 05/31 05/31 05/31 05/31 06/28 06/14 05/31
05/31 05/31 80% 05/30 05/27 05/27 05/27 70% 10% 05/31
05/27 03/25 05/31 04/29 05/14 05/27 05/27 05/27 05/30 05/31

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28
05/10 05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] EAI ACE12 업그레이드를 위한 신규테스트 서버 구성 및 hostname, ip설정 협의
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 05/31
90% 10% 90% 50% 90% 50% 70% 05/31
05/17 05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 05/27