## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP신규 프로세스 생성 테스트 피드백 수정(ZPCOR2050~ ZPCOR2070) - [FI] 미수금/미수수익 반제전표 조회 프로그램 필드 추가(ZEAM 8030) - [CO] PP 반제품 제조원가 검증 프로그램 생성(ZPCOR2080) - 공휴일, Off duty
06/03 06/04 06/05 06/07
06/03 06/04 06/05 06/07
06/03 06/04 06/05 06/06
06/28 06/28 07/31 06/28 06/14 06/28 06/21 06/28 07/31
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22 06/03 06/03 06/04
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인 - [FI] 영세 신고를 위한 해외이관분 및 하역기준 판매에 대한 정산 프로그램 수정 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인 - [FI] 영세 신고를 위한 해외이관분 및 하역기준 판매에 대한 정산 프로그램 수정 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 주문 강제 삭제 요청 - [MM] 결재일 수정요청 - [MM] 최종 검수일 변경요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청
06/28 06/28 07/31 06/28 06/14 06/28 06/21 06/28 06/28 06/10 06/10 07/31
60% 70% 10% 50% 70% 70% 10% 60% 06/03 06/04 06/04 10%
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22 06/03 06/03 06/03 06/04 06/04 06/04

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/17 06/17 06/11
06/11 06/11 06/04
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] BW개발 비정상적으로 큰 아카이브 로그파일들 강제 삭제작 업 - [BC] SAP ERP/BW시스템 프로젝트 관련 Request 전송 파일 확 인 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
06/10 06/10 06/05 06/04 06/05 06/05
06/10 06/10 06/05 06/04 06/05 06/05
06/04 06/04 06/03 06/03 06/03 06/03
06/14
06/10
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 2~4 복습하기
06/07 06/03
05/24 06/03
06/03 06/03

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28 06/30
12/14 04/23 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 06/30
90% 90% 10%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/03
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발- [] 주택자금 / 생활안정자금 승인/반려시 메일발송
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] HCM근태수정시 CP공용일정반영 문의대응- [ITSM-112 157] 파견직/계약직사원 연차초과사용 관련 로직 수정- 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발관련 회의(CP결재관련) - [HCM] New Healthcare Program 비용 신청서 로직 문의 대응- 생 산직 평가 개편 관련 회의 - [HCM] 생산직 평가 개편 관련 업무로직 분석 :본 평가 웹화면 및 테이블(ZTHR5010, ZTHR5011) 분석- Newhealthcare 신 청시 입사일자 체크로직 추가
06/03 06/04 06/05
06/03 06/04 06/05
06/03 06/04 06/05

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 01/31 02/28
06/10 05/03 06/05
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 60% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청
06/05 01/31 02/28
5/31 60% 10%
06/03 05/03 06/05
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-112187인사명령에 따른 Smart-ERP 팀리더 사인 변 경 요청 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 06/28 06/28
90% 90% 80% 80% 06/04 90%
02/19 05/01 05/17 05/21 06/03 05/31